Technická specifikace

Název akce:  III/3224 Vinařice

Místo realizace: silnice III/3224 Vinařice

okres Kutná Hora - Kolín

Staničení: od km 0,400 do km 1,776 plocha 7568 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu a extravilánu obce Vinařice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, zemědělskou tak autobusovou dopravu. Komunikace je často využívaná jako objízdná trasa silnice I. tř. č. 2 a II/322. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, příčné i podélné nerovnosti a propady.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu komunikace II/3224.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno řezání asf. krytu, frézování, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka, pokládka ACO11+,11S tl.50 mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení VDZ. Provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Termín realizace: 09-10 2024 po dokončení objízdné trasy v souvislosti se stavebními pracemi na mostě ev.č. 322-005

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

Přílohy: Položkový rozpočet

Fotodokumentace

Kontakty:

Manažer oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, mob.: 724 706 242

Zástupce manažera oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl  email: vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr: Tomáš Gajdoš, email: tomas.gajdos@ksus.cz, mob: 778 528 535

Správní cestmistr: Jan Ryšánek, email: jan.rysanek@ksus.cz mob. 602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Gajdoš Tomáš