# TECHNICKÁ SPECIFIKACE – PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Předmětem plnění je: Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele v rozsahu:

# Přípravné fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

- Analytické fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn dle ZZVZ;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS, SFDI a IROP, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

- Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace, týkajících se dodatků, základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

- Předložení k elektronickému podpisu.

- Činnost bude soustředěna zejména na:

        - přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a

        - začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS  R-Sm-36 v platném znění, upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Výsledný výstup finální fáze a podmínky:

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh.

- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, v platném znění.

- Poskytnutí technické asistence a zpracování ZBV v prostředí CDE Poskytovatele, které zajišťuje Poskytovatel. CDE bude splňovat požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 a podmínky stanovené SFDI v aktuálně platné Metodice pro výběr společného datového prostředí. Poskytovatel poskytne Objednateli a dalším zúčastněným stranám přístup do tohoto datového prostředí. V rámci kontroly ZBV zde bude probíhat elektronickou formou i odsouhlasovací proces a to včetně elektronického podpisu.

- Objednatel upozorňuje, že dopravní stavba, jenž bude předmětem technické pomoci, může být spolufinancována ze SFDI, IROP, ITI, SFŽP.

- Poskytovatel zajistí zástupcům Objednatele pasivní licenci do CDE pro přístup k datům a dokumentům po celou dobu archivace. Doba archivace začíná běžet od celkového ukončení prací na Technické pomoci, tj. po schválení Objednatelem poslední fakturace za Technickou pomoc. Archivace musí být v souladu s platnou legislativou ČR, týkající se archivace.

- Poskytovatel zajistí zástupcům Objednatele přístup k datům po celou dobu archivace.

- Poskytovatel bere na vědomí, že data ke stavbám v průběhu poskytování technické pomoci nebo v době archivace, můžou být vyžádány ke kontrole auditními či kontrolními orgány. Je povinen je poskytnout se souhlasem Objednatele. Data musí být v souladu s platnou legislativou, týkající se elektronického podepisování tak, aby byl souhlas jednotlivých osob právně prokazatelný.

- Poskytovatel je povinen vést v průběhu technické pomoci evidenci komunikace se zúčastněnými stranami včetně urgencí A to výhradně v CDE, které disonuje sledování komunikace s auditní stopou.

- Požadavky v rámci řízení a provozu společného datového úložiště:

- CDE bude disponovat platformou pro provoz na webovém rozhraní, desktopovou verzi a mobilní aplikaci, která bude kompatibilní pro systémy iOS a Android

- Strukturu systému/složek, nastavení schvalovacího procesu a přidělení práv zajistí Poskytovatel, na základě dohody s Objednatelem.

- Zaškolení uživatelů dle platného manuálu do aplikace a uživatelských přístupů, zavedení uživatelů a nastavení jejích oprávnění, el. podpisů aj. zajistí Poskytovatel, na základě dohody s Objednatelem. Předpokládané množství uživatelů bude 20.

- Přístup do systému bude mít zejm. Objednatel, TDS, Zhotovitel stavby, AD stavby a jimi určení pracovníci a spolupracovníci. Všechny dokumenty a úkony provedené v systému budou obsahovat zaručenou informaci o původci, čase a originalitě. Za obsah a správnost dat publikovaných v datovém skladu odpovídá jejich pořizovatel.

- Data budou umístěna na serveru poskytovatele služby. Poskytovatel zajistí CDE výhradně pro interní potřeby uživatelů, kteří jsou v zaměstnaneckém nebo přímém obchodním vztahu s Objednatelem. Poskytovatel je povinen poskytnout licenci pro přístup do CDE i ostatním zúčastněným stranám za stejných obchodních podmínek a ceny dle soupisu prací.

- Žádný úkon ani dokument nebude možné trvale odstranit, možné bude pouze nahrazení novou verzí.

- Základním používaným formátem souboru bude PDF a doplňujícími všechny soubory kancelářských aplikací a výkresové dokumentace.

- Poskytovatel služby po dobu výstavby zajistí dostupnost služby datového skladu pro všechny účastníky výstavby, ti budou moci k datovému skladu přistupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel služby k zajištění výše uvedeného musí vlastnit nebo mít smluvně zajištěny potřebné personální, hardware a software prostředky.

- Systém musí mít plnou podporu systému v českém jazyce.

- Poskytovatel zajistí technickou podporu.

- Společné datové prostředí bude mít antivirovou ochranu, která bude pravidelně aktualizována. Bude také pravidelně zálohováno.

- Poskytovatel zajistí po ukončení projektu převedení digitálních dat z úložiště do podoby adresářové struktury s uloženými příslušnými dokumenty a předá objednateli na CD/DVD/Blue-ray.