# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název akce: **III/1025 Čisovice-Bojov, úprava odvodnění**

Místo stavby: Středočeský kraj

Okres Praha-západ

Katastrální území: Čisovice (623946)

Označení pozemní komunikace: III/1025

Předmět projektové dokumentace: stavební úprava (rekonstrukce)

## Údaje o objednateli

Název a adresa objednatele: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zborovská 81/11150 21 Praha 5IČ: 00066001, DIČ: CZ 00066001

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: Společnost **BIM SAS4S**

Vedoucí společník: **SAGASTA s.r.o.**Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
IČ: 04598555, DIČ: CZ 04598555

Společníci: **AFRY CZ s.r.o.**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4  
IČ: 45306605, DIČ: CZ 45306605

**SATRA s.r.o.**  
Pod pekárnami 878/2  
190 00 Praha 9  
IČ: 18584209, DIČ: CZ 18584209

**4roads s.r.o.**  
Slunná 541/27  
162 00 Praha 6  
IČ: 06327354, DIČ: CZ 06327354

**SHB a.s.**  
Masná 1493/8  
702 00 Ostrava  
IČ: 25324365, DIČ: CZ 25324365

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Svoboda  
(č.a. 0014210)

##### Zpracovatelé jednotlivých částí stavby:

*Objekty pozemních komunikací:* Ing. Jan Lambert (4roads s.r.o.)

*Mostní objekty a zdi:* Ing. Petr Tomáš (Agile Consulting Engineers s.r.o.)

# Fáze výstavby, ve kterých budou provedeny kontrolní prohlídky

Projektant navrhuje kontroly v těchto fázích výstavby:

* při předání staveniště

Pro každou etapu zvlášť:

* po odstranění vrstev vozovky
* po provedení ochran IS
* po provedení výkopů
* po uložení potrubí
* po zhotovení AZ
* po provedení pokládky asfaltového souvrství / před předáním stavby do předčasného užívání
* před podáním žádosti o kolaudační souhlas

Praha, 05/2021 Zpracoval: Ing. Jan Lambert