Technická specifikace

Název akce:  III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv - SD

Místo realizace akce: skalní masiv nad silnicí III/11515 v extravilánu za obcí Karlík, staniční km 4,200-4,400, mezi uzlovými body 1241B007 - 1241A181, oblast Kladno, okres Beroun, csm. Králův Dvůr

Úsek skalního řícení na silnici III/11515

Základní popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/11515 Dolní Roblín, nestabilní skalní masiv“.

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Základní popis současného stavu:

Vlivem působení klimatických vlivů - přívalových dešťů došlo dne 21. 6. 2020 ke skalnímu pohybu, při kterém došlo k uvolnění horninového materiálu, který způsobil částečné zasypání silnice III/11515. Jedná se o pravý svah nad komunikací III. třídy, na kterém se nachází skalní masiv. Silnice III/11515 je v tomto úseku vedena údolím Karlického potoka, od obce Karlík směrem k obci Trněný Újezd.

Návrh řešení:

Navrhovaná stavba bude realizována pomocí takových stavebních přístupů, které nebudou mít rušivý vliv na estetiku krajinného rázu. Původní urbanistická funkce území zůstane zachována. Hlavním důvodem a účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řícení a dalšímu rozvoji svahových deformací a odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu. Provedením navržených opatření se docílí dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.

V případě, že by sanačními pracemi hrozilo poškození nebo trvalé odstranění nějakého ZCHD rostlin, budou tyto lokálně odebrány a transportovány na jiné, předem určené místo v dané lokalitě. To bude provedeno ještě před zahájením vlastních sanačních prací a v koordinaci se zástupcem CHKO Český kras.

Stavební práce se přilehlé části silnice III/11515 netýkají. Stav silnice, liniového odvodnění ani jiných provozních věcí silnice není předmětem projektové dokumentace, respektive stavby. Předmětem stavby je sanace skalního svahu, dle zpracované projektové dokumentace DSP-PDPS, kterou zpracovala firma Geotechnika Holý, IČ: 70705330, Mgr. Ing. Ondřej Holý, Ph.D., v 3/2021, v souladu s vydaným územním souhlasem pod č.j.: MBE/55451/2021/VYST-Cp ze dne 20.9.2021 a rozhodnutím o dočasném odnětí a trvalém omezení části pozemku určeného k plnění funkcí lesa pod č.j.: MBE/50662/2021/ZP-DoK ze dne13.12.2021.

Vlastní stavba je členěna na tyto stavební objekty a soubory prací:

SO 181: - Dopravně-inženýrské opatřeni a jeho odstraněni

Na zajištění bezpečného a plynulého provozu bude v předmětném úseku silnice a po celou dobu stavby, dopravní omezení, vše dle projednaného DIO – dopravní opatření. Po dokončení stavby bude toto opatření odstraněno. Za realizaci a také odstranění je zodpovědný dodavatel stavby. Průjezd vozidel ZIS bude po celou dobu stavby zajištěn bez omezení.

SO 101:

- Provizorní zajištěni staveniště a jeho odstraněni

- Vytyčeni inženýrských sítí a prvků stavby

- Zachytne bariery ve svahu

- Palisáda s dřevěnou vyplní výšky 1,5 m

- Dřevo ocelové jednostranné svodidlo T18 4MS2

- Odstraněni vzrostlého náletu

- Očištěni skalního svahu

- Odtěženi nestabilních bloků

- Obnova akumulačního prostoru

- Zajištěni skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm

Termín realizace: předpokládaná doba výstavby 7 týdnů

Objednatel :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,               PSČ 150 21, Praha 5

kontakty:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384,                                                                                        e-mail: karel.motal@ksus.cz

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323,

e-mail: pavel.spacek@ksus.cz

Bohumil Taraba, vedoucí provozu, oblast Kladno, mobil: 602 375 608,                                                   e-mail: bohumil.taraba@ksus.cz

Luboš Krejčí, provozní cestmistr csm. Králův Dvůr,  mobil: 724 017 505,                                                     e-mail: lubos.krejci@ksus.cz

Fotodokumentace:

- stav po havárii skalního masivu 2020

- stav po dočasném zabezpečení

Zpracoval Pavel Špaček v červenci 2022