# Technická specifikace

Název akce:	III/2403  - Horoměřice - Lysolaje

Místo realizace:	silnice III/2403 od konce obce Horoměřice po hranici Středočeského kraje, k.ú. Horoměřice

Staničení:	od 0,300 – 1,161 km, délka úseku 861 m, šířka 5,72 m, plocha 4928 m2

na území Středočeského kraje, oblast Kladno, CMS Slaný.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době je využívána zejména, osobní dopravou, příměstskou linkovou dopravou a zemědělskou technikou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly, propady apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2403.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedena sanace propadlých částí, vyrovnávka, pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm. Budou provedeny zápichy pro napojení na stávající povrch vozovky. Úprava nezpevněných krajnic, obnova silničních příkopů a zřízení VDZ – vodící proužky 12 cm.

Oprava bude realizována za částečného a úplného omezení provozu dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát).

Termín realizace: trvání do 6 týdnů v roce 2022, akce bude realizovaná pouze, pokud bude schválené finanční krytí

Objednatel akce:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ 00066001

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu :	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:	Bc. Zbyněk Řezáč, zbynek.rezac@ksus.cz, 724 032 145

Správní cestmistr :	Mgr. Martina Řezáčová, martina.rezacova@ksus.cz, 724 924 629

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala:

Mgr. Martina Řezáčová

správní cestmistr

CMS Slaný, Fialka, Nové Strašecí