# S M L O U V A   O   D Í L O

Evidenční číslo smlouvy 116/00873489/2023

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce laboratorní kuchyňky“

Zhotovitel:

Název zhotovitele:		             Miroslav Pinc

Sídlo zhotovitele:			 Hostivice, Unhošťská 1629, 253 01

Zastoupen:				 Miroslav Pinc

IČO:					 88242943

Telefon:			             +420 737 382 039
Fax:

E-mail:                                                mirek.pinc@seznam.cz

Webové stránky:

Datová schránka:

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Miroslav Pinc, jednatel

Bankovní spojení:           Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:                       123-3267460237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Název objednatele: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola

Příbram IV, příspěvková organizace

Sídlo objednatele:   Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

Zastoupena:             Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA, ředitelkou školy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kateřina Havelková

IČO:		         00873489

Telefon:	         731 506 025, 318 472 129

E-mail:	         Havelkova@ouupb.cz

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	         10735211/0100

Webové stránky:     www.ouu.pb.cz

(dále jen „objednatel“)

ve znění, jak níže následuje.

I.

Předmět plnění

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že za níže sjednanou cenu provede pro objednatele Veřejnou zakázku malého rozsahu Větší nákup, spočívající v realizaci stavební činnosti – bourání, úprava vnitřních povrchů, zednické opravy zdí a stropů, malování, dodávka a pokládka obkladů, lakýrnické práce, el. práce, včetně odvozu a likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy, v rámci akce: „Rekonstrukce laboratorní kuchyňky“, v přízemí objektu OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram, IV, p. o., ul. Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV, dle blíže určené specifikace – cenové nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

  - Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že za řádně a v dohodnuté době provedené předmětné dílo uhradí zhotoviteli níže uvedenou pevně sjednanou smluvní cenu.

II.

Místo plnění

2.1.	Místem plnění předmětu díla je objekt OU, PrŠ, ZŠ a MŠ Příbram, IV, p. o., umístěný na adrese: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV.

  - Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že místo plnění je mu známé, že si jej prohlédl.

III.

Cena díla a platební podmínky

  - Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 305.655,-Kč (zhotovitel není plátce DPH).

3.2 Cena je konečná a není možné ji navyšovat.

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla.

  - Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na pracovišti. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

  - Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku, jako celková konečná cena za provedení díla v souladu s nabídkou.

  - Faktury-daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude číslo této smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností v takovém případě nová lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

  - Konečné vyúčtování bude provedeno na základě faktury, daňového dokladu po předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného protokolu.

  - Splatnost 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele.

  - Bankovní účet dodavatele musí být bankovní účet zhotovitele uvedený na této smlouvě. Uvede-li zhotovitel více bankovních účtů, může to být kterýkoli z nich. Všechny uvedené účty zhotovitele na této smlouvě musí být zavedeny v registru plátců DPH.

  - Na fakturách bude vždy uveden odkaz na číslo smlouvy, tj. 116/00873489/2023.

  - Na předmět díla nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

IV.

Doba plnění a provedení díla

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali následující dobu plnění:

  - Zahájení prací: 07/2023.

  - Dokončení díla zhotovitelem nejpozději do 15. 08. 2023.

  - Jestliže zhotovitel připraví řádně zhotovené předmětné dílo k předání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel její převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

  - Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé i na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku.

  - Provedením díla zhotovitelem se rozumí úplné, a bezvadné provedení všech prací, dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných, a to za sjednanou cenu, zejména:

    - zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí (IS) během provádění stavby,

    - zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění,

    - zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí pracoviště,

    - zajištění bezpečnosti při provádění stavby a realizace opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s technickými, právními či jinými předpisy týkajícími se BOZP plánem BOZP, a předcházení škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem),

    - plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů požární ochrany (PO),

    - provedení celkového úklidu pracoviště

  - Zhotovitel se s objednatelem dohodnou na harmonogramu prováděných prací. Ten je pro zhotovitele závazný.

- V.

- Odpovědnost za vady

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

  - Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

  - Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmětné dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti ve smyslu příslušných technických norem a v souladu s ujednáními této smlouvy a dále, že bude mít vlastnosti, které se obvykle s takovým dílem spojují.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmětné dílo v době jeho odevzdání objednateli a za vady, které se na předmětném díle projeví v průběhu záruční doby, s výjimkou vad způsobených ze strany objednatele.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady předmětného díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

  - Zhotovitel poskytuje na předmětné dílo záruku v trvání 24 měsíců. Běh této záruční lhůty začíná dnem odevzdání a převzetí předmětného díla.

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětného díla do 10ti pracovních dnů od obdržení reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě.

  - Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady předmětného díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně u zhotovitele

VI.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

  - Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů. Dále pak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele sjednané v této smlouvě.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy.

  - Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

VIII.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

  - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

  - Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

  - Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

IX.

Závěrečná ustanovení

- V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo č. 192/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

X.

Doložka o registraci smlouvy

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

XI.

Doložka o účinnosti smlouvy

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha smlouvy: Cenová nabídka ze dne 21.02. 2023.

V Příbrami dne: 03. 03. 2023                                                   V Příbrami dne: 03. 03. 2023

Zhotovitel:                        					    Objednatel:

.......................................					    ..........................................

Miroslav Pinc                  				                 Mgr. Pavlína Caisová, MBA

ředitelka školy

Příloha č.1

Cenová kalkulace na rekonstrukci kuchyně

- Odsekání keramického obkladu bez začištění podkladu                           45m2          180kč/m2                       8 100kč

- Odsekání keramické dlažby bez začištění podkladu                                  40m2          180kč/m2                       7 200kč

- Naložení sutě a odvoz na skládku                                                                     3ks         4 200kč/ks                     12 600kč

### Vyrovnání podkladu maltou (do 20mm                                                         55m2          265kč/m2                     14 570kč                                                                       Penetrace podkladu pod samonivelační stěrku                                           40m2            25kč/m22                     1 000kč                                                     Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm                                 40m2          180kč/m2                       7 200kč                                                                           Penetrace podkladu pro obklady a dlažby                                                    95m2            25kč/m2                        2 375kč                                                         Montáž keramického obkladu vč. Spárování                                                63m2          650kč/m2                     40 950kč                                                                 Příplatek za použití vyrovnávacího systému pro obklady                           55m2            40kč/m2                       2 200kč                                                                       Pokládka keramické dlažby vč. spárování                                                    40m2           650kč/m2                     26 000kč                                                                       Příplatek za použití vyrovnávacího  systému pro dlažby                            40m2             40kč/m2                       1 600kč                                                                                                                      Montáž kovové rohové lišty                                                                            40bm            110kč/bm                      4 400kč                                                                   Vykroužení otvoru v obkladu                                                                            30ks             100kč/ks                       3 000kč                                                             Aplikace silikonu                                                                                               60bm              37kč/bm                      2 220kč                                                                          Aplikace tekuté hydroizolace včetně roh. pásky (2 vrstva)                        50m2            180kč/m2                     9 000kč                                                                                        Sekání šlicu v cihle vložení kabele a začištění                                               3bm            280kč/bm                         840kč                                                                    Aplikace akrylátu                                                                                               35m2             25kč/bm                         875kč

### Penetrace stěny a stropu válečkem (1 vrstva)                                               80m2           25kč/m2                      2 000kč

### Malba stěny a stropu válečkem (2 vrstvy-běžná interierová bílá barva)    80m2           50kč/m2                      4 000kč                                                               Zakrývání fólií s olepením                                                                                                                                              1 500kč                                                                                                                                                    Oškrábání staré malby                                                                                       80m2           40kč/m2                       3 200kč

### Obklad bílý lesklý   60x30                                                                                  64m2         600kč/m2                     38 400kč

Obklad Fresh červený 25,2 x 40,2 cm                                                         8m2          720kč/m2                      5 760kč Elektrikářské práce včetně materiálu                                                               1ks            9200kč/ks                       9 200kč Dlažba taurus 30x30                                                                                           46m2         370kč/m2                    17 020kč Lepidlo flex top                                                                                                    33ks            401kč/ks                    13 233kč                           Spárovací hmota                                                                                                   5ks            520kč/ks                       2 600kč                                                                                                                Silikon tmel                                                                                                          10ks             273kč/ks                      2 730kč                                                                                       Akryl tmel                                                                                                               5ks               90kč/ks                          450kč                                                                                                        Penetrace                                                                                                               7ks             370kč/ks                      2 590kč                                                                                                     Nerez lišta10mm                                                                                                16ks             358kč/ks                      5 728kč                                                                                            Nivelační hmota                                                                                                  18ks             498kč/ks                      8 964kč                                                                                          Hasit 651                                                                                                              30ks             241kč/ks                      7 230kč                                                                                                        Spotřební materiál                                                                                                                                                           3 800kč                                                                                                                  Tekutá hydroizolace                                                                                             6ks          2475kč/ks                     14 850kč                                                                                                     Izolační páska rohová                                                                                       50bm             50kč/bm                      2 500kč                                                                                            Izolační roh                                                                                                          20ks             131kč/ks                      2 620kč

### Malba interiérová PRIMALEX Plus bílá, 40 kg                                                  1ks          1 400kč/ks                      1 400kč                                                                                                                                                                                      Doprava                                                                                                                15ks             450kč/ks                      6 750kč                                    Zásobení stavby materiálem (naložení + doprava + přesun do přízemí)                                                                5000kč

Celkem                                                                                                                                                                         305 655kč                                       Konečná kalkulace bude dle skutečného stavu a spotřeby materiálu.                                                                          U obkladů a dlažby bude kalkulace dle aktuálního ceníku v době montáže.

Miroslav Pinc

Hostivice 1629

25 301

Ičo:  88242943