Technická specifikace

Název akce: 			III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1 - stavba

Místo realizace akce :	most na silnici č.III/33838 v km 7,758 přes Paběnický potok v obci Paběnice, okres Kutná Hora

- Předmět akce:

Demolice stávajícího mostu, který je ve špatném stavebním stavu - stupeň a následná výstavba nového objektu.

Nový most je navržen jako přesypaný deskový železobetonový polorám se zakřiveným spodním lícem a s oboustrannými čelními zdmi, železobetonové opěry se založením na mikropilotách; vlevo samonosná kolmá křídla, vpravo zavěšené kolmé a rovnoběžné křídlo; čelní plochy obloženy lomovým kamenem.

- Předpokládaná výše nákladů dle PDPS:

17.246 tis. Kč s DPH

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

SO 001 – Demolice mostu ev. č. 33838-1

SO 021 – Příprava území

SO 181 – DIO

SO 201 – Most ev. č. 33838-1

SO 331 – Provizorní přeložka vodovodu

SO 431 – Přeložka vedení VO

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN (cena je stanovena dle projektové kalkulace správce, uchazeč neoceňuje, bude fakturováno dle skutečnosti (uchazeč má veškeré náklady na koordinační činnost, včetně bankovních nákladů a poplatků obsaženu v položce 00410R a 00420Rv objektu SO 000)

SO 801 – Vegetační úpravy

SO 901 – Provizorní lávka

- Termín realizace:	dle SoD

Stavba:	předpoklad zahájení v r. 2023

předpokládaná doba 9 měsíců

- Údaje o PDPS:

Projektant: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, Ing. Lukáš Procházka

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil 778 532 514, email:  m iroslav.dostal@ksus.cz

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 778 760 077, email: petr.dusbaba@ksus.cz

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil 728 290 934, email: jiri.capek@ksus.cz

Zpracoval:   Ing. Jiří Čapek							Datum : 20.02.2023

Fotodokumentace:

|  |  | Šířkové uspořádání ve směru staničení. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pohled na levou stranu mostu. |  |
|  |  | Pohled na pravou stranu mostu. |  |
|  |  | Železobetonový trám nosné konstrukce: odpadlá krycí vrstva betonu, obnažená výztuž je oslabena korozí. |  |