Vážení,

dovolujeme si Vás oslovit k předložení nabídky týkající se studie na rozšíření kapacity Gymnázia Joachima Barranda, Beroun. Při rozšíření musí vzniknout prostory nejméně pro cca 120 studentů, 10 pedagogů (tj. minimálně 4 učebny pro 32 studentů, 4 učebny pro 20 studentů, 2 PC učebny pro 20 studentů, 5 kabinetů pro učitele, skladovací prostory, hygienické zázemí…..)

Požadujeme nabídku soustředící se na rozšíření kapacity školy formou vestavby do podkroví nebo jeho přestavby. Zastavěná plocha budovy: cca 1300 m2

Výsledkem studie bude prověření možných kapacit rozšíření v závislosti na míře stavebních zásahů a možné etapizaci – předpokládáme zpracování 2-3 variant řešení.

Předmětem ověřovací studie je prověření základních možností a limitů dostavby, tj. základního objemového a dispozičního řešení, a jejich nejdůležitějších vazeb (požární úniky apod.).

Podklady pro zpracování studie investor předá v papírové podobě (stavební plány).

Variantní řešení rozšíření kapacity školy zpracované v obsahu:

Architektonicko-stavební část (2-3 varianty)

- průvodní text

- situace

- půdorysy 1:400 – 1:200

- řezy

- pohledy na fasády

- vizualizace stavby (exteriér, předpoklad 2x zobrazení pro každou variantu)

Stavebně- konstrukční část:

- posouzení stávajícího stavu

- popis základní koncepce návrhu

Požárně- bezpečnostní řešení:

- posouzení stávajícího stavu

- popis základní koncepce návrhu

Odhadovaná cena stavby pro potřeby nabídky dle zvoleného řešení

V průběhu práce bude představena rozpracovanost variant návrhu zadavateli. Po obdržení jeho připomínek budou tyto zapracovány a dokumentace dokončena.

Dopady na ostatní profese ( koncepce jejich řešení) budou stručně popsány v textu architektonicko-stavební části a detailně budou řešeny v dalším stupni ( dopracování vybrané varianty do podrobnosti Návrhu stavby).

Nutnou podmínkou je návštěva a prohlídka budovy – Gymnázium J.B. Beroun, Talichova 824

Součástí ceny Vaše je účast na představení rozpracovanosti a prezentace finálního odevzdání u zadavatele, včetně cestovného.

Termíny:

* zahájení prací: do 5 pracovních dnů od schválení nabídky a podpisu smlouvy

* představení rozpracovaného řešení, připomínky zadavatele: do 5 týdnů od schválení nabídky

* dopracování studie: do 4 týdnů od obdržení připomínek zadavatele

* doba zpracování ověřovací studie celkem: 10 týdnů od schválení nabídky a podpisu smlouvy

Maximální výše zakázky je stanovena na 220.000,- Kč vč. DPH.

Vaši nabídku, prosím, předložte do 5.4.2023 do 14:00 hod. odpovědí na e-mail: reditelna@gymberoun.cz

hronkova@gymberoun.cz