Technická specifikace

Název akce:      III/32710 Týnec nad Labem – hr. kr.

Místo realizace: silnice III/32710 Týnec nad Labem  –  hranice Středočeského kraje, okres Kolín

Staničení: od 0,000 do 2,151 km, délka úseku 2,151 km, prům. šířka 5,3 m,

plocha 11 400 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu v obci Týnec nad Labem ve směru k hranici Středočeského kraje. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak zejména těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/32710.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno frézování vozovky, zametení, vyrovnávka ACL 16+ a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem, zřízení krajnice, frézování spár, zalévání spár, zkoušení nezávislou zkušebnou, vodorovné dopravní značení a úprava napojení na stávající kryt. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 7 týdnů od předání staveniště, realizace 2023 - 2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Radek Salač, email: radek.salac@ksus.cz, tel: 724 997 622

Provozní cestmistr: Ladislav Veselý, email: ladislav.vesely@ksus.cz, tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ladislav Veselý