RÁMCOVÁ SMLOUVA

NA VYTVÁŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Středočeský kraj

jako Objednatel

a

[•]

jako Dodavatel

Evidenční číslo smlouvy Objednatele:                             Evidenční číslo smlouvy Dodavatele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA

NA VYTVÁŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

(dále jen „Smlouva“):

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095

zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Růžička, e-mail: ruzicka@kr-s.cz;  257 280 822

Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Procházka, e-mail: prochazka.pavel@idsk.cz   [•]

(dále jen „Objednatel“)

a

[•]

se sídlem: [•]

zastoupen: [•]

IČO: [•]

DIČ: [•]

bankovní spojení: [•]

číslo účtu (CZK): [•]

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- záměrem Objednatele je nechat pro sebe průběžně vyhotovovat projektovou dokumentaci, nechat pro sebe provádět inženýrskou činnost, koordinační a konzultační činnost, to vše na základě samostatných písemných objednávek (dále jen „Objednávky“), a to pro zastávky hromadné dopravy blíže specifikované v jednotlivých Objednávkách a v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Zastávky“);

- Dodavatel má zájem pro Objednatele vypracovávat projektovou dokumentaci Zastávek, provádět inženýrskou činnost a koordinační a konzultační činnost;

- Objednatel má zájem, aby ze strany Dodavatele bylo na základě Objednávek poskytováno plnění, jak je specifikováno níže v této Smlouvě, a Dodavatel má zájem plnění provádět;

- Dodavatel je podnikatel s profesionálními zkušenostmi podnikající v oboru projektová činnost ve výstavbě a poradenství v oblasti čerpání dotací;

- Dodavatel prohlašuje a dokládá, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy;

- Činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou součástí přípravy projektu „Modernizace informačního systému Středočeského kraje“, který bude spolufinancován z fondů EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu;

- Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti následovně:

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Dílo.

Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí zejména:

- Administrativní a terénní Inženýring pro zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci budoucí žádosti o dotaci z ITI IROP

- prověření lokality a návrh umístění zařízení pro instalaci informačního systému veřejné dopravy ve Středočeském kraji, včetně preinženýringu

- zjištění a návrh řešení majetkoprávních vztahů, včetně návrhu jejich vypořádání a smluvního zajištění

- zpracování technického popisu a funkce zařízení pro odběr elektrické energie

Inženýring bude prováděn jednak z administrativních podkladů (projektová dokumentace) poskytnutých Objednatelem tak terénním průzkumem v místech realizace projektu. Místa realizace budoucího projektu se nacházejí na území Středočeského kraje, jeho pozemních komunikacích a realizace bude spojena s místy autobusových zastávek. Inženýring není z důvodu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložení veřejných výdajů vyžadován v rozsahu pro prováděcí projektovou dokumentaci. Smluvní strany deklarují, že v okamžiku uzavření této Smlouvy není zřejmé, zda bude projektová žádost o dotační financování schválena poskytovatelem dotace.

- Příprava projektové dokumentace v rozsahu pro podání projektové žádosti

- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (kde vyžaduje situace),

- zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a její kladné projednání

Příprava projektové dokumentace u každého dílčího plnění v rozsahu pro podání projektové žádosti dále představuje:

- vytvoření situačních plánků a zákresů v území realizace projektu ve formátu dwg, xls, word, pdf

- vytvoření detailního technického výkresu variant viz záměry A, B, C, ve formátu dwg, xls, word, pdf

- popisu a technickém zakreslení připojení k dodávce elektrické energie a zajištění datových přenosů ve formátu dwg, xls, word, pdf

Projektová dokumentace není z důvodu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložení veřejných výdajů vyžadována v rozsahu prováděcí projektové dokumentace s rozpracovanými lokalitami pro realizaci. Smluvní strany deklarují, že v okamžiku uzavření této smlouvy není zřejmé, zda bude projektová žádost o dotační financování schválena poskytovatelem dotace.

- Podpora objednatele jako žadatele o dotační prostředky

Podpora objednatele jako žadatele o dotační prostředky spočívá v účasti na vypořádání dotazů a připomínek vzniklých při hodnocení projektové žádosti na straně poskytovatele dotace. Podpora bude spočívat v podpůrné argumentaci v ústní a písemné podobě, v úpravách projektové dokumentace. Tato podpora končí v okamžiku rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace a je omezena maximálním rozsahem 180 hodin.

Předmětem budoucí projektové žádosti o dotaci, kterou objednatel plánuje podat, bude:

- Instalace informačních kiosků, které kromě aktuální informace o jízdním řádu linek umožní také vyhledávat spojení, nahlédnout do mapových schémat veřejné dopravy apod.;

- Instalace elektronických odjezdových tabulí, které budou zobrazovat číslo linky, cíl a aktuální odjezd;

- Instalace elektronických jízdních řádů, které umožní pomocí internetového přenosu jejich rychlou výměnu bez časových prodlev.

(dále jen „Dílo“) a to v rozsahu specifikovaném v Objednávce. Smluvní strany výslovně uvádějí, že v rámci specifikace Díla v Objednávce mohou být uvedeny i další související služby a činnosti nad rámec výše uvedených.

  - Předmět Smlouvy.

Za podmínek sjednaných v této Smlouvě a na základě jednotlivých Objednávek:

    - se Dodavatel zavazuje řádně a včas provést Dílo bez vad a předat řádně dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje takto provedené řádně dokončené Dílo od Dodavatele převzít a zaplatit za ně Dodavateli sjednanou cenu, to vše v souladu s touto Smlouvou;

    - projektová dokumentace Zastávky bude vyhotovena v grafické tištěné a digitální podobě, a to v počtu uvedeném v Objednávce. Digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace uvedenou v této Smlouvě;

    - výchozí podklady pro provedení Díla, které bude Objednatel povinen poskytnout Dodavateli, budou uvedeny v Objednávce;

    - Dodavatel se zavazuje, že veškeré Dokumentace staveb budou zpracovávat osoby autorizované pro příslušný obor dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění;

    - obsah jakékoli dokumentace staveb se bude řídit příslušnou vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Řešení navrhovaná v dokumentaci staveb budou respektovat platnou technickou legislativu ČR;

    - Objednatel poskytne bezplatně veškeré dostupné podklady a informace potřebné k provedení Díla;

    - veškeré podklady jsou od Objednatele zapůjčeny jen na zpracování příslušného Díla. Po dokončení a odevzdání Díla nesmí být dále využívány pro jiné účely, než jsou potřeby Objednatele;

    - projektová dokumentace bude obsahovat položkový oceněný soupis prací s podrobnou specifikací prací.

  - Předání a převzetí Díla.

    - O předání a převzetí každé části projektové dokumentace Zastávky či jiné samostatné části Díla bude sepsán Předávací protokol.

    - Předání a převzetí výstupů či konzultační či koordinační činnosti musí být uvedeno v rozpisu skutečného počtu hodin strávených odpracovaných při provádění či konzultační či koordinační činnosti, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců Dodavatele a Objednatele.

- ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  - Jednotlivé úkoly podle této smlouvy budou Dodavatelem vždy plněny pouze na základě zvláštní výslovné objednávky Objednatele (dále jen „Objednávka“). Při zadávání a plnění každého jednotlivého úkolu podle této smlouvy budou smluvní strany postupovat v následujících krocích, nedohodnou-li se v konkrétním případě z důležitých důvodů jinak:

- Objednatel definuje svůj požadavek (včetně časové priority) a v případě potřeby též blíže specifikuje požadované výstupy;

- Dodavatel bez zbytečného odkladu předloží kalkulaci časové a finanční náročnosti realizace předmětného požadavku a v souladu se specifikací Objednatele navrhne časový harmonogram a uvede finanční náklady této realizace;

- Objednatel v případě souhlasu s návrhem Dodavatele dle písmene b) tento návrh potvrdí; v opačném případě objednatel iniciuje jednání s Dodavatelem za účelem dosažení konsenzu ohledně podrobností realizace požadavku, čímž se celý proces vrací do fáze popsané v písmenu b);

- Dodavatel provede v souladu s dohodnutým harmonogramem samotnou realizaci;

- bude-li realizace požadavku trvat déle než jeden měsíc, bude se konat jedenkrát měsíčně kontrolní den, v rámci něhož bude Dodavatel Objednatele informovat, jak postupuje realizace předmětného požadavku;

- Objednatel příslušné výstupy převezme, jsou-li v souladu s učiněným požadavkem a dalšími dohodnutými podmínkami; v opačném případě je Objednatel oprávněn převzetí výstupů odepřít, a to až do doby, kdy Dodavatel odstraní vady, které převzetí bránily.

  - Dodavatel je povinen vést přiměřené záznamy o úkonech a pracích vykonaných při plnění jednotlivých úkolů. Po skončení příslušného kalendářního měsíce je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k odsouhlasení přehled poskytnutých služeb a odpracovaných hodin za předmětný kalendářní měsíc (dále jen „měsíční přehled“). V případě nesouhlasu Objednatele s některou položkou měsíčního přehledu je Dodavatel povinen poskytnout k této položce Objednateli náležité vysvětlení nebo zdůvodnění. Objednatel se zavazuje, že neodepře odsouhlasení měsíčního přehledu bez vážného důvodu.

  - Pro vyloučení veškerých pochybností se Strany výslovně dohodly, že přijetím Objednávky je mezi Stranami uzavřena dílčí smlouva, jejímž předmětem je závazek Dodavatele realizovat pro Objednatele Dílo a převést na Objednatele vlastnická a další práva k Dílu a závazek Objednatele Dílo převzít a uhradit za něj Dodavateli Cenu Díla (dále jen „Dílčí smlouva“). Dílčí smlouva se v podmínkách, jež nejsou v Objednávce výslovně upraveny, řídí touto Smlouvou a jejími přílohami.

  - Objednatel i Dodavatel jsou povinni si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost.

  - Dodavatel je mimo jiné dále povinen:

- zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý realizační tým v dostatečném rozsahu,

- na vyžádání informovat Objednatele o průběhu plnění jednotlivých úkolů nebo předložit písemné záznamy,

- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním této smlouvy dozví; Dodavatel je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí osoba, kterou Dodavatel pro plnění svých úkolů plynoucích z této smlouvy přímo či nepřímo použije.

  - Smluvní strany jsou si vědomy, že některé výstupy z plnění úkolů dle této Smlouvy mohou mít povahu autorského díla. Pro tyto případy tímto Dodavatel uděluje objednateli nevýhradní, nevypověditelnou a časově, místně a věcně neomezenou licenci k využití všech těchto výsledků (výstupů) činnosti Dodavatele. Objednatel je tak zejména oprávněn příslušné výsledky (výstupy) činnosti Dodavatele nebo jejich jakoukoliv část libovolným způsobem dále zpracovávat, šířit, připojit k jinému dílu či jinak využívat.

  - Dodavatel odpovídá za to, že plnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat do práv jiných osob, zejména práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a to pro jakékoliv využití tohoto předmětu plnění v České republice i v zahraničí. Dodavatel je tak zejména povinen zajistit, aby sám disponoval dostatečnými právy k právům z duševního vlastnictví skutečných autorů-fyzických osob, zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, které k plnění této smlouvy využije.

  - Odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zahrnuta v odměně podle čl. 5 této Smlouvy.

  - Objednatel není povinen licenci využít; v takovém případě licence nezaniká.

- DOBA PLNĚNÍ

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu 4 let od data její účinnosti.

  - Bez ohledu na jakékoliv další okolnosti zaniká tato Smlouva též dnem, kdy celková odměna, na niž má zhotovitel podle této smlouvy právo, dosáhne ve svém souhrnu částky 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

  - V případě zániku Smlouvy z jakéhokoliv důvodu zůstávají i nadále v platnosti licenční ujednání.

  - Tímto článkem nejsou dotčeny další možnosti ukončení Smlouvy podle příslušných právních předpisů.

  - Lhůty pro dodání jednotlivých částí Díla budou stanoveny Objednávkou.

- MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění je Středočeský kraj. Každá část projektové dokumentace Zastávky bude Dodavatelem předána Objednateli v sídle Objednatele uvedeném v záhlaví této Smlouvy nebo na jiném místě uvedeném v Dílčí Smlouvě.

  - Koordinační a konzultační činnosti budou vykonávány v místě určeném v Objednávce.

- CENA DÍLA

  - Dodavateli náleží za plnění dle této smlouvy odměna. Tato odměna je dle charakteristik poskytovaných služeb oceněna takto:

- Administrativní a terénní Inženýring pro zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci budoucí žádosti o dotaci z ITI IROP v ceně ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem); Administrativní a terénní Inženýring pro zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci budoucí žádosti o dotaci z ITI IROP pro jednu Zastávku činí ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem);

- Příprava projektové dokumentace v rozsahu pro podání projektové žádosti v ceně ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem). Cena za zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro podání projektové žádosti na jednu Zastávku činí ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem);

;

- Podpora objednatele jako žadatele o dotační prostředky v ceně ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem); Cena za jednu hodinu konzultačních a koordinačních činností v rámci této podpory činí ............................... Kč bez DPH (k doplnění účastníkem).

  - Celková výše odměny Dodavatele činí (k doplnění účastníkem):

Cena bez DPH         		  …....................,- CZK

Sazba DPH         			       21 %

DPH				 ….....................,- CZK

Cena včetně DPH    		 .........................,-CZK.

  - Odměna bude hrazena po vykonání služby, a to na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem (dále jen „faktura“). Dodavatel je povinen fakturu vystavit a objednateli doručit do 20. dne následujícího měsíce. Přílohou faktury musí být též oboustranně odsouhlasené měsíční přehledy (čl. 2 odst. 2), resp. předávací protokoly a rozpisy skutečného počtu hodin dle čl. 6 této Smlouvy. Splatnost faktury musí být minimálně 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního i daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura všechny náležitosti dle tohoto odstavce obsahovat, je objednatel oprávněn takovou fakturu do dne její splatnosti vrátit Dodavateli a Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou; doručením opravené nebo nové faktury začne objednateli běžet nová lhůta splatnosti, která musí opět činit nejméně 15 dnů. Postup podle předcházející věty je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně Objednatele prodlení s plněním dluhu.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA

  - Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.

    - Administrativní/terénní Inženýring a příprava projektové dokumentace. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčího plnění za dodání administrativního/terénního Inženýringu a za přípravu projektové dokumentace Zastávek Dodavateli na základě faktur vystavených Dodavatelem, a to zvlášť za každou Objednateli dodanou a řádně předanou část Díla. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Den podpisu Předávacího protokolu Objednatelem je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud v souladu s Objednávkou rozhodne Objednatel o odložení realizace Díla a takové odložení bude delší než 3 (tři) měsíce, je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu na poměrnou část Ceny dílčího plnění za práce uskutečněné do doby rozhodnutí Objednatele o odložení realizace Díla.

    - Koordinační a konzultační činnost při žádosti o dotační prostředky. Objednatel se zavazuje hradit Dodavateli průběžně na základě skutečného počtu hodin odpracovaných při výkonu konzultační a/nebo koordinační činnosti až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za poskytnutí konzultační a/nebo koordinační činnosti uvedené v Objednávce, a to na základě faktur vystavených Dodavatelem. Faktury za provádění koordinační a konzultační činnosti mohou být vystavovány v měsíčním nebo delším intervalu. Rozpis skutečného počtu hodin strávených poskytováním konzultační a/nebo koordinační činnosti opatřený podpisy oprávněných zástupců Dodavatele a Objednatele dle Objednávky Dodavatel přiloží vždy k faktuře za příslušné období. Den potvrzení Rozpisu skutečného počtu hodin za konzultační a/nebo koordinační činnosti Objednatelem je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

- ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY

  - Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:

    - uplynutím sjednané doby trvání této Smlouvy, nebo

    - písemnou dohodou Stran, nebo

    - výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 (šest) měsíců, nebo

    - doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených v Občanském zákoníku nebo v této Smlouvě, druhé Straně.

- SANKCE

  - Smluvní pokuty.

    - Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli následující smluvní pokuty za nesplnění závazku ze Smlouvy:

- smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (pět set korun českých) za každý den prodlení v případě prodlení s dodáním jakékoliv části dokumentace Zastávky nebo s poskytnutím Inženýrské nebo konzultační nebo koordinační činnosti ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo Objednávkou;

- Smluvní pokuta je splatná jednadvacátý (21.) den ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k její úhradě Dodavateli, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší;

- Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení sjednané smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit svůj závazek;

- Veškeré své nároky (i dosud nesplatné) na úhradu smluvních pokut dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Dodavatele na úhradu ceny Díla jako slevu z ceny Díla;

- Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v celém rozsahu.

- V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v této smlouvě je Dodavatel  povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

- V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku na straně Objednatele je Dodavatel oprávněn po Objednateli požadovat pouze úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody Dodavatele.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou a/nebo Dílčími smlouvami, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky.

  - Smlouva, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti smluvních Stran z něj vyplývající se řídí a budou vykládány v souladu s právem České republiky.

  - Dodavatel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Dodavatel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

  - Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: výstupy Dodavatele musí být v souladu s Obecnými pravidly programu a Specifickými pravidly pro výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI“ (viz: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI).

  - Strany se dohodly, že ustanovení § 1729 (předsmluvní odpovědnost), § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799 a § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem), § 1808 a 1809 (závdavek), § 2000 (zrušení závazku), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody), § 2609 (svépomocný prodej) a § 2620 odst. 2 (zvýšení ceny za dílo soudem) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy a/nebo Dílčích smluv vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od Občanského zákoníku:

- Zaslání Nabídky nebo zahájení jednání o Nabídce dle této Smlouvy není Dodavatelem považováno za znak pravděpodobného uzavření Dílčí smlouvy dle § 1729 Občanského zákoníku a Objednatel je až do okamžiku vystavení Objednávky oprávněn ukončit jednání o Nabídce a nevystavit Objednávku.

- Strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku berou nebezpečí podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech Stran zvlášť hrubý nepoměr. Stranám tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě a/nebo Dílčí smlouvě v případě takové podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny za Dílo soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Žádná ze Stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy.

- Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

  - Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží tři (tři) vyhotovení a Dodavatel 1 (jedno) vyhotovení.

  - Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla (Souhrn a popis zastávek)

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje Smluvních stran

Příloha č. 3 – Podrobný harmonogram plnění

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:

V Praze dne _______________                       V _________ dne ____________

Za Objednatele:                                                         Za Dodavatele:

Podpis: _________________                          Podpis: __________________________

Jméno:                                                                         Jméno:

Funkce:                                                                        Funkce: