Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0114/00874680/2023/1/2023

„Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČO: 00874680	DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx.,    číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

BĚLOHUBÝ s.r.o.

se sídlem Novákova 1328, Mladá Boleslav 29301

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 310552

jednající (zastoupena): ing.Pavlem Bělohubým

IČ: 07960212     DIČ:  CZ07960212

Bankovní spojení: účet č.xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

- Předmět

  - Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 16.05.2023 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

  - Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava vchodů Centrum 83, Havlíčkova 447“.

  - Úprava předmětu SOD se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

- Vícepráce

  - Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel nepředvídal a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původ. předmětu plnění.

  - Dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky oddělené od původní VZMR, jsou zcela nezbytné pro dokončení díla a s ohledem na výše uvedené budou provedeny původním dodavatelem stavby dle smlouvy.

  - Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu (změnový list), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma stranami.

  - Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

  - Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku.

- Cena za dílo

  - Původní cena za dílo:

326 859,25 Kč bez DPH

49 028,89 Kč 15% DPH

375 888,14 Kč s DPH

  - Nová cena za dílo:

414 138,61 Kč bez DPH

62 120,79 Kč 15% DPH

476 259,40 Kč s DPH

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD příloha č. 1: soupis nutných víceprací

Příloha: změnový list (ocenění víceprací a méněprací )

V Mladé Boleslavi dne   16.06.2023        		         V Mladé Boleslavi dne 16.06.2023

Zhotovitel						           Objednatel

……………………………………                                              …………………………………