PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Předmětem plnění je: Technická pomoc objednateli při projednání změn během výstavby z pohledu požadavků a výkladové praxe Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a závazných předpisů a pokynů objednatele v rozsahu:

- Přípravné fáze zahrnující provedení:

- základní analýzy projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV;

- shromáždění, kontrolu a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikaci dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit, včetně činností spojených se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele.

- Analytické fáze zahrnující provedení:

- postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn dle ZZVZ;

- oponentura tvrzení a nároků uplatňovaných Zhotovitelem;

- vyhodnocení možností postupu podle smluvní dokumentace, výkladových pravidel ZZVZ, včetně související rozhodovací a výkladové praxe k ZZVZ;

- úvodní kontrolu rozčlenění změn do jednotlivých skupin dle ZZVZ a dle výkladové praxe MMR, ÚOHS, SFDI a IROP, včetně související analýzy splnění podmínek pro realizaci ZBV.

- Finální fáze zahrnující provedení:

- přípravu technických a ostatních částí smluvní dokumentace, týkajících se dodatků, základních smluvních dokumentů mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli.

- Předložení k elektronickému podpisu.

- Činnost bude soustředěna zejména na:

        - přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a

        - začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití výkladové praxe zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS  R-Sm-36 v platném znění, upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- Výsledný výstup finální fáze a podmínky:

- finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh.

- závěrečné posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36, v platném znění.

- Objednatel upozorňuje, že stavba, jenž bude předmětem technické pomoci, může být spolufinancována ze SFDI, IROP, ITI, SFŽP.

- Poskytovatel bere na vědomí, že data ke stavbám v průběhu poskytování technické pomoci nebo v době archivace, můžou být vyžádány ke kontrole auditními či kontrolními orgány. Je povinen je poskytnout se souhlasem Objednatele. Data musí být v souladu s platnou legislativou, týkající se elektronického podepisování tak, aby byl souhlas jednotlivých osob právně prokazatelný.

- Poskytovatel je povinen vést v průběhu technické pomoci evidenci písemné komunikace se zúčastněnými stranami včetně urgencí.

- Poskytovatel zajistí po ukončení projektu příslušné dokumenty v adresářové struktuře a předá objednateli na flash disku.

- Předložení dokumentů:

- ve formátu pdf podepsané poskytovatelem technické pomoci

- finální verze anonymizovaná ve formátu pdf, převedená do formátu vyhledávání (tj. použitelná pro zveřejňování v registru smluv). Velikost omezena na jednotlivé dokumenty 20 Mb.