Technická specifikace.

Název akce:     III/22940 Pochvalov - Kroučová

Místo realizace: silnice III/22940 Pochvalov - Kroučová

Staničení: od km 14,200 - 16,000, délka úseku 1,800 km, průměrná šířka 6 m, plocha 10 800 m², uzlové body 1212A109  1214A067, okr. Rakovník, středisko N. Strašecí

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy využívanou regionální a autobusovou dopravou v extravilánu mezi obcemi Pochvalov a Kroučová. Komunikace je v nevyhovujícím až havarijním stavu, povrch vozovky vykazuje značný rozpad, četné nerovnosti, především deformaci okrajových částí vozovky těžkou dopravou a opakovaně se tvořící výtluky.

Základní popis akce:

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedena sanace propadlých částí, odfrézování živičného povrchu, vyrovnávka, pokládka asfaltové vrstvy v tloušťce 50 mm. Úprava nezpevněných krajnic, obnova silničních příkopů a zřízení VDZ – vodící proužky 12 cm.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury z rozpočtu na rok 2018. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Předpoklad 5 týdnů v roce 2018

Přílohy: Výkaz výměr, fotodokumentace.

Kontakty:

Vedoucí TSÚ:  Karel Motal, katel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Vedoucí provozu: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602375608

Provozní cestmistr: Zdeněk Malec, zdenek.malec@ksus.cz, tel. 724251470

Správní cestmistr: Zdeněk Englický, zdenek.englicky@ksus.cz, tel. 606613709

## Fotodokumentace