SMLOUVA  O DÍLO

č. smlouvy: 	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Gymnázium Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, PO

se sídlem:		277 11 Neratovice, Masarykova 450

IČO:		00474029

zastoupené:		Mgr. Alešem Jinochem, ředitelem školy

kontakt:		jinoch@gfp.cz

číslo účtu:		 802 906 824/0600

dále jen „Zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:		[BUDE DOPLNĚNO]

se sídlem:		[BUDE DOPLNĚNO]

IČO:		[BUDE DOPLNĚNO]

DIČ:		[BUDE DOPLNĚNO]

zastoupená:		[BUDE DOPLNĚNO]

bankovní spojení:		[BUDE DOPLNĚNO]

č. smlouvy: 		[BUDE DOPLNĚNO]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Díla

  - Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Odvlhčení základových zdí budovy Gymnázia Františka Palackého Neratovice“, a to v rozsahu vyplývajícího z projektové dokumentace:

  - Předmět plnění veřejné zakázky je odvlhčení budovy počítá s demontáží stávajících okapových chodníčků ze zámkové dlažby, betonu a asfaltu. Provedení šetrného, nejlépe ručního, odkopání stávajících vrstev štěrku a zeminy, osazení NOOP folie s výškou nopu minimálně a dal. práce vyplývající z projektové dokumentace.

(dále společně jen „Dílo“)

  - Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Zadavatele pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

Článek 2

Doba plnění

2.1.   Zhotovitel se zavazuje dílo provést  neprodleně po podpisu smlouvy a ukončit ho do 5 týdnů po podpisu smlouvy.

2.2. 	Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je zadavatel  povinen řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

2.3.  V případě nepředvídatelných okolností v rámci stavby, které zhotovitel ani při vynaložení odborného péče nemohl při převzetí stavby díla předvídat, či při mimořádně nevhodných povětrnostních podmínkách pro práce na díle, se lhůta pro předání díla automaticky prodlouží o dobu, po kterou takové nepředvídatelné okolnosti v rámci stavby nebo nevhodné povětrnostní podmínky pro práce přetrvávaly.

2.4.  	Zadavatel  se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. 3 této smlouvy.

Článek 3

Cena díla

3.1. 	Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu Díla dle článku 1 je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

| Cena Díla bez DPH | [BUDE DOPLNĚNO] Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | [BUDE DOPLNĚNO] Kč |
| Cena Díla včetně DPH | [BUDE DOPLNĚNO] Kč |

Článek 4

Platební podmínky

4.1. 	Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura vystavená zhotovitelem.

4.2. 	Konečná faktura bude vystavena po předání díla a bude splatná do 30ti pracovních dnů ode dne doručení zadavateli na emailovou adresu: jinoch@gfp.cz  a v kopii na povondrova@gfp.cz, nebo do datové schránky: uapxbif

4.3.	Faktura bude obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a zadavatele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo smlouvy,

- číslo faktury,

- datum vystavení faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- účel platby

- náležitosti dle zákona o DPH v platném znění,

- fakturovaná částka,

- zahrnuté zálohy již uhrazené zadavatelem.

- razítko a podpis oprávněné osoby

4.4. 	 Zadavatel  nebude poskytovat zhotovitelovi zálohu na provedení díla.

Článek 5

Podmínky a způsob provedení díla

5.1. 	Zhotovitel provede dílo v rozsahu podle čl. 1 na své náklady a na vlastní nebezpečí ve lhůtě podle čl. 2 této smlouvy a za smluvenou cenu uvedenou v čl. 3 této smlouvy.

5.2.	Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Dále je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dalších osob přítomných na staveništi.

5.3.	Zadavatel odpovídá za to, že řádný průběh prací nebude rušen zásahy třetích osob.

5.4.	Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení smluveného díla jen výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům na předmět díla.

5.5.	Zhotovitel zajistí uložení stavební suti a ekologickou likvidaci stavebních odpadů a doloží doklady o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu. Tímto se zhotovitel považuje za původce takto vzniklých odpadů.

Článek 6

Předání a převzetí díla

6.1. 	Zhotovitel vyzve zadavatele k převzetí díla ukončení díla.

6.2.	Při předání díla bude podepsán protokol o předání a převzetí díla a jeho ucelených částí zástupcem zadavatele a zástupcem zhotovitele.

6.3. 	Dílo bude zhotovitelem předáno a zadavatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uplynulému a bezpečnému provozu a užívání díla.

6.4. 	Má-li dílo nebo jeho část vady a nedodělky a nejde-li o vady a nedodělky podle předchozího odstavce, je zadavatel oprávněn odmítnout dílo nebo jeho část převzít. Smluvní strany jsou povinny o tom sepsat zápis, ve kterém zadavatel uvede důvody nepřevzetí díla nebo jeho části a zhotovitel uvede k vytýkaným vadám a nedodělkům své stanovisko. Po odstranění vad a nedodělků, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí díla nebo jeho části ze strany zadavatele, zhotovitel opětovně vyzve zadavatele k převzetí.

6.5. 	Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla zadavatele. Délka záruky je 24 měsíců.

článek 7

Odpovědnost za vady

7.1. 	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

7.2.	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí zadavatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 	Zadavatel  je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Zadavatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

7.4. 	Na skryté vady a nedodělky, které zadavatel zjistil až po převzetí díla, je zadavatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat  ej k jejich odstranění.

7.5. 	Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy zadavatele k jejich odstranění.

7.6.	Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku předání a převzetí díla nebude dílo trpět žádnými právními vadami, zejména na díle nebudou váznout žádná práva třetích osob. Náklady na případné odstranění vad (i právních) a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, nese zhotovitel.

7.7. 	Zadavatel  je oprávněn případné vady díla odstranit ve vlastní režii na náklad zhotovitele, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas, nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle čl. 7 odst. 7.5 této smlouvy.

článek 8

Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu

8.1. 	Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází na zadavatele okamžikem jeho předání a převzetí zadavatelem.

8.2.	Jestliže je zadavatel v prodlení s převzetím díla, přechází na něj nebezpečí škody na díle prvním dnem prodlení.

Článek 9

Smluvní pokuty

9.1. 	V případě prodlení zadavatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká zadavateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

9.2.	V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká zadavateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

9.3. 	Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

10.1. 	Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti zadavatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti zadavatele pro dokončení díla.

10.2. 	Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.

10.3.	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku 9 této smlouvy.

10.4. 	Odstoupením některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

Článek 11

Vyšší moc

11.1. 	Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

11.2. 	Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

11.3. 	Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

11.4. 	Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

článek 12

Ostatní ujednání

12.1. 	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které nabývají platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

12.2.	Zhotovitel se dále zavazuje informovat všechny své zástupce a jiné fyzické osoby (dále jen Subjekty údajů), jejichž osobní údaje zpřístupňuje Zadavateli, o zpracovávání jejich osobních údajů Zadavatelem, a to v rozsahu vyžadovaném čl. 13 a 14 GDPR.

článek 13

Osobní údaje

13.1. 	Pokud v rámci jednání o uzavření této smlouvy, v rámci trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou dojde k předání jakýchkoli osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů jednou stranou druhé smluvní straně (dále jen „osobní údaje“), je druhá smluvní strana, které byly osobní údaje předány, povinna zachovávat o osobních údajích mlčenlivost a přijímat veškerá vhodná technická a organizační opatření k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

13.2. 	Druhá smluvní strana, které byly osobní údaje dle předcházejícího odstavce předány, je povinna (i) podat vhodným způsobem subjektům osobních údajů veškeré informace o zpracování osobních údajů dle příslušných ustanovení nařízení GDPR, (ii) zavázat veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinností mlčenlivosti a k přijímání veškerých vhodných technických a organizačních opatření za stejných podmínek, jak jsou sjednány v této smlouvě, nebo za podmínek přísnějších a (iii) plnit veškeré povinnosti dle obecně závazných právních předpisů týkajících se zpracování osobních údajů.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1.	 V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

14.2.	Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

14.3.	Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

článek 15

Doložka o registraci smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (zadavatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (odběratel) se současně zavazuje informovat poskytovatele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží

potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky poskytovatele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

článek 16

Doložka o účinnosti smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Neratovicích:……………………………….                                                    ………………………………………….

Zadavatelel: 								Zhotovitel:

ředitel školy