# DODATEK ČÍSLO 1

# K Smlouvě o dílo č. 115/62444042/2023

„Oprava zadního traktu objektu školy a příjezdové cesty“

# Smluvní strany

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

se sídlem				Studentská 166

IČ: 					62444042

zastoupený.:				RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy

(dále „objednatel)

a

DOČKAL CZ, s.r.o.

se sídlem: 	Polní Voděrady 105, Polní Voděrady 280 02

IČ: 					24715247

bankovní spojení:			Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu:

(dále „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. července 2023.

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

Článek 3

Cena díla

Smluvní strany se domluvily následovně, byl upraven rozsah prováděných prací dle změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1..

Původní znění:

Cena bez DPH	1.943.006,39Kč

- DPH 21 %		408.031,34Kč

Cena vč. DPH	2.351.037,73Kč

Změnový list č.1:

Cena bez DPH	243.644,87Kč

- DPH 21 %		51.165,42Kč

Cena vč. DPH	294.810,29Kč

Nové znění:

Cena bez DPH	2.186.651,26Kč

- DPH 21 %		459.196,76Kč

Cena vč. DPH	2.645.848,02Kč

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

3. Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Poděbradech, dne 26.09. 2023			  V Polních Voděradech, dne 26.09. 2023

Za objednatele:						             Za zhotovitele:

……………………………………..				……………………………………

RNDr. Kamil Bříza, ředitel školy                                                Pavel Dočkal, jednatel společnosti

| ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - příloha číslo 1 k dodatku smlouvy o dílo č. 115/62444042/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavební úpravy zpevněné plochy a oplocení - Areál Gymnázia Poděbrady - Etapa 1 - verze zámková dlažba |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  | Areál Gymnázia v Poděbradech |  |  | Datum: | 25.09.2023 |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | Projektant: | ANDAMI s.r.o. |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Michal Kubelka |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 243 644,87 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 243 644,87 |  |
| 5 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 66,300 | 217,00 | 14 387,10 | CS ÚRS 2019 02 |
|  | VV |  | plocha 123,6m2 - plocha obruby 21,6m2 = 102m2*0,65 |  | 66,300 |  |  |  |
| 6 | K | 122202209 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 0,000 | 30,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 12 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 66,300 | 66,00 | 4 375,80 | CS ÚRS 2019 02 |
| 13 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 66,300 | 244,00 | 16 177,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| 14 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 132,600 | 22,00 | 2 917,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| 15 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 66,300 | 12,00 | 795,60 | CS ÚRS 2019 02 |
| 16 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 119,340 | 233,00 | 27 806,22 | CS ÚRS 2019 02 |
| 20 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 102,000 | 14,00 | 1 428,00 | CS ÚRS 2019 02 |
| 26 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 102,000 | 112,00 | 11 424,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 27 | K | 564750011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 102,000 | 227,00 | 23 154,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 28 | K | 564770111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 102,000 | 369,00 | 37 638,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 31 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 64,600 | 334,00 | 21 576,40 | CS ÚRS 2023 01 |
| 32 | M | 59245020 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 66,538 | 527,00 | 35 065,53 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | (zatravňovací dlažba 79m2 - 2/3plocha obruby 21,6*2/3m2 = 64,6m2 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 37,400 | 313,00 | 11 706,20 | CS ÚRS 2019 02 |
| 30 | M | 59245021 | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní | m2 | 38,522 | 369,00 | 14 214,62 | CS ÚRS 2023 01 |
|  |  |  | (chodník 44,6m2 - 1/3plocha obruby 21,6*1/3m2 =37,4m2 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 36,000 | 378,00 | 13 608,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 41 | M | 58380001 | krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm | m | 37,800 | 195,00 | 7 371,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 48 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,000 | 64,00 | 0,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 53 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor | 0,000 | 5 500,00 | 0,00 | CS ÚRS 2019 02 |