**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/2771 Mohelnice nad Jizerou – Neveklovice**

**Místo realizace:** silnice č. III/2771, od křižovatky s II/277 v obci Mohelnice nad Jizerou, ke křižovatce s III/26817 u obce Neveklovic, okres Mladá Boleslav.

**Staničení:** km 0,000 – 2,222 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0331A082 a 0331A063)

délka úseku 2 222 m, prům. šířka vozovky 5,3 m, plocha 11 805 m2

Obsah obrázku mapa

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, částečně v intravilánu obce Mohelnice nad Jizerou od křižovatky se silnicí č. II/277, a z části v extravilánu ke křižovatce se silnicí č. III/26817. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo je povrch nerovný a dynamické účinky dopravy nepříznivě působí na životní prostředí obcí.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2771.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je realizace odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, na začátku a na konci úseku. Bude provedena vyrovnávka obal. směsí ACL16+, 16S, provedení očištění, spojovací postřiky a pokládka ACO 11+,11S v tl. 50mm. Dále seřezání krajnic a hloubení příkopů s naložením a uložením na skládku. Obnova krajnic z R-materiálu. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Termín realizace:** r. 2024-2025 – předpoklad 6 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Plán investic – kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Fotodokumentace:**





**Kontakty:**

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel.: 607 009 952, e-mail: [marek.kubat@ksus.cz](mailto:marek.kubat@ksus.cz)

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Marek Kubát