S M L O U V A   O   D Í L O návrh

„Značení 31 zvláště chráněných území a smluvně chráněných území – evropsky významných lokalit – IX.“

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy:

| 1. | Objednatel: | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Smluvně oprávněn jednat: | Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství |
|  | Bankovní spojení: | PPF banka, a.s. Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 |
|  | Číslo účtu: | 4440009090/6000 |
|  | IČ: | 70891095 |
|  | (dále jen objednatel) |  |
|  | V technických věcech oprávněn jednat: | Ing. Josef K e ř k a, Ph.D., vedoucí odboru ŽPaZ Kateřina Puršová, pracovník odboru ŽPaZ, pursova@kr-s.cz |

| 2. | Zhotovitel: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Smluvně oprávněn jednat: |  |
|  | Bankovní spojení: |  |
|  | Číslo účtu: |  |
|  | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
|  | (dále jen zhotovitel) |  |
|  | Kontaktní osoba zhotovitele: |  |
|  | V technických věcech oprávněn jednat: |  |

Článek 1

Předmět smlouvy a rozsah plnění

  - Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků poptávkového řízení ze dne……..2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „Značení 31 zvláště chráněných území a smluvně chráněných území – evropsky významných lokalit – IX.‟ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo (specifikované v  bodu 1.3. této smlouvy) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

  - Dílem podle této smlouvy se rozumí zásah ve zvláště chráněných územích a smluvně chráněných územích (dále jen ZCHÚ a SCHÚ), spočívající v provedení následujících prací, které byly rovněž uvedeny v příloze výzvy k podání nabídek v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu, v návaznosti na níž je tato smlouva uzavírána. Předmětem zakázky je označení ZCHÚ a SCHÚ tabulemi (počet a umístění viz přílohy č. 1 a 2 této smlouvy), které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 a § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) a e) a odst. 2 a 3 téhož ustanovení vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Tabule budou umístěny na pevných stojanech tvořených dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro ZCHÚ budou tabule umístěny na desce takto: shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ a tabulka s textem „evropsky významná lokalita“, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky. Pro SCHÚ budou použity tabule s textem „smluvně chráněné území“ a „evropsky významná lokalita“. Tabule budou připevněny samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápustnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnící gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce 
o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x tl.). Dřevěná deska bude zhotovena 
z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 250 x 20 mm (d. x š. x tl.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 mm. Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápustnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápustnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm. Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 550 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy – větší patka, kamenité zeminy – menší patka, orientačně 0,015 m3). Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tmavě hnědým nebo transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. Ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou hřebíků) bude buď nerezový, nebo ošetřený proti korozi zinkováním. Objednatelem budou převzaty pouze takové stojany s tabulovým označením, které budou bezvadně provedeny. Tabule budou na desce pevně přišroubovány, přičemž však nedojde k jejich poškození (odloupnutí smaltu). Veškeré nátěry budou zaschlé, spoje pevné a beton dokonale vytvrzený tak, že sloupek nebude možné ručně vychýlit ze svislé polohy.

Dále bude provedeno pruhové značení ZCHÚ dle ustanovení § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., a dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. i) a odst. 4 vyhlášky téhož ustanovení č. 64/2011 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Obvod chráněných území je uveden v přílohách č. 1 a 2. Pruhové značení bude umístěno: na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry, průměr min. 100 mm a délka 2 000 mm; kůly budou opracované do špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním; část kůlu v zemi a min. 200 mm nad zemí bude opálena nebo impregnována proti hnilobě modrou skalicí či jinými povolenými přípravky. Značení lze provést i na hraničních stromech nebo jiných vhodných hraničních objektech např. stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem). Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.

  - Výroba smaltovaných tabulí není předmětem plnění dle této smlouvy. Budou zhotoviteli předány objednatelem při předání ZCHÚ a SCHÚ v souladu s bodem 2.1. této smlouvy.

  - Umístění tabulového i pruhového značení v terénu bude provedeno dle předaných mapových podkladů (příloha č. 2 – CD – po předání objednatelem zhotoviteli se stane nedílnou součástí této smlouvy).

  - Objednatel zhotoviteli předá tabule a mapový podklad ve formátu .shp k vymezení obvodu území pro pruhové značení lokalit při protokolárním předání ZCHÚ a SCHÚ.

  - Práce budou provedeny ve dvou fázích: první fáze – 20 území bude provedeno do 31.5. 2019, zbylých 11 území bude provedeno do 31.9. 2019 (příloha č. 3).

Článek 2

Doba plnění a způsob předání

  - Objednatel předá ZCHÚ a SCHÚ, v němž bude provedeno značení, protokolárně v místě a v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran a pokud se smluvní strany nedohodnou, v termínu a místě jednostranně určeném objednatelem, přičemž takové určení je pro zhotovitele závazné. Současně s předáním ZCHÚ a SCHÚ objednatel zkonkretizuje rozsah provedení prací (značení) a upřesní jej. Konkretizace či upřesnění zásahu bude zaznamenáno do protokolu.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednáno a upřesněno při předání ZCHÚ a SCHÚ (viz bod 2.1.) a to v termínech dle čl. 1 odst. 1.7. této smlouvy.

  - Zhotovitel oznámí písemně nebo e-mailem osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení jednotlivých etap díla dle přílohy č. 3 nejpozději do 10 dnů od posledního dne provádění prací.

  - Objednatel v přiměřené lhůtě ode dne oznámení ukončení prací dle čl. 2.3. vyzve zhotovitele písemně nebo e-mailem k fyzickému předání provedených prací s uvedením konkrétního data a místa převzetí provedených prací. Datum a místo převzetí prací budou stanoveny po předchozí telefonické či e-mailové domluvě, pokud se na termínu a místě smluvní strany nedohodnou, určí je jednostranně objednatel písemným sdělením zhotoviteli.

  - O předání a převzetí prací (značení) v termínu dle bodu 2.4. bude objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, pokud budou vykazovat vady a nebudou kompletní.

  - V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, nedostatek finančních prostředků na zaplacení zásahu atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

  - Cena díla podle této smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele jako pevná a její celková výše činí:                  Kč bez DPH.

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši	               Kč.

Celková cena díla včetně DPH činí              Kč.

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem v poptávkovém řízení.

Jednotková cena značení:

- pruhové značení			Kč/km (bez DPH)		Kč/km (vč. DPH)

- stojany (výroba a instalace)		Kč/ks (bez DPH)		Kč/ks (vč. DPH)

- instalace tabulí			Kč/ks (bez DPH)		Kč/ks (vč. DPH)

Ceny na lokalitu:

| Lokalita | Pruhové značení bez DPH (Kč) | Pruhové značení vč. DPH (Kč) | Stojany (výroba a instalace) bez DPH (Kč) | Stojany (výroba a instalace) vč. DPH (Kč) | Instalace tabulí bez DPH (Kč) | Instalace tabulí vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Sázava |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Dománovický les | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Hradec a Kuchyňka | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Chlum u Nepřevázky | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Kalivodské bučiny |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Kersko | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Labe - Liběchov |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Losinský potok |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Malíkovická stráň |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Mydlovarský luh |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Na horách u Křešína | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Niva Kotelského potoka |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Obecnický potok |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Písčina u Tišic | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Písčina u Tuhaně | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Písečný přesyp u Píst | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Polabské hůry | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Posázavské bučiny | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Rečkov |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Rybník Vidlák |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Sázava |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Sedlečský potok |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Slánsko - Byseňský potok |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Slepeč | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Stráně u Kochánek | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Štěpánovský potok | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| V hladomoří | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Vlašimská Blanice | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Závišínský potok | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Želivka | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Žlunice - Skochovice | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

  - Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

  - Faktura na úhradu ceny za dílo podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena a předána objednateli zhotovitelem současně s protokolárním převzetím díla objednatelem dle bodu 2.5. této smlouvy, nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

  - Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název „Značení 31 zvláště chráněných území a smluvně chráněných území – evropsky významných lokalit – IX.“, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací) a vyfakturovanou částku, příp. další náležitosti dle platných právních předpisů.

  - Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

  - Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá splatnosti.

Článek 5

Smluvní pokuta

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla v termínech uvedených v čl. 1 odst. 1.7 je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny  za každý započatý den prodlení, a to až do konečného převzetí díla dle bodu 2.5. této smlouvy, anebo do ukončení smluvního vztahu objednatelem.

  - Smluvní pokuta za vady prací je stanovena ve výši 0,1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčenou vadu díla v termínu stanoveném v písemné výzvě zadavatele k jejímu odstranění, a to až do odstranění vady nebo ukončení smluvního vztahu objednatelem. Lhůta k odstranění vad stanovená v písemné výzvě zadavatelem činí minimálně 2 dny ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

  - Úhradou smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele 
za objednavatelem.

  - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 35 % z celkové ceny.

Článek 6

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo v částech dle bodu 1.3. písm. - této smlouvy záruku v délce 2 roky, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.

  - Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a uplatní se postup podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, čímž se objednatel zprostí náhrady škod zhotoviteli, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy v termínech určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených objednatelem na základě některého ustanovení této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

  - Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při provádění prací.

  - Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.

  - Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen pošta), jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost zaslanou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy vrátí odesílateli jako nedoručitelnou.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv případně dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nepřesáhne-li celková cena díla bez DPH částku 50.000,- Kč.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.

  - Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 050-03/2017/RK ze dne 26. 1. 2017.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Tabulka lokalit

- Příloha č. 2: Mapové podklady - CD

- Příloha č. 3: Fáze projektu

| V ……….. dne ........................... | V ……….. dne ........................... |
| --- | --- |
| ............................................. za objednatele | ............................................. za zhotovitele |

Příloha č. 1: Seznam lokalit

| Lokalita | Obvod značení v terénu (m) | Stojan (ks) | Malý státní znak (ks) –smaltovaný | PP (ks) | PR (ks) |  | EVL (ks) |  |  | Smluvně chráněné území (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiál – dřevo | Materiál – smaltovaný plech |  |  |  |  |  |  |  |
| Dolní Sázava |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| Dománovický les (Žíželický les) | 8 500 | 17 | 11 | 3 |  | 8 |  | 17 |  |  |
| Hradec a Kuchyňka | 10 242 | 8 | 6 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Chlum u Nepřevázky | 6 400 | 29 | 18 | 18 |  |  |  | 29 |  |  |
| Kalivodské bučiny |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Kersko | 10 800 | 33 | 33 | 33 |  |  |  | 33 |  |  |
| Labe – Liběchov |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Losinský potok |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Malíkovická stráň |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Mydlovarský luh |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Na horách u Křešína | 1 200 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| Niva Kotelského potoka |  | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Obecnický potok |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Písčina u Tišic | 1 200 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| Písčina u Tuháně | 400 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| Písečný přesyp u Píst | 1 000 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| Polabské hůry | 5 500 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| Posázavské bučiny | 3 900 | 18 | 6 |  |  | 6 |  | 18 |  |  |
| Rečkov |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Rybník Vidlák |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Sázava |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
| Sedlečský potok |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Slánsko – Byseňský potok |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Slepeč | 1 250 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| Stráně u Kochánek | 1 500 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| Štěpánovský potok | 12 242 | 13 | 11 |  |  | 11 |  | 13 |  |  |
| V hladomoří |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Vlašimská Blanice |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Závišínský potok |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Želivka |  | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| Žlunice - Skochovice |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Celkem | 64 134 | 355 | 116 | 85 |  | 31 |  | 355 | 2 |  |

Příloha č. 3: Fáze projektu

| Termín ukončení značení | Lokality |
| --- | --- |
| 31.5.2019 | Dománovický les (Žíželický les), Hradec a Kuchyňka, Chlum u Nepřevázky, Kalivodské bučiny, Kersko, Labe – Liběchov, Malíkovická stráň, Mydlovarský luh, Na horách u Křešína, Niva Kotelského potoka, Obecnický potok, Písčina u Tišic, Písčina u Tuháne, Písečný přesyp u Píst, Polabské hůry, Rečkov, Slánsko – Byseňský potok, Slepeč, Závišínský potok, Žlunice – Skochovice |
| 31.9.2019 | Dolní Sázava, Losinský potok, Posázavské bučiny, Rybník Vidlák, Sázava, Sedlečský potok, Stráně u Kochánek, Štěpánovský potok, V hladomoří, Vlašimská Blanice, Želivka |