Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0009/00874680/2024/1/2024

číslo zhotovitele:  66223

„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

TRIGON MB s.r.o.

se sídlem:  Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 29306

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 114615

jednající: Janem Menšíkem, jednatelem

IČ: 27568989

DIČ: CZ27568989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

- Předmět

  - Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 8.1.2024 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

  - Úprava předmětu SOD se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – bourací práce“.

- Vícepráce

  - Vícepráce vznikly v důsledku okolností zjištěných při provedení sond. Tyto dodatečné stavební (bourací) práce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

  - Dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky oddělené od původní VZMR, jsou zcela nezbytné pro dokončení díla a s ohledem na výše uvedené budou provedeny původním dodavatelem stavby dle smlouvy.

  - Vícepráce budou provedeny dle požadavků (formulář změn) a dle přiloženého soupisu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a to po odsouhlasení oběma stranami.

  - Cena za vícepráce ve výši 296.356,49Kč bez DPH je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

  - Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku.

- Cena za dílo

  - Původní cena za dílo:

464.222,79 Kč bez DPH

55 706,73 Kč 12% DPH

519 929,52 Kč s DPH

  - Nová cena za dílo:

760.579,28 Kč bez DPH

91.269,51 Kč 12% DPH

851.848,79 Kč s DPH

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

  - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD příloha č. 1: soupis nutných víceprací

V Mladé Boleslavi dne   5.2.2024

Zhotovitel						           Objednatel

……………………………………                                              …………………………………

Jan Menšík, jednatel                                                              Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka