
Technická specifikace

**Název akce: III/10528 Pořešice**

**Místo realizace: silnice III/10528 u obce Pořešice**

**Staničení : od 0,591 do 3,607, délka úseku 3,016 km, prům.šířka 5,1 m,**

**plocha 15 682 m2**



**Popis součastného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která vede do obce Pořešice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje. Jedná se konec životnosti stávajícího živičného koberce.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10528.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Práce budou probíhat za úplného uzavření silnice (pokládka ACO). Dojde k reprofilaci -částečnému odfrézování stávajícího živičného krytu v obci a v napojení na navazující komunikace v tl. 4 cm. Následně bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik 2x, vyrovnávka ACL 16+ v tl. 5 cm, pokládka ACO 11+ v tl. 5 cm. Po odfrézování a zalití pracovní spáry, zřízení krajnice, VDZ – vodící proužek 12,5cm v barvě a plastem měsíc po pokládce obrusné vrstvy. Geodetické zaměření skutečného provedení opravy autorizovaným geodetem, provést návrh a projednat realizaci DIO, práce budou provedeny za úplné uzavírky dále zajistit ohlášení stavby. Po stanovení přechodné úpravy provozu od MěÚ Sedlčany.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 60. měsíců**

**Platební podmínky:** Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: 05. – 07. 2024** 8 týdnů

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace







¨

**Kontakty :**

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), telefon 601571016

Zástupce vedoucího: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Miroslav Jech, [miroslav.jech@ksus.cz](mailto:miroslav.jech@ksus.cz), telefon 602577799

Správní cestmistr: Ludmila Zrůbková, Ing., [ludmila.zrubkova@ksus.cz](mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz), telefon 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Jech

4.1.2023