Technická specifikace

**Název akce: III/27517 křiž. III/32924 - Bobnice**

**Místo realizace: III/27517**

**Staničení : od 8,666 do 11,015 km**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která v současné době převádí osobní, autobusovou a nákladní dopravu. Závady na komunikaci se objevily v trhlinách, hlubších propadech, výtluky a rozpadech krajnic.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/27517

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy :**

frézování do hl 6 cm, hutnění asfaltové vrstvy - vyrovnávka, střední a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-1000m2, tl 5 cm, řezání asf krytu vozovky hloubky 5-10 cm, frézování spár a prasklin. Zalití spár asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm, VDZ –děl čáry 12,5 cm s balotinou, zřízení vš předznačení, čištění vozovek metením strojně samosběrem.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

**Termín realizace: 05-10/ 2024**

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace**









**Kontakty :**

Vedoucí oblasti KH: Petr Holan [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz), 724 706242

Vedoucí manažer zástupce vedoucího oblasti KH Vladimír Kratochvíl [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr: Veselý Michal, [michal.vesely@ksus.cz](mailto:michal.vesely@ksus.cz), 702 233 566

Správní cestmistr: Ilona Novotná, [ilona.novotna@ksus.cz](mailto:ilona.novotna@ksus.cz) 724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselý Michal.