Technická specifikace

Název akce:      III/3293 Pečky - Tatce

Místo realizace: silnice III/3293, okres Kolín

Staničení: od 0,310 km do 3,460 km, délka úseku 3,150 km, průměrná šířka 5,5 m,

plocha 17325 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu a extravilánu mezi obcí Tatce a městysu Pečky. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní a zejména zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3293.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedeno zametání vozovky, lokální sanace, čištění příkopů, krajnic a obnova, vyrovnávka, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Dále bude provedeno, frézování, zalévání spár, vodorovné dopravní značení VDZ 12,5 cm a úprava napojení na stávající kryt. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky bude realizováno ze škod po zimě pro r. 2024 a je podmíněno přidělením finančních prostředků.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad 05-10/ 2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Oblastní provozní technik-zástupce vedoucího oblast Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: vladimir.kratochvil@ksus.cz tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Milan Havránek, email: milan.havranek@ksus.cz, tel: 778 761 622

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: olga.somolikova@ksus.cz, tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: 1.3.2024 Milan Havránek