Technická specifikace

**Název akce: III/1065 BŘEŽANY - NETVOŘICE**

**Místo realizace: silnice III/1065 Břežany - Netvořice, okres Benešov**

**Staničení: 3,150 – 5,180 km, délka úseku 2,030 km, plocha 11100 m2**

Obsah obrázku text, mapa, atlas, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o silnici III. Třídy mezi obcemi Břežany a Netvořice v okrese Benešov. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, tak autobusovou a nákladní dopravu. V minulých 2 letech sloužila jako objízdná trasa dopravních staveb v okolí . Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1065.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy.**

Před započetím prací bude podán návrh a projednání DIO včetně realizace, zajištění ohlášení stavby. Seřezání krajnic a prohloubení příkopů s uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko. Po částečném odfrézování stávajícího živičného krytu (zatřídění ZAS-T1) bude v celém úseku proveden spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+, spojovací postřik, pokládka ACO 11+ tl. 40mm, zalití příčných a podélných spár. Dále zřízení krajnice z recyklátu, vyznačení VDZ v barvě. Závěrem bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:** Financováno z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

**Termín realizace:** 4 týdny

**Přílohy: rozpočet**

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, území, silnice, tráva

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, rostlina, silnice

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, cesta, strom, území

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, výjev, Povrch vozovky, cesta

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti: Jiří Brzoň, [jiri.brzon@ksus.cz](mailto:jiri.brzon@ksus.cz), 601571016

Zástupce vedoucího oblasti: Bc. Milan Jonszta, [milan.jonszta@ksus.cz](mailto:milan.jonszta@ksus.cz), 602436864

Provozní cestmistr: Vladimír Pošvec, [vladimir.posvec@ksus.cz](mailto:vladimir.posvec@ksus.cz), 724168679

Správní cestmistr: Martina Roubíková, [martina.roubikova@ksus.cz](mailto:martina.roubikova@ksus.cz), 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: leden 2024

Vladimír Pošvec