**Protokol**

Věc: **oprava všech fasád domu č. p. 97 na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Dne: 12.03.2024

Přítomni:

Bc. Markéta Chumlenová - MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, úsek památkové péče ([marketa.chumlenova@brandysko.cz](mailto:marketa.chumlenova@brandysko.cz))

Ing. Markéta Gottwaldová – za NPÚ

Ondřej Parez - správce

Po prohlídce fasád bylo domluveno:

* novodobá přístavba ve dvoře může být ze strany od domu č. p. 98 a směrem do sídliště (štítové průčelí) zateplena, strana do dvora – bude předloženo detailní řešení napojení na historickou budovu zejména s ohledem na portál a kamenná ostění kolem vstupů,
* omítky na historické budově budou na vápenné bázi, podíl cementové složky musí být co nejmenší (do 10%), bude podloženo technickými a bezpečnostními listy od výrobce,
* barevné řešení by mělo být řešeno koncepčně, sjednoceno by mělo být natírání kamenných prvků, průčelí směrem do Masarykova náměstí může být barevně rozčleněno barevnými linkami (patrová římsa),
* omítky na novodobé přístavbě by měli pohledově odpovídat historickému objektu, nedoporučují se tenkovrstvé omítky, omítky na této části nemusí být čistě vápenné, mohou být přichyceny na perlince.

Hlasitě přečteno a podepsáno v 13:05 hod.

Podpisy:

Chumlenová, v. r.

Gottwaldová, v. r.

Parez, v. r.