Příloha č. 1

4. aktualizaci  ZÚR SK. Je zadávána na požádání oprávněného investora a tím je ČEPS a.s.,Praha 10, Elektrárenská 774/2, . Jedná se o řešení těchto záměrů:

Koridory dle Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR

E 14 – Koridory pro dvojité vedení 400kV Čechy – Střed-Chodov a Čechy-Střed-Týnec a Čechy –Střed

E 15 – Koridor pro dvojité vedení 400kV Týnec-Krasíkov a plochu pro rozšíření elektrické stanice 400kV Týnec

E 17 – Koridor pro dvojité vedení 400kV Hradec-Chrást

E 18 – Koridory pro dvojité vedení 400kV Hradec-Řeporyje a Hradec-Mírovka

Prověřit požadavek mimo PÚR ČR :

Koridor vedení 400kV – smyčka z vedení 400kV Kočín – Řeporyje do nové stanice Milín a plochu pro novou elektrickou stanici Milín

Šíře koridoru pro vedení 400kV je dle platné ZÚR SK 300m.

Vypustit z dokumentace:

EO1 – Vedení 400kV – TR Výškov – TR Řeporyje – varianta A

EO2 – Vedení 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda – Zlosyň) – realizováno

E22 – napojení TR Praha Sever na stávající vedení 400kV – TR Výškov – TR Čechy Střed

Koridory musí být v souladu s 1. aktualizací Politiky územního rozvoje ČR a dalšími koncepčními materiály, včetně územně analytických podkladů a studií, které řeší v detailu trasy jednotlivých vedení a jsou k dispozici u Investora

Součástí 4. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění navrhovaných řešení jednotlivých záměrů a dalších obsahových náležitostí hlavně s ohledem na vymezení koridorů a porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí).

Způsob úpravy textu bude v souladu s legislativními pravidly vlády. Způsob členění dokumentace bude v souladu se zák.č. 183/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 500/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

I. Návrh 4. aktualizace ZÚR SK

bude zpracován dle stavebního zákona a především dle přílohy č. 4 k vyhl.č. 500/2006 Sb,

1. textová část

2. grafická část - b)výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability

d) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  a asanací

II. Odůvodnění 3. aktualizace ZÚR SK

1. textová část – bude mimo jiné vycházet i z rozsudků Krajského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, tj. zpracování podrobných důvodů pro navržené řešení koridorů, zdůvodnění změn nových koridorů, popř. zdůvodnění, proč jsou nové koridory v řešení vhodnější, prověření územně plánovací dokumentace dotčených obcí např. s možnou místní úpravou šířky  koridoru a souvisejících staveb a pod.

2. grafická část – a) koordinační výkres

b)výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů.

c) koncepce technické infrastruktury

III. Součástí nabídky bude podrobný popis obsahu zakázky („osnova prací“) včetně předpokládaného časového harmonogramu plnění jednotlivých fází pořizování                           4. aktualizace ZÚR SK.

IV.  Právní stav po změně bude obsahovat :   v souladu s vyhláškou 500/2006 Sb.

návrhovou část – textová i grafická část

důvodovou část – textová grafická část

V. Geografická data, která budou uložena v datovém skladu GIS Krajského úřadu, budou splňovat následující požadavky:

- vektorová data budou zpracována ve formátu ESRI (shapefile, coverage,    PersonalGeodatabase, File Database), topologicky čistá, s uvedením  datového modelu. Zpracovatel předá rovněž sadu použitých vizualizačních znaků (značkový klíč) nebo legendu, nebo projektový (výkresový) soubor. Atributová část dat bude v kódové stránce ISO Latin2 (ISO 8859-2);

- rastrová data budou georeferencovaná, ve formátu TIFF (Rev6, nekomprimované či s kompresí PackBits nebo LZW, včetně worldfile *.tfw), IMG (ERDAS), ECW (Enhanced Compression Wavelet);

- metadata budou vyplněna v aplikaci MIcKA (http://gis.krstredocesky.cz/metadata/index.php, přístupová práva obdrží zpracovatel u správce GIS), nebo budou předána ve formátu FGDC, ISO, XML či TXT dle metodiky INSPIRE;

- bude použit souřadnicový systém S-JTSK, 3. kvadrant, nebo WGS84, zobr. UTM, zóna 33N; výškový systém Balt po vyrovnání;

- samostatné textové dokumenty budou ve formátu *.doc (MS Word 2000 a vyšší), *.rtf nebo *.pdf, externí tabulky ve formátu *.xls (MS Excel 2000 a vyšší) nebo *.dbf (DBase IV.). Externí databáze *.mdb (MS Access 2000 a vyšší).

VI. Dokumentace 4. Aktualizace ZÚR SK (tj. společné jednání, veřejné projednání a výsledné opatření obecné povahy a právní stav po změně) bude zpracována také jako internetová prezentace pro zveřejnění na webových stránkách Středočeského kraje.

VII. V průběhu rozpracovanosti bude zpracovatel spolupracovat se zpracovatelem Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Středočeského kraje pro 4.aktualizaci

VIII. Zpracovatel bude spolupracovat s pořizovatelem dokumentace 4. aktualizace ZÚR SK (tedy Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu) na vyhodnocení stanovisek, vyjádření, námitek a připomínek a jejich odůvodnění ve všech etapách pořizování, zúčastňovat se jednání v rámci konzultací a upřesňování projednávané dokumentace, včetně účasti na společném jednání, veřejném projednání a na případných dohodovacích jednáních.

IX. V průběhu prací na zakázce se bude zpracovatel aktivně účastnit kontrolních dnů svolaných pořizovatelem.

X. Dokumentace 4.aktualizace ZÚR SK bude odevzdána v klasické („papírové“) formě  v následujícím počtu vyhotovení:

1. dokumentace pro společné jednání – 4 paré,

2. dokumentace pro veřejné projednání – 4 paré,

3. výsledná dokumentace  - úprava po veřejném projednání– 4 paré.

XI. Dokumentace 3.aktualizace ZÚR SK bude odevzdána v digitální formě v následujícím

počtu vyhotovení:

1. dokumentace pro společné jednání – 4 CD a zpracování internetové prezentace

2. dokumentace pro veřejné projednání – 4 CD a zpracování internetové prezentace

3. výsledná dokumentace – 30 CD.

XII. Právní stav po změně  bude -  klasická podoba (papírová)  -  5 paré

-  digitální forma                     - 30 CD

XIII. Výsledná geografická data pro 4. aktualizaci ZÚR SK budou odevzdána v počtu 2 vyhotovení na CD a rovněž data právního stavu (po změně) dokumentace budou odevzdána v počtu 2 CD

IX. Požadavky na zpracovatele:

1. vysokoškolské vzdělání, autorizace v oboru územní plánování,

2. doložené reference s upřednostněním účasti na zpracování zásad územního rozvoje

3. uvedení seznamu spolupracovníků s autorizací (např. pro projektování ÚSES, hodnocení životního prostředí atd.).

Termín zpracování  I.etapy (tj. dokumentace ke společnému jednání) bude  zpracována do 4 měsíců od podpisu smlouvy.