Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 0029/00874680/2024/1/2024

číslo dodavatele: 41222

„Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“

Smluvní strany

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Pr 916

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČ: 00874680

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

ANARKADA s.r.o.

se sídlem:  Václavské náměstí 175/9, 28401 Kutná Hora

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C pod sp. zn. 260710

jednající Mgr. Natalie Pohorila

IČ: 05291411

DIČ: CZ05291411

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0029/00874680/2024 ze dne 19.3.2024.

Předmět dodatku

V rámci prováděných prací na projektu „Rekonstrukce jídelny 5. pavilon – stavební práce“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohuč.1k tomuto dodatku, se mění původní cena předmětu plnění,

- v souvislosti se změnou celkové ceny plnění se mění platební podmínky.

- Cena za dílo

Nová celková cena za dílo:

4 623 747,18 Kč bez DPH,

5 178 596,84 Kč s DPH

Rekapitulace změny ceny díla s ohledem na tento dodatek

|  | Původní cena dle smlouvy | Dodatek | Nová cena vč. dodatku |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH | 4 085 527,34 | 538 219,84 | 4 623 747,18 |
| DPH 12% | 490 263,28 | 64 586,38 | 554 849,66 |
| Cena s DPH | 4 575 790,62 | 602 806,22 | 5 178 596,84 |

- Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci. Faktura za dané období bude dodavatelem vystavena po odsouhlasení předloženého soupisu provedených prací objednatelem.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.3.2024nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění beze změn.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky a prohlašují, že dodatek ani jeho přílohy neobsahují obchodní tajemství. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel. V případě podpisu dodatku zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, každá ze stran obdrží smlouvu s uznávanými elektronickými podpisy obou stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel.

Dodavatel						           Objednatel

………………………………				………………………………………

Mgr. Natalia Pohorila					Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD jsou:

příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby

příloha č. 2 -  Položkový rozpočet