Smlouva o dílo

č. 45/70836230/2024

„Oprava havarijního stavu hradební zdi“

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“)

# Smluvní strany

Základní škola a Praktická škola Kutná Hora, příspěvková organizace,

se sídlem: 284 01 Kutná Hora, Na Náměti 417,

IČO: 70836230,

zastoupen: Mgr. Ludmilou Janouškovou, ředitelkou školy

Číslo bankovního účtu: 443823399/0800

(dále jen "Zadavatel")

a

DALFOS s.r.o.

se sídlem: Libenice 44, 28002 Kolín

IČO: 62966511

Zastoupen: Ing. Douda Miroslav, jednatel firmy

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C složce 43644

Číslo bankovního účtu: 108262950/0300

(dále jen "Dodavatel")

(Zadavatel a Dodavatel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").

uzavírají dnešního dne 3. června 2024 tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

# Předmět Smlouvy

## Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zadavatele za podmínek níže uvedených dílo: opravu havarijního stavu hradební, kamenné, historické zdi, ležící v památkové rezervaci v centru města, s dodržením technologických postupů určených pracovníkem NPÚ, (dále jen „Dílo“), jehož parametry jsou podrobně specifikovány v Technické specifikaci, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## Zadavatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli cenu, která je sjednána v čl. 3 této Smlouvy.

3.         Vlastnické právo

## 3.1.     Vlastnické právo přechází na Zadavatele převzetím Díla. Převzetím Díla se rozumí podpis předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

# Cena Díla a platební podmínky

## Cena Díla za předmět Smlouvy uvedený v článku 2 odst. 2.1. a 2.2. byla stanovena na jako cena maximální a nejvýše přípustná, a to ve výši 406 560,- Kč bez DPH (dále jen „cena díla“), plus 21% DPH ve výši 85 377,60 Kč, tj. celkem ve výši 491 937,60 Kč s DPH.

## Cena Díla zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy a je nezávislá na vývoji cen a kursových změnách.

## Zadavatel se zavazuje uhradit Dodavateli 100 % kupní ceny dle článku 4 odst. 4.1 po předání a převzetí Díla. Bude-li Dílo převzato, byť i s jednou vadou nebo nedodělkem výslovně uvedený v předávacím protokolu, bude 100 % kupní ceny uhrazeno až po odstranění této vady či nedodělku.

## Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od data jejího doručení Zadavateli. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Dodavatele. Daňové doklady – faktury vystavené Dodavatelem podle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy České republiky.

## Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Zadavatel oprávněn daňový doklad – fakturu Dodavateli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě 5 pracovních dnů od data jejího doručení Dodavateli. V takovém případě Zadavatel není v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části a Dodavatel vystaví opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu – faktury Zadavateli.

# Termín a místo plnění

## Dodavatel se zavazuje řádně provést dané stavební práce a předat Zadavateli Dílo uvedené v článku 2 odst. 2.1 této Smlouvy, a to do 15. 11. 2024 od nabytí účinnosti této Smlouvy.

## Místem plnění je Základní škola a Praktická škola Kutná Hora, příspěvková organizace, Na Náměti 417, Kutná Hora (dále jen „místo plnění“).

# Předání a převzetí díla

## O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat identifikaci Smluvních stran, popis dodávaného Díla, datum podpisu předávacího protokolu, uvedení zjištěných vad a termín pro jejich odstranění, podpis Smluvních stran (dále jen „předávací protokol“).

## Zadavatel není povinen převzít Dílo, které by vykazovalo vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání. Nevyužije-li tohoto práva, uvedou Smluvní strany v předávacím protokolu soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání a převzetí díla. Práva Zadavatele uvedená v čl. 7 této Smlouvy tím nejsou dotčena.

# Záruka a nároky z vad

## Záruční doba na Dílo je 5 let.

## Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu zástupci Smluvních stran. Je-li dílo s vadou či nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode dne jejich odstranění.

## Požadavek na odstranění vady díla uplatní Zadavatel písemně u Dodavatele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V písemné reklamaci Zadavatel uvede popis vady a způsob, jakým vadu požaduje odstranit. Zadavatel je oprávněn:

  - požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo

  - požadovat přiměřenou slevu z ceny.

## Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Zadavateli. Zadavatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, je-li dodáním Díla s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za podstatné porušení se považuje vždy situace, kdy Dílo nedosahuje nebo v záruční době přestane dosahovat minimálních funkcí a parametrů požadovaných Zadavatelem a uvedených v této Smlouvě (resp. její Příloze).

## V případě, že k odstranění vady Díla není nutné zajištění náhradních částí, je Dodavatel povinen vadu odstranit do 7 dnů ode dne obdržení reklamace. Je-li k odstranění vady díla nutné zajistit náhradní části, pak je Dodavatel povinen vadu odstranit do 4 týdnů ode dne obdržení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak.

# Smluvní pokuty

## V případě, že Dodavatel bude v prodlení proti termínu předání a převzetí díla uvedenému v článku 5. odst. 5.1 této Smlouvy, je Zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý, i započatý den prodlení.

## V případě, že Dodavatel neodstraní řádně reklamovanou vadu Díla (ve lhůtě uvedené v článku 7. odst. 7.5 nebo se Smluvními stranami sjednané době, je Zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je Dodavatel v prodlení s odstraněním, a to za každý započatý den prodlení.

## Pokud Zadavatel neuhradí v termínech uvedených v této Smlouvě cenu za dílo, je povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši, ledaže Zadavatel prokáže, že prodlení s úhradou ceny za dílo bylo způsobeno z důvodu opožděného uvolnění prostředků poskytovatelem dotace.

## Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smluvní sankce nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé Smluvní strany.

## Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. Nárok na náhradu škody má Zadavatel vždy zachován.

# Ukončení Smlouvy

## Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v zákoně nebo v této Smlouvě.

## Zadavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže uvedených skutečností:

  - Činí-li prodlení Dodavatele proti termínu předání a převzetí Díla uvedenému v článku 5. odst. 5.1 této Smlouvy více než 4 týdny;

  - Dodavatel vstoupí do likvidace;

  - Vůči majetku Dodavatele probíhá insolvenční (nebo obdobné) řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

## Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zadavatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Zadavatelem se považuje nezaplacení kupní ceny v termínu stanoveném touto Smlouvou, ač Dodavatel Zadavateli na toto porušení písemně upozornil a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splnění této povinnosti.

# Závěrečná ujednání

## Tato Smlouva se řídí výlučně právním řádem České republiky. Smluvní strany berou na vědomí, že v oblastech výslovně neupravených touto Smlouvou platí ustanovení OZ.

## Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

## Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši kupní ceny dle čl. 5 odst. 5.1 této Smlouvy.

## Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

## Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných číslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.

## Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Technická specifikace.

## Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A, a je podepsaná zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

V Kutné Hoře, 3. 6. 2024                                         V Kutné Hoře, 3. 6. 2024

Za: zadavatele                                                          Za: dodavatele

Jméno: Mgr. Ludmila Janoušková                	Jméno: Ing. Miroslav Douda

Funkce: ředitelka školy                                            Funkce: jednatel firmy