Příloha č. 5

Specifikace rozsahu plnění

Pro přípravu a administraci veřejné zakázky pro výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC IV) jsou specifikovány následující činnosti plnění pro soubor objektů uvedený v příloze č. 1 Výzvy a zadávací dokumentace:

- Příprava podkladů pro zadávací řízení, zpracování a kompletace zadávací dokumentace

- zajištění podkladů pro zpracování zadávací dokumentace včetně stanovení technické specifikace předmětu plnění VZ v souladu se ZZVZ,

- zpracování zadávací dokumentace včetně všech relevantních příloh podle zvoleného druhu zadávacího řízení (JŘSU),

- zapracování a vypořádání případných připomínek Zadavatele k výstupům provedené kontroly a případné úpravy a/nebo doplnění.

- Vyhlášení zadávacího řízení a následná administrace veřejné zakázky až po úkony bezprostředně související s posouzením žádostí o účast uchazečů VZ

- spolupráce se Zadavatelem při zajištění podkladů pro schválení VZ v Radě kraje,

- oznámení VZ do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie,

- administrace VZ na profilu Zadavatele (zajištění uveřejnění zadávací dokumentace, zpracování a uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, oznámení rozhodnutí o výběru/vyloučení dodavatele, uveřejnění písemné zprávy zadavatele atd. dle požadavků ZZVZ),

- příjem dotazů, příprava návrhu odpovědí Zadavatele na dotazy a námitky žadatelů o účast v zadávacím řízení a jejich odeslání/uveřejnění v zákonných lhůtách,

- zajištění otevření žádostí o účast podaných prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (EZAK) a posouzení splnění požadavků na kvalifikaci dodavatelů (posouzení žádostí o účast),

- zpracování protokolu o posouzení žádostí o účast.

- Administrace částí veřejné zakázky, které následují po posouzení žádostí o účast a oznámení účastníků veřejné zakázky až po úplné ukončení VZ včetně administrace dodatku po verifikaci

- odeslání výzev k podání nabídek,

- zajištění prohlídek objektů (budov),

- příjem dotazů, příprava návrhu odpovědí zadavatele na dotazy a námitky účastníků zadávacího řízení a jejich odeslání/uveřejnění zákonných lhůtách,

- posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednáních s dodavateli o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy Zadavatele,

- příprava podkladů pro hodnotící komisi a posouzení předběžných/finálních nabídek jednotlivých dodavatelů,

- zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek,

- příprava rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele, popř. vyloučení nabídky dodavatele nesplňující podmínky veřejné zakázky,

- oznámení výsledku VZ ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie,

- administrace veřejné zakázky na profilu Zadavatele,

- zpracování písemné zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení, a to nejpozději do 20 dnů od ukončení zadávacího řízení,

- spolupráce se Zadavatelem při přípravě a zajištění podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem,

- zajištění případného dodatku ke smlouvě po verifikaci a vyjádření ke vlivu dodatku na změnu v energetických úsporách řešených budov, bude-li relevantní,

- zajištění přípravy a předání dokumentace o veřejné zakázce v souvislosti s případným řízením vedeným u ÚOHS a zajištění dalších administrativních úkonů a odborných vyjádření v případě řízení vedeném u ÚOHS.