# Zjednodušená studie technického řešení stavby:

## II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Zájmové území stavby se nachází severně od Lípova u obce Kaštanov a Dobrá Voda. Obchvat je situován západně od stávající silnice I/100 a od obce Kaštanova a Dobrá Voda, řeší přeložku úseku silnice II/100 v celkové délce hlavní trasy 3500 m a napojuje se dokončený úsek čtyřpurhové komunikace II/100 Kozojedy – Nová Hospoda.

Předmětem stavby je kompletní novostavba obchvatu zahrnující MÚK.

V km 1,10 je navržena demolice a novostavba propustku DN1200 dl. 30m, v km 2,29 demolice a novostavba propustku DN1200 dl. 17,5m + DN600 dl. 6,50m a v km 2,40 demolice a novostavba propustku DN600 dl. 17,5 m.

Na stavbě se předpokládá vyhotovení biokoridoru. Převedení biokoridoru pomocí SO202.

Estakáda SO201 zajišťuje převedení hlavní trasy přes potok  Kaštanovský potok a hráz rybníka. Délka estakády je 285 m

Navržené členění SO a předpokládané stavební náklady v Kč bez DPH

| OBJ. 001 | Demolice a příprava území | 65 000 000 |
| --- | --- | --- |
| OBJ. 101 | Hlavní trasa, rek | 465 000 000 |
| OBJ. 102 | MÚK Dobrá Voda, rek. větví | 15 000 000 |
| OBJ. 103 | MÚK Kaštanov, rek. Větví | 8 000 000 |
| OBJ. 104 | Úprava křižovatky km 2,376 | 6 500 000 |
| OBJ. 160 | Rek. Objízdných tras | 65 000 000 |
| OBJ. 164 | Dopravní značení | 26 000 000 |
| OBJ. 180 | Dopravně inženýrská opatření | 900 000 |
| OBJ. 181 | Oprava silnic | 10 000 000 |
| OBJ. 201 | Estkáda pro Kaštanovský potok a hráz rybníka | 125 000 000 |
| OBJ. 202 | Nadjezd Kaštanov | 15 000 000 |
| OBJ. 203 | Most na MÚK Dobrá Voda | 28 500 000 |
| OBJ. 204 | Most na MÚK Kaštanov | 28 500 000 |
| OBJ. 205 | Most přes silnici II/901 | 27 500 000 |
| OBJ. 206 | Ekodukt | 45 000 000 |
| OBJ. 303 | Retenční nádrž v KÚ | 6 000 000 |
| OBJ. 304 | Kanalizace pro odvodnění komunikace | 800 000 |
| OBJ. 305 | Opěrná stěna | 14 100 000 |
| OBJ. 307 | Protihluková zeď | 25 000 000 |
| OBJ. 308 | Zárubní zeď | 1 500 000 |
| OBJ. 498 | SYSTÉM SOS | 15 000 000 |
| OBJ. 801 | Vegetační úpravy | 6 700 000 |
| Celkem bez DPH |  | 1 000 000 000 |