Technická specifikace

**Název akce: III/3288 Polní Chrčice - Dománovice**

**Místo realizace: silnice III/3288 Polní Chrčice - Dománovice**

**Staničení: od 1,446 – 3,760 km, délka úseku 2,314 km, pr. šířka 5,84 m,**

**plocha 13 520 m2**

Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu a intravilánu přes obec Polní Chrčice až přes obec Dománovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní a zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3288.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno zametání vozovky, vyrovnávka, frézování, řezání asf. krytu vozovek, provedení očištění a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm včetně spojovacího postřiku. Dále bude provedeno seřezání krajnic s naložením, hloubení příkopů s odvozem na skládku, zřízení krajnice, frézování spár, zalévání spár, odstranění obrub z krajníků, osazení obrub z betonových krajníků, sanace konstrukčních vrstev tl. 500 mm, vrstvy pro obnovu a opravy z kameniva zpev.cementem, výšková úprava mříží, vodorovné dopravní značení a úprava napojení na stávající kryt, DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Termín realizace:** 4 týdny od předání staveniště, 2024-2025

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

**Fotodokumentace:**

Obsah obrázku venku, území, Povrch vozovky, dlažební kamen

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, zima, silnice, strom

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, území, sníh, ulice

Popis byl vytvořen automaticky

**Kontakty:**

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Petr Holan, email: petr.holan@ksus.cz, tel: 724 706 242

Zástupce oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz),

tel: 725 561 303

Provozní cestmistr: Petra Mizlerová, email: [petra.mizlerova@ksus.cz](mailto:petra.mizlerova@ksus.cz), tel: 724 581 521

Správní cestmistr: Olga Somolíková, email: [olga.somolikova@ksus.cz](mailto:olga.somolikova@ksus.cz), tel: 724 304 257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Petra Mizlerová