**Technická specifikace**

**pro zadání stavebních prací**

**Název akce: III/25923 křižovatka se sil. II/259 - Boreč**

**Místo realizace:** silnice III/25923 od křižovatky se sil. II/259 k obci Boreč

**Staničení:** km 0,035 –2,708 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A041 a 0333A115)

délka úseku 2673 m, prům. šířka 5,8 m, + křižovatka na sil. III/2597 (+863,6 m2), plocha 16367 m2

Obsah obrázku text, mapa, atlas

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/25923.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

**Technologie opravy:**

Předmětem zakázky je oprava povrchu silnice v daném úseku a v křižovatce se sil. III/2597 (směr obec Žebice). Bude provedena realizace frézování zápichů na začátku a konci úseku + prostor v křižovatce se sil. III/2597 (směr obec Žebice). Dále vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S , spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z R-materiálu, čištění příkopů a zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva).

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

**Termín realizace:** r. 2024/2025 – předpoklad 5 týdnů

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Zdroj financování:** Škody po zimě 2024/2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

**Fotodokumentace:**

**Obsah obrázku venku, obloha, tráva, rostlina

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku venku, strom, tráva, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky**

**Kontakty:**

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: [jaroslav.hejduk@ksus.cz](mailto:jaroslav.hejduk@ksus.cz)

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: [jiri.toman@ksus.cz](mailto:jiri.toman@ksus.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka