# Smlouva o dílo
č. smlouvy objednavatele: S-0053/00069892/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 odst. 1 občanského zákona č. 89/2012 Sb.

mezi smluvními stranami

1.  Objednavatel:  	Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace

zastoupená:       	ředitelem Mgr. Romanem Hájkem

adresa:              	Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 1166

bank. spoj.:       		XXXXXXx

IČO:                   	00069892

DIČ: 	      -

(dále jen objednavatel)

Kontaktní osoba ve věcech technických: František Veselý, XXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

2.  Zhotovitel:	dvě dílny, s.r.o.

zastoupený:	jednatelem Petrem Štambachem

adresa:   	Oldřichova 620/34, 128 00 Praha

Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 395548/MSPH

bank. spoj.:          XXXXXXX

IČO:  	21013195

DIČ:                   	---

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje k přestěhování stávajících regálů na knihy a dalšího mobiliáře, u části regálů oprava povrchových poškození, vše v souladu s projektovou dokumentací v Příloze č. 2 (dále jen „Dílo“).

Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stěhování, opravy a doplnění regálů pro volný výběr knih“ realizovaného Kupujícím jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku, v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

1.2

Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vyžádané podklady nutné pro zhotovení díla.

1.3

Dílo zahrnuje:

- Rozložení, přesun a sestavení stávajících regálů ze dvou menších místností volného výběru (místnosti 07, 05) do prostoru jedné větší místnosti na stejném podlaží (místnost 04 dle dokumentace). Rozměry regálů a logika přesunu jsou popsané na s. 3 a 4 dokumentace (Příloha č. 2).

- Po přesunu proběhne oprava povrchového poškození regálů z místnosti 05 a jejich usazení na novém místě.

- Regály z místnosti 07 budou opraveny a doplněny.

Součástí díla a součástí ceny díla dle čl. III Smlouvy jsou rovněž dotvoření potřebné dílenské dokumentace, materiál a nářez na doplnění regálů.

1.4

Postup plnění díla a průběžné výstupy bude Zhotovitel s Objednavatelem podle potřeby konzultovat. Půjde-li o konzultaci formou osobního setkání, vyhotoví z něj Zhotovitel zápis.

### II. Termín dodání díla

2.1

Objednavatel se zavazuje reagovat na požadavky a dotazy Zhotovitele do 5 pracovních dní. Požadavky a dotazy jsou zasílány e-mailem na adresu XXXXXXXX.

2.2

V případě dodržení podmínky v bodě 2.1 se zhotovitel zavazuje dílo dokončit a předat nejpozději 30. 11. 2024. Za dokončené je považováno dílo, které je Objednatelem shledáno bez vad. Dílo bude předáno současně s předávacím protokolem podepsaným osobami oprávněnými jednat za jednotlivé smluvní strany. Předávací protokol zhotoví Zhotovitel.

### III. Cena plnění

3.1

Cena úplného díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou ze dne 1. 11. 2024 (viz Přílohu č. 1). Tato cena činí 428 500 Kč včetně DPH, přičemž zhotovitel není plátcem DPH.

3.2

Nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, které budou vyžadovat úpravu ceny plnění, tu bude možné snížit nebo navýšit pouze po písemné dohodě obou smluvních stran.

### IV. Způsob platby

Cena dle čl. III této smlouvy bude hrazena na základě vystavené faktury se splatností 30 dní. Součástí faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

V. Závěrečná ustanovení

5.1

Změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran.

5.2

Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou o dílo se řídí platnými českými  právními předpisy.

5.3

V případě prodlení s odevzdáním Předmětu smlouvy oproti termínu v bodě 2.2, činí penále za každý započatý den 0,5 % z ceny díla.

5.4

V případě prodlení s úhradou ze strany objednatele, činí penále 0,5 % z ceny díla za každý den zpoždění s úhradou.

5.5

Smlouva o dílo je vyhotovena v jednom exempláři s platnými digitálními podpisy obou stran / ve dvou stejnopisech opatřených podpisy statutárních zástupců obou stran, přičemž každá strana obdrží jednu kopii.

5.6

Smlouva o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět pouze písemně dopisem odeslaným do datové schránky druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta je 30 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího poté, kdy byla výpověď druhé straně doručena. Jiná úprava výpovědní lhůty nebo její zkrácení jsou možné pouze na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran.

5.7

Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb.

5.8

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka

- Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

V Kladně dne .....................................                                  V Praze dne …………………..

……………………………………….                                         	     .……………………………………….                                                                                          
                Za objednavatele                                                               za zhotovitele

Mgr. Roman Hájek, ředitel				   Petr Štambach, jednatel