Technická specifikace

**Název akce: III/12542 Karlov – Nová Lhota**

**Místo realizace: silnice III/12542 Karlov – Nová Lhota**

**okres Kutná Hora**

**Staničení: od km 7,091 do km 9,686 plocha 16 986,500 m2**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu a extravilánu obcí Karlov – Nová Lhota. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou zemědělskou, osobní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, příčné i podélné nerovnosti a propady, poškozené krajnice.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/12542.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno řezání asf. krytu, odstranění (frézování) krytu zpevněných ploch s asf. pojivem odvoz do 20 km bude provedena od km 7,091 do km 7,600 v celé šíři a od km 7,600 do km 9,686 lokálně upřesnění při předání stavby, výšková úprava uličních vpustí a hrnků, čištění uličních vpustí, čištění krajnic od nánosu do tl.100mm, čištění příkopů od nánosu s odhozem, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACP 16+,16S tl. 50mm, pokládka ACO11+,11S tl.50mm, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu do tl.100mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení VDZ a symboly dále dle rozpočtu. Provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (zkoušky, atesty, apod.)

**Termín realizace:** předpoklad 2025, 6 týdnů od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace



**Kontakty:**

Manažer oblasti Kutná Hora: Ing. Petr Holan, MBA email: [petr.holan@ksus.cz](mailto:petr.holan@ksus.cz), mob.: 724 706 242

Zástupce manažera oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr: Tomáš Gajdoš, email: [tomas.gajdos@ksus.cz](mailto:tomas.gajdos@ksus.cz), mob: 778 528 535

Správní cestmistr: Jan Ryšánek, email: [jan.rysanek@ksus.cz](mailto:jan.rysanek@ksus.cz) mob. 602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Gajdoš Tomáš