Technická specifikace

**Název akce: III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1**

**Kraj, okres, obec, kat.úz.:** Středočeský, Příbram, Dolní Hbity

Obsah obrázku křižovatka, dopravní uzel, silnice, Letecké snímkování

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.

Zodpovídá: Lucie Jandíková

**Základní popis akce:**

Jedná se o náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu za nový na silnici III. třídy, most zůstane ve své původní poloze, nový most bude mít větší světlost (zlepšení průtoku mostním otvorem) a dle požadavku obce bude proveden s pravostranným chodníkem (na povodní straně mostu). Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Dolní Hbity.

***Ochrana území podle jiných právních předpisů***

Most se nachází v katastrálním území Dolní Hbity. Most je situován v intravilánu obce v blízkosti kostela a nedaleko obecního úřadu a místní školy. Přemosťovanou překážkou je koryto Jeleneckého potoka (IDVT 10273809). Stávající koryto je zpevněno betonovými dlaždicemi (kyneta a část břehu), horní část břehu je nezpevněné přírodní (travnatý porost), dno je mírně zanesené. V blízkosti mostu je křižovatka silnic III. třídy – III/11816 a III/11817. Silnice III/11816, propojuje silnice II/118 a I/18, a je staničena z jihu na sever.

V blízkosti mostu se nachází vpravo za mostem budova komunitního centra s nájemními byty. V blízkosti mostu je několik inženýrských sítí.

**Důležité podmínky pro zahájení stavebních prací:**

Dne 28.8.2023 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí o povolení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s tím, že **demoliční a stavební práce v rámci záměru budou prováděny mimo období březen až květen.**

**2.Předpokládaná výše nákladů dle PDPS :**

Náklady stavby: 6 800 456, 97 **bez DPH**

Doba výstavby: 5 měsíců

**3. Údaje o PDPS:**

**HBH Projekt spol. s.r.o.**

**Železniční 547/4A**

**772 00 Olomouc**

**4. Doplňující údaje k provádění :**

Nutno dodržet podmínky SP a PDPS.

**5. Územně – technické podmínky**

PDPS

**Kontakt :**

**Ing. Miroslav Dostál** vedoucí úseku mosty KSÚS, mobil 778 532 514, email: [miroslav.dostal@ksus.cz](mailto:miroslav.dostal@ksus.cz)

**Lucie Jandíková**, provozní manažer úseku mosty oblast Benešov, mobil 724 399 868, email: lucie.jandikova@ksus.cz

**Lukáš Pohunek**, provozní manažer úseku mosty oblast Benešov, mobil 734 167 288, email: lukas.pohunek@ksus.cz

Zpracoval: Lucie Jandíková

Datum: 4.2.2025