- Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:161/69841/2024/1/2024

- číslo smlouvy dodavatele: ………….

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

- Smluvní strany

Objednatel:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady

IČ: 00069841

Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem muzea

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel

Hortus Landscape s.r.o.

Sídlo: Horní Hbity 21, 262 63 Jablonná

Jednající: Josef Slepička, jednatel

IČO:  09625534		DIČ:  CZ09625534

Bankovní spojení: 	číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

- Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 161/69841/2024 ze dne 26. 8. 2024.

Článek I.

Předmět Dodatku

- S ohledem na změny vyvolané zjištěnými skutečnostmi v rámci plnění předmětu díla „údržba – odborné ošetření zeleně“, kdy došlo k rozšíření předmětu díla, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 161/69841/2024 ze dne 26. 8. 2024, kterým se mění čl. IV Cena díla, odst. 3., a to tak, že nově je uvedeno:

Cena za dílo je v celkové výši 328 918,80 Kč bez DPH (397 991,75 Kč vč. DPH).

Původní cena díla byla ve výši 272 968,40 Kč bez DPH (cena s DPH 330 291,76 Kč), a po rozšíření předmětu plnění díla byla cena navýšeno o 55 950,40 Kč bez DPH (67 699,98 Kč včetně DPH).

- Součástí Dodatku č. 1 je rozpočet plnění díla v rámci předmětu Dodatku č. 1.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2024 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

Článek II.

Závěrečné ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nájemní smlouvy odpovídá jejich rozhodné a pravé vůli, že jej neuzavřely v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech dne 3. 10. 2024						V  	      dne 	3. 10. 2024

…………………………………….. 						…..……………………………….

Objednatel: 								Zhotovitel:

PhDr. Jan Vinduška 							            Josef Slepička

ředitel Polabského muzea, p. o. 				  	       jednatel společnosti

Příloha č. 1

| Rozpočet - PÉČE O STROMY V OKOLÍ CHATY BOHUMILA HRABALA V KERSKU - II. ETAPA - VÍCEPRÁCE Odborné ošetření stromů navržené po vyhodonocení dendrologického průzkumu Investor: Polabské muzeum, příspěvková organizace Na Dláždění 68 290 01 Poděbrady IČ: 000 698 41 |  |  | Dodavatel: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hortus lanndscape s.r.o. Horní Hbity 21, 262 63 Jablonná IČ: 09625534 tel. XXXXXXXXXXXXXXX email:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zastoupený Josefem Slepičkou, jednatelem společnosti |  |  |  |  |  |
|  | ČINNOST / MATERIÁL | MJ | Kč/MJ | MNOŽ. | CELKEM BEZ DPH | CELKEM S DPH (21%) | POZNÁMKA |  |
|  | CHATA SPISOVATELE BOHUMILA HRABALA V KERSKU |  |  |  | 55 950,40 Kč | 67 699,98 Kč |  |  |
| 1. | ÚDRŽBA - ODBORNÉ OŠETŘENÍ ZELENĚ |  |  |  | 53 251,40 Kč | 64 434,19 Kč |  |  |
| A | OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍ ZELENĚ - STROMY |  |  |  | 53 251,40 Kč | 64 434,19 Kč |  |  |
| 184-85-2411 | Redukční, obvodový řez stromu prováděný lezeckou technikou s plochou koruny stromu do 30m2 * (inv. č. 152, 159 ) | ks | 1 400,00 Kč | 2,0 | 2 800,00 Kč | 3 388,00 Kč | viz. Inventarizační tabulka |  |
| 184-85-2412 | Redukční, obvodový řez stromu prováděný lezeckou technikou s plochou koruny stromu přes 30 do 60m2 * (inv. č. 32 ) | ks | 2 800,00 Kč | 1,0 | 2 800,00 Kč | 3 388,00 Kč | viz. Inventarizační tabulka |  |
| 184-85-2413 | Redukční, obvodový řez stromu prováděný lezeckou technikou s plochou koruny stromu přes 60 do 90m2 * ( inv. Č 59, 65, 67, 68, 88, 101, 105, 121, 146, 148, 160 ) | ka | 4 200,00 Kč | 11,0 | 46 200,00 Kč | 55 902,00 Kč | viz. Inventarizační tabulka |  |
| NOO | Zpracování dřevěného materiálu štěpkováním strojně | m3 | 354,00 Kč | 4,1 | 1 451,40 Kč | 1 756,19 Kč | Práce + materiál (stroje) |  |
|  | *Všechny zdravotní a redukční, obvodové řezy prováděné lezeckou technikou, včetně rozřezání větví, a jejich přemístění na hromady na vzdálenost do 20m, nebo s naložením na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘESUN KAPACIT, OSOB A MATERIÁLU | klp | 2 699,00 Kč | 1,0 | 2 699,00 Kč | 3 265,79 Kč |  |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 55 950,40 Kč |  |  |  |
|  | DPH 21 % |  |  |  | 11 749,58 Kč |  |  |  |
|  | CELKEM včetně DPH |  |  |  | 67 699,98 Kč |  |  |  |
| Vypracoval: XXXXXXXXXXXXX Datum: 02.10.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |