Smlouva o dílo

S-0040/61924008/2025

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II.

Sídlo:			Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav

Statutární zástupce:	Mgr. Věra Szabová, ředitelka příspěvkové organizace

IČ:			61924008

DIČ:			CZ61924009 (nejsme plátci DPH)

Tel.:			xxxxxx

Banka a č.ú.:		xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

A

Zhotovitel:		WH Develop s.r.o.

Sídlo:			Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Statutární zástupce:	Jan Čajan, jednatel

Jan Tušl, jednatel

Zastoupen:			Ing. Janem Nádraským, na základě plné moci

ve věcech technických:	Františkem Haklem, manažerem projektu

IČ:			28116992

DIČ:			CZ699006994

Banka a č.ú.:	           xxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.   Dílo

- Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou, výzvou Objednatele, nabídkou zhotovitele a závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

- Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž oken včetně venkovních žaluzií na budově školy VOŠ, SPŠ a OA Čáslav. Jedná o vícepodlažní budovu (zvýšené přízemí a 1. - 3. patro). Přesný rozsah zakázky je uveden v cenové nabídce a ve vyplněném slepém rozpočtu, které jsou přílohou této Smlouvy.

Článek III. Předmět díla

- Detailní popis částí díla vč. výstupů je popsán takto: viz cenová nabídka.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy v době provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje k dodání všech potřebných dokumentů, potřebných ke zdárnému předání díla a zajistí na svůj náklad revize, prohlášení o shodě a certifikáty.

- Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nabídkového rozpočtu nebo v projektové dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad 
a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této Smlouvě.

Článek IV.   Čas plnění a místo předávání

- Dílo nebo jeho dílčí části budou předávány Objednateli osobně. O předání a převzetí díla či jeho části bude vždy sepsán písemný předávací protokol. Oprávněnou osobou pro převzetí díla ze strany Objednatele jsou osoby uvedené v článku I. smlouvy. Dojde-li ke změně oprávněné osoby, je povinností Objednatele oznámit tuto změnu Zhotoviteli písemně do třech pracovních dnů.

- Harmonogram plnění Zhotovitel předloží Objednavateli před podpisem Smlouvy.

- Zhotovitel provede předmět díla definovaný v článku II, odst. 2. v následujících lhůtách:

Předání řádně provedeného díla do 12 týdnů od podpisu Smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv.

- Místo provádění díla bude předáno Zhotoviteli bezodkladně po nabytí účinnosti. V případě prodlení Objednavatel s předáním místa provádění Zhotoviteli se doba zahájení díla, jakož i doba dokončení díla bez dalšího prodlužuje o takovou dobu prodlení.

- Pro případ prodlení Zhotovitele s plněním dílčích termínů uvedených v čl. III, odst. 2 dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zdržené fáze nebo její části za každý den prodlení.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůt, pokud prokáže, že nesplnění termínu vzniklo na základě:

a) významných změn v projektu, požadovaných Objednatelem či vynucených povahou díla,

b) závažných příčin, za něž je odpovědný objednatel,

c) skutečnosti, že úřady nebo organizace nevydaly přes veškerou vynaloženou snahu ze strany Objednatele v přiměřené době potřebná povolení,

d) jiných událostí, které nemohl Zhotovitel ovlivnit ani předvídat (vyšší moc),

e) nepříznivých klimatických podmínek, které brání řádnému provádění díla.

- Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu ve standardní kvalitě.

- Místo plnění díla je sídlo Objednatele: Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav, hlavní budova.

Článek V. Cena díla

- Cena díla této Smlouvy byla stanovena na základě nabídky jako cena maximální 
a nepřekročitelná, a to ve výši 2 160 082,64 Kč bez DPH (dále jen „Cena díla“), plus 21% DPH ve výši 453 617,36 Kč, tj. celkem ve výši 2 613 700,00 Kč s DPH

- Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu ve smyslu § 2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí Zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 občanského zákoníku.

- Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH 
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

- Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek VI. Platební podmínky

- Cena Díla bude Objednatelem zaplacena po předání a převzetí Díla.

- Úhrada bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, obsahující zákonné náležitosti daňového dokladu, jejíž přílohou bude protokol o předání díla. Faktura je splatná do 20 dnů od doručení do sídla Objednatele.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné vyúčtování dohodnuté ceny. V případě oprávněně vrácené faktury vystaví Zhotovitel řádnou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

- Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury, se dohodly smluvní strany, že Objednavatel je povinen uhradit zákonný úrok z prodlení za dobu prodlení s úhradou dlužné částky.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

Článek VII. Součinnost smluvních stran

- Předání a převzetí místa plnění bude sepsán písemný protokol, podepsaný zástupci obou Smluvních stran.

- Objednatel vytvoří Zhotoviteli, popř. jeho subdodavatelům podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům, vstup do objektu, kde se dílo provádí v rozsahu potřebném pro provedení díla.

- Zhotovitel při realizaci zakázky zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů 
a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů.

Článek VIII. Přechod vlastnického práva a rizik

- Vlastnické právo k dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí a došlo k řádné úhradě ceny za dílo.

- Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese Zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které Objednatel nepřevzal.

Článek IX. Odpovědnost za škody

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou Objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

- Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 15 pracovních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním nebo že ke škodě došlo i jinak. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady Objednatele.

Článek X. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním Objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla podle § 2628 občanského zákoníku, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

- Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná,

- doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

- atesty, pasporty, kopie záručních listů,

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,

  - doklady o provedených revizích a zkouškách.

- Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení jsou součástí ceny díla.

V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména:

- zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,

- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu 
o předání a převzetí uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,

- dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,

- určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

- K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za Zhotovitele osoba uvedená jako zástupce v článku I. a za Objednatele osoba uvedená v článku I.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 kalendářní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. Zhotovil i objednavatel se musí zúčastnit předání a převzetí díla.

- Záruční doba na provedené dílo činí 36 měsíců od data převzetí hotového díla.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy. Takové odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny. O výše uvedeném vyrovnání bude Smluvními stranami proveden písemný zápis.

- Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy pouze v případě trvání objednatelova závažného porušení povinností plynoucích z této smlouvy, na které zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a poskytnul mu nejméně 30 denní lhůtu k nápravě a objednatel v této lhůtě závažné porušení svých povinností nenapravil. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno objednateli.

Článek XII.   Závěrečná ustanovení

- V případě změny údajů uvedených v článku I., týkající se Smluvních stran, je povinna ta Smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou Smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává a či předkládá dodavatel objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a podepsanými statutárními zástupci obou Smluvních stran.

- Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede Objednavatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednavatel obdrží 1 stejnopis 
a Zhotovitel 1 stejnopis.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

- Zhotovitel v souladu s ust. § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednavatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejné zakázky včetně všech jejich změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy Objednavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Čáslavi		V Lázních Toušeni

Za objednatele:		Za dodavatele:

…………………………..		…………………………..

Mgr. Věra Szabová		Ing. Jan Nádraský

ředitelka školy		na základě plné moci

manažer veřejných zakázek

| Příloha č. 1 Smlouvy S-0040/61924008/2025 - Seznam prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr k veřejné zakázce „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – Výměna oken na budově školy II.“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okno 1: Rozměry rámu 2500 x 2350 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem s DPH |
| Popis zboží: | Sedmikomorový/šestikomorový systém,středové těsnění, hodnota prostupu celého okna Uw =< 0,72W (m2K); zvuková izolace od Rw=34 do Rw=48dB, Kování s bezpečnostními prvky, barva z venku RAL 7016 - antracit - vnitřní bílá, sklo - 3sklo (čiré), Stavební hloubka minimálně 82 mm, zazdívací lišta - podkladový profil výška 30mm, Parapet vnitřní PVC Bílý s montáže d=podle okna,hl=400,Lem 40x30 120° s montáží pozink, d=podle okna Rozšiřovací profil 180mm až 200mm 2x výztuha; Funkce otevírání je znázorněna při pohledu interiéru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 35,00 | 42 547,96 | 1 489 178,46 |
| Identifikace zboží |  |  |  |  |  |
| Okno 2: Rozměry rámu 2500 x 1170 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem s DPH |
| Popis zboží: | Sedmikomorový/šetikomorový systém,středové těsnění, hodnota prostupu celého okna Uw =< 0,72W (m2K); zvuková izolace od Rw=34 dB do Rw=48dB, Kování s bezpečnostními prvky, barva z venku RAL 7016 - antracit - vnitřní bílá, sklo -3sklo (čiré), Stavební hloubka minimálně 82mm, zazdívací lišta - podkladový profil výška 30mm, Parapet vnitřní PVC Bílý s montáže d=podle okna,hl=400,Lem 40x30 120° s montáží pozink, d=podle okna Rozšiřovací profil 120mm+2x výztuha; Funkce otevírání je znázorněna při pohledu interiéru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 1,00 | 14 618,74 | 14 618,74 |
| Identifikace zboží |  |  |  |  |  |
| Parapety int. s montáží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 90 | 540,87 | 48678,3 |
| Lemy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 90 | 14,52 | 1306,8 |
| Montáž vč. parotěsných zábran int. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m | 410,54 | 309,76 | 127168,8704 |
| Ekologická likvidace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 36 | 1035,76 | 37287,36 |
| Stavební zapravení včetně APU, výmalba - špaletová okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 410,54 | 660,66 | 271227,3564 |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 1 | 2420 | 2420 |
| Plošina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 1 | 21780 | 21780 |
| Demontáž okna špaletová včetně úklidu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 36 | 1223,31 | 44039,16 |
| CENA CELKOVÁ OKEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057 705,05 Kč |
| Pozn.: Před realizací nutné zaměření každého stavebního otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní žaluzie typ Z-90 na tlačítkové ovládání s krycími plechy - RAL 7016 Stavební otvor ŠÍŘKA 2 500 X VÝŠKA 2 350 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ | množství | cena / MJ | celkem s DPH |
| Popis zboží: | Venkovní žaluzie typ Z-90 na tlačítkové ovládání s krycími plechy - RAL 7016. (S krcím plechem, motor do 10m2; držák žaluzie, držák nastavitený 150-200 mm; držák vodících lišt; kovové vodící trny; RAL lišty, koncová lišta, RAL držák vodích lišt bočnice krycího plechu 1,5 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 25 | 8679,57 | 216989,25 |
| Krycí plech - 250 x 150 - 2500 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 62,5 | 1185,8 | 74112,5 |
| Motor do 10m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 25 | 3630 | 90750 |
| Držák KP - automatický (držák žaluzie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 125 | 36,3 | 4537,5 |
| Držák KP - nastavitelný prodloužený 150-200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 125 | 60,5 | 7562,5 |
| Držák vodících lišt 71-100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 200 | 24,2 | 4840 |
| Kovové vodící trny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 25 | 60,5 | 1512,5 |
| Prodloužení (174 - 253 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 125 | 12,1 | 1512,5 |
| RAL - lišty jednoduché |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 117,5 | 30,25 | 3554,375 |
| RAL - koncová lišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 62,5 | 30,25 | 1890,625 |
| RAL - držáky vodících lišt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 200 | 30,25 | 6050 |
| Bočnice krycího plechu 1,5mm ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ks | 50 | 302,5 | 15125 |
| Montáž žaluzií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 147 | 405,35 | 59586,45 |
| Montáž krycích plechů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bm | 62,5 | 278,3 | 17393,75 |
| Plošina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | den | 1 | 48158 | 48158 |
| Doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kpl | 1 | 2420 | 2420 |
| CENA CELKOVÁ ŽALUZIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 994,95 Kč |  |
| CENA CELKOVÁ OKEN A ŽALUZIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 613 700,00 Kč |  |