

Rámcová dohoda na běžnou a zimní údržbu silnic Středočeského kraje II – oblast Mnichovo Hradiště

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Číslo smlouvy Objednatele: [bude doplněno před podpisem]

Číslo smlouvy Poskytovatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

mezi:

**Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 |
| IČO: | 000 66 001 |
| DIČ: | CZ00066001 |
| zapsaná v: | obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478 |
| zastoupená: | Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem |
| datová schránka: | a6ejgmx |
| bankovní spojení: | [bude doplněno před podpisem] |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**[DOPLNÍ DODAVATEL]**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zapsaná v: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| zastoupená: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| bankovní spojení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**PREAMBULE**

1. Objednatel jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje II – oblast Mnichovo Hradiště“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“).
2. Poskytovatel má veškeré odborné a věcné předpoklady pro provádění běžné údržby silnic a má zájem tuto činnost pro Objednatele za podmínek a v souladu s touto Rámcovou dohodou provádět.
3. Nabídka Poskytovatele byla v souladu se ZZVZ a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvhodnější.
4. Na základě výsledku Zadávacího řízení je uzavřena tato Rámcová dohoda pouze s jediným dodavatelem, a to se shora uvedeným Poskytovatelem.
5. Dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody budou tedy zadávány postupem podle § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.
6. Všude tam, kde je uveden pojem Rámcová dohoda, se dle významu a účelu Rámcové dohody rozumí přiměřeně též Prováděcí smlouva a/nebo Objednávka.

# VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

* 1. Při výkladu Rámcové dohody budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

|  |  |
| --- | --- |
| **BESIP** | znamená činnosti vedoucí k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Výjezd v rámci BESIP slouží zejména k odstraňování závad ve sjízdnosti ve smyslu § 26 odst. 6 Zákona o pozemních komunikacích způsobených mj. dopravními nehodami, vandalismem nebo přírodními vlivy na silnicích. Výjezd v rámci BESIP musí být prokazatelně uskutečněn do 20 minut od výzvy Objednatele. |
| **Běžná údržba** | znamená běžné udržovací práce a menší opravy Silnic, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek, zahrnující základní letní a zimní údržbu, zejména pak rovněž následující činnosti: čištění a opravy vozovek, zábradlí a okolí silnic, včetně frézování a vysprávky výtluků, údržba dopravního značení, údržba dopravních zařízení a dalšího příslušenství, kosení travních a dřevních porostů okolo silnic, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržba krajnic a příkopů nebo mostů, zajištění sjízdnosti komunikací v zimním období, včetně zajišťování posypu vozovek, odstraňování sněhu, zásněžek, kontrolních jízd, dispečerské služby a pohotovosti; v obecné rovině se jedná zejména o drobné a místně vymezené práce uvedené v Příloze č. 5 bodu 1. vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; |
| **Dílčí položkový rozpočet** | znamená dílčí oceněný položkový rozpočet stanovený v rámci Objednávky a jejího přijetí obsahující vymezení činností tvořících předmět dílčí veřejné zakázky, s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby; |
| **Nabídka** | znamená nabídka Poskytovatele na plnění Veřejné zakázky podaná v Zadávacím řízení; |
| **Občanský zákoník** | znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; |
| **Objednávka** | znamená dílčí objednávka zaslaná na základě této Rámcové dohody Objednatelem Poskytovateli; Objednávka stanoví Objednatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu, rozsahu a četnosti a vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny; |
| **OPZÚ** | znamená Objednatelem zpracovaný operační plán zimní údržby legislativně vycházející z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ze Zákona o pozemních komunikacích; |
| **Položkový rozpočet** | znamená oceněný položkový rozpočet obsahující vymezení činností, které jsou předmětem Běžné údržby s uvedením jednotkových cen za jednotlivé práce a služby, který Poskytovatel předložil v Nabídce; |
| **Prováděcí smlouva** | znamená dílčí smlouvu na provádění Běžné údržby uzavíranou na základě této Rámcové dohody mezi Objednatelem na jedné straně a Poskytovatelem na druhé straně; Prováděcí smlouva stanoví Objednatelem požadované práce a služby z hlediska jejich druhu a četnosti a rovněž vymezí podmínky jejich provedení z hlediska místa, času a ceny. Prováděcí smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky ze strany Poskytovatele postupem stanoveným v této Rámcové dohodě; |
| **Silnice** | znamenají silnice II. a III. třídy ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) a c) Zákona o pozemních komunikacích, spadající do správy Objednatele a nacházející se na území Středočeského kraje, oblasti Mnichovo Hradiště, jak jsou vymezeny v příloze č. 4 této Rámcové dohody; |
| **Veřejná zakázka** | znamená nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Běžná a zimní údržba silnic Středočeského kraje II – oblast Mnichovo Hradiště“; |
| **Zadávací dokumentace** | znamená veškeré dokumenty tvořící zadávací dokumentaci ve smyslu ZZVZ k Veřejné zakázce; |
| **Zadávací řízení** | znamená otevřené řízení podle § 56 ZZVZ na zadání Veřejné zakázky; |
| **Zákon o DPH** | znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; |
| **Zákon o pozemních komunikacích** | znamená zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; |
| **Zákon o registru smluv** | znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); |
| **Zákon o silničním provozu** | znamená zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; |
| **ZZVZ** | znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. |

* 1. Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Rámcové dohody s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně, uvedena slovy dále jen a uvozovkami a při každém dalším výskytu je v textu Rámcové dohody vyznačena velkým počátečním písmenem. Pojmy definované v této Rámcové dohodě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
  2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody, Prováděcích smluv a zadávací dokumentace Veřejné zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
     1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel předmětu Veřejné zakázky;
     2. v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
     3. v případě chybějících ustanovení Prováděcí smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Rámcové dohody, resp. Zadávací dokumentace;
     4. v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Rámcové dohody.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že:
     1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě a je oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
     2. ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu nejsou vedena řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
     3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace, včetně jejích příloh, s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro jeho realizaci za dohodnuté maximální ceny stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci;
     4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody a Prováděcích smluv uzavřených na jejím základě;
     5. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

# PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

* 1. Předmětem této Rámcové dohody je vymezení povinností Poskytovatele při obdržení Objednávky a základního obsahu právních vztahů mezi Objednatelem a Poskytovatelem a dále základních podmínek, za kterých bude Poskytovatel poskytovat Objednateli plnění spočívající v provedení Běžné údržby, a to vždy v rozsahu a podle požadavků specifikovaných Objednatelem (dále jen „**Dílčí plnění**“).
  2. Bližší požadavky na Dílčí plnění budou definovány v příslušné Prováděcí smlouvě.
  3. Objednatel se zavazuje vymezit podrobnou specifikaci a rozsah Dílčího plnění v Objednávce, a to:
     1. výčtem činností, které jsou předmětem Běžné údržby a jejich množství/četnosti v souladu s Položkovým rozpočtem, a
     2. uvedením lhůt a místa pro realizaci.
  4. Poskytovatel je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit komplexní provedení Dílčího plnění a veškeré prostředky a vybavení potřebné pro provedení Dílčího plnění.
  5. Za provádění Běžné údržby na základě jednotlivých Prováděcích smluv bude Objednatel platit Poskytovateli cenu dle čl. 6 této Rámcové dohody.
  6. Objednatel je oprávněn čerpat v průběhu trvání Rámcové dohody a/nebo Prováděcích smluv jednotlivé práce a služby i častěji, resp. ve větším množství, než je uvedeno v Položkovém rozpočtu, nebo naopak nevyčerpat předpokládanou četnost či množství jednotlivých prací a služeb, jak je uvedena v Položkovém rozpočtu, a to v závislosti na aktuálních potřebách Objednatele.

# Postup při uzavírání Prováděcích smluv

* 1. Objednatel uzavře s Poskytovatelem konkrétní Prováděcí smlouvu na základě této Rámcové dohody.
  2. Dílčí veřejné zakázky bude Objednatel zadávat níže popsaným postupem bez obnovení soutěže.
  3. Postup bez obnovení soutěže
     1. Při zadávání dílčích veřejných zakázek bude Objednatel vystavovat Poskytovateli konkrétní Objednávky dle svých aktuálních požadavků a potřeb.
     2. Objednávku zašle Objednatel Poskytovateli elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v příloze č. 2 této Rámcové dohody. Podkladem pro uzavření Prováděcí smlouvy bude v těchto případech Dílčí položkový rozpočet vycházející z Položkového rozpočtu předloženého Poskytovatelem v Nabídce. Poskytovatel je oprávněn nabídnout Objednateli i nižší jednotkové ceny, případně slevu z celkové ceny Dílčího plnění.
     3. Poskytovatel je povinen Objednávku potvrdit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení Objednávky, nebude-li v konkrétní Objednávce stanoveno jinak. Nedoručení potvrzení Objednávky ve stanovené lhůtě bude Objednatel považovat za odmítnutí Objednávky. Poskytovatel je oprávněn Objednávku odmítnout v případě, že je Objednávka vystavena v rozporu s Rámcovou dohodou.
     4. Akceptováním Objednávky dochází k uzavření Provádění smlouvy.
  4. Na platnost a účinnost Prováděcích smluv řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nebude mít případné ukončení této Rámcové dohody jakýkoliv vliv.

# PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ údržby

* 1. Běžnou údržbu je Poskytovatel povinen provádět v souladu s pokyny Objednatele a s příslušnými právními předpisy (zejména Zákonem o pozemních komunikacích, Zákonem o silničním provozu, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a technickými normami (viz zejména <https://pjpk.rsd.cz/>), s náležitou odbornou péčí a při vhodných klimatických podmínkách dle charakteru konkrétních prací či služeb. Podrobnou specifikaci konkrétní údržby (potažmo díla) a veškeré související podmínky stanoví Prováděcí smlouva.
  2. Práce, které nesnesou odkladu, a činnosti BESIP budou realizovány za plného silničního provozu, tzn. s minimálním možným omezením dopravy a chodců, a rovněž bez případného zajištění vyklizení parkovacích míst ze strany Objednatele.
  3. Veškeré práce je Poskytovatel povinen poskytnout bez jakýchkoliv omezení a bez nároku na příplatky za práci ve dnech pracovního klidu či jakékoliv jiné mimořádné příplatky k jednotkovým cenám uvedeným v Prováděcí smlouvě.
  4. Poskytovatel je povinen vždy zajistit bezpečnost silničního provozu a bezpečnost chodců a dle povahy konkrétních prováděných prací též průběžný úklid pracovního prostoru.
  5. Poskytovatel je povinen informovat (telefonicky nebo e-mailem) Objednatele o ukončení prací Běžné údržby, a to bezprostředně po jejich ukončení, nejpozději následující pracovní den.
  6. V průběhu provádění Běžné údržby, při které vzniká odpad, je Poskytovatel povinen zajistit jeho průběžné odklízení, a to jak přímo z místa, kde jsou práce prováděny, tak z bezprostředního okolí. Poskytovatel je povinen rovněž zajistit následný řádný odvoz odpadu, a to bezprostředně po dokončení prací. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel pro tyto účely negarantuje stavební ani logistickou připravenost jednotlivých dílčích zakázek.
  7. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, platí, že uzavřením Prováděcí smlouvy dochází k předání staveniště v případech, kdy jsou předmětem Prováděcí smlouvy stavební práce.
  8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že budou předmětem Prováděcí smlouvy stavební práce, bude o převzetí staveniště vyhotoven předávací protokol, který bude za každou Smluvní stranu podepsán příslušnou odpovědnou osobou.
  9. Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené při poskytování plnění dle této Rámcové dohody na majetku třetích osob.
  10. Poskytovatel se zavazuje ke zřízení a udržování dispečerského pracoviště v příslušném regionu plnění této Rámcové dohody, a to po celou dobu plnění této Rámcové dohody. Dispečerské pracoviště bude vybaveno minimálně jedním mobilním telefonem a přístupem na internet.

Poskytovatel je v souvislosti s právě uvedeným povinen splnit následující minimální požadavky kladené na počty dispečerů:

* + 1. v období letní údržby – 1x dispečer na oblast;
    2. v období zimní údržby dle platného rozpisu OPZÚ, minimálně však
       1. pro 1. stupeň – 1x dispečer,
       2. pro 2. stupeň – 3x dispečer,
       3. pro 3. stupeň – 3x dispečer,
       4. při všech stupních jeden z dispečerů zajišťuje BESIP.
  1. **Specifická pravidla způsobu provádění zimní údržby silnic**
     1. Předmětem plnění jsou také činnosti zimní údržby silnic, uvedené v příloze č. 1 této Rámcové dohody – Položkový rozpočet (tj. Ceník běžné údržby, list BÚ\_1\_zimní údržba) a podle potřeby i odstranění jiných závad vesjízdnosti silnic, které mohou nastat na silnicích vlivem zimního počasí.
     2. Běžná zimní údržba silnic na území cestmistrovství se dále řídí OPZÚ na příslušné zimní období, který po schválení příslušnými orgány Krajského úřadu bude předán Poskytovateli. OPZÚ detailně stanovuje řízení a organizaci prací na této zimní údržbě silnic v celé oblasti Objednatele, včetně regionu předmětného cestmistrovství, především potom: délku a okruhy udržovaných silnic, způsob technologického ošetření silnic, pořadí důležitosti údržby silnic, zajištění dispečerského řízení zimní údržby silnic, organizaci kontrolní a zpravodajské činnosti, personální obsazení směn a pohotovostí, způsob spolupráce s dodavateli zimní údržby silnic a další. Objednatel prokazatelně seznámí s tímto OPZÚ Poskytovatele před zahájením zimní údržby nejpozději do 15.10. aktuálního kalendářního roku. Poskytovatel je povinen se po celé zimní období a v celém rozsahu zimní údržby silnic v regionu cestmistrovství řídit tímto OPZÚ, včetně veškerých změn vydaných v průběhu jeho platnosti.
     3. Činnosti běžné zimní údržby silnic se realizují vždy od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku (tzv. zimní období). S ohledem na konkrétní povětrnostní situaci může být období realizace běžné zimní údržby silnic v omezeném rozsahu prodlouženo i zkráceno podle pokynů Objednatele.
     4. V zimním období Poskytovatel zajistí na vlastním dispečerském pracovišti nepřetržitou službu 24 hodin denně (nebo jiný režim upravený v OPZÚ). Po dobu zajišťování činností zimní údržby silnic je Poskytovatel povinen vést elektronickou knihu denních záznamů o zimní údržbě, v případě nefunkčnosti elektronického systému předepsaný tiskopis (tiskopis knihy zajišťuje Objednatel) s průběžným a úplným prováděním zápisů o veškerých činnostech souvisejících s poskytováním plnění (resp. prováděním díla) podle pokynů Objednatele. Žádný zápis v těchto denících záznamů zimní údržby není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 6 této Rámcové dohody.
     5. Činnosti zimní údržby silnic budou zahájeny na základě osobního nebo telefonického pokynu cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby Objednatele.
     6. Poskytovatel nese plnou zodpovědnost za zmírnění či odstranění závad ve sjízdnosti daných úseků silnic v celém regionu příslušného cestmistrovství, a to okamžikem převzetí pokynu k provádění zimní údržby od příslušného cestmistra, nebo jiného pověřeného pracovníka zimní údržby Objednatele.
     7. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci přípravy na zimní údržbu silnic na příslušné zimní období splní následující činnosti v uvedených termínech:
        1. poskytne potřebnou součinnost při tvorbě OPZÚ od 15. 4. do 31. 8.;
        2. Poskytovatel na základě dílčí Objednávky vystavené Objednatelem zajistí součinnost při označení nebezpečných úseků SDZ dle OPZÚ;
        3. zajistí rozmístění a doplnění samoobslužných skládek (obsluhovaných vlastními pracovníky a technikou Poskytovatele) nejpozději do 16. 10. příslušného kalendářního roku, dle požadavků stanovených v příslušném OPZÚ;
        4. zajistí doplnění skládek posypovými materiály – sůl na 100 % kapacity příslušné skládky nejpozději do 15. 10. příslušného kalendářního roku;
        5. zajistí doplnění skládek posypovými materiály – inertní materiály na 40 - 75% kapacity příslušné skládky nejpozději do 15. 10. příslušného kalendářního roku; a
        6. zrealizuje kontrolu veškeré techniky pro provádění zimní údržby silnic nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Objednatel má právo kontrolovat stav výše uvedených prací.

* + 1. Ostatní materiálové, personální a organizační zajištění zimní údržby silnic po 1. 11. na příslušné zimní období specifikuje OPZÚ, který souhrnně zpracuje Objednatel.
    2. Smluvní strany berou na vědomí, že OPZÚ pro příslušné zimní období může rozpis udržovaných silnic v malém rozsahu upravit.
    3. Objednatel vyhlásí příslušný stupeň zimní pohotovosti s předstihem minimálně třicet (30) hodin před začátkem platnosti pohotovosti.
  1. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak a je-li to v konkrétním případě relevantní, je Poskytovatel povinen k plnění poskytovanému na základě Prováděcí smlouvy vést stavební deník v elektronické podobě v souladu s relevantními právními předpisy účinnými v rozhodné době.
  2. Smluvní strany sjednávají, že odkup nadbytečného materiálu vytěženého při provádění Běžné údržby (např. na staveništi Dílčího plnění) se řídí interními předpisy Objednatele, a to aktuálně platnou Směrnicí R-Sm-16[[1]](#footnote-2). Poskytovatel je dále povinen postupovat v souladu s aktuálně platnou Směrnicí R-Sm-42[[2]](#footnote-3) (směrnice k nakládání s odpady).

Poskytovatel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42 v platném znění, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Poskytovatele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na Poskytovatele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Poskytovatel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, není-li stanoveno jinak; v takovém případě je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem. Nakládání s kovovými odpady vč. úpravy odkupu se také řídí Směrnicí R-Sm-42 v platném znění.

# DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

* 1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na **devadesát šest (96) měsíců** ode dne započetí plnění dle Rámcové dohody. Plnění dle Rámcové dohody započne po její účinností, ne však dříve než 1. 4. 2027 a to na základě oznámení Objednatele o zahájení plnění z této Rámcové dohody. Doba plnění dílčí veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě, přičemž bude stanovena přiměřeně s ohledem na povahu a rozsah poptávaného plnění a aktuální potřeby Objednatele. V obecné rovině však platí, že doba plnění dílčí veřejné zakázky bude stanovena na základě tzv. DIRu (viz čl. 7.3 této Rámcové dohody).
  2. Poskytovatel se zavazuje zahájit, dokončit a předat plnění dle každé Prováděcí smlouvy Objednateli bez vad v termínech stanovených v příslušné Prováděcí smlouvě. Vykazuje-li plnění dle Prováděcí smlouvy vadu, závazek Poskytovatele provést plnění není splněn. Závazek Poskytovatele z Prováděcí smlouvy však je splněn, pakliže plnění vykazuje pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání dotčené pozemní komunikace, a tyto vady budou Poskytovatelem odstraněny v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.
  3. Bude-li Poskytovatel v prodlení se zahájením nebo dokončením plnění dle Prováděcí smlouvy delším než pět (5) pracovních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy. Odstoupení od Prováděcí smlouvy se nedotýká trvání této Rámcové dohody ani práva Objednatele na uplatnění smluvních pokut.
  4. Oprávněná osoba Objednatele vždy potvrdí Poskytovateli dodání (poskytnutí) plnění dle Prováděcí smlouvy podpisem předávacího protokolu, dodacího listu nebo jiného obdobného dokladu. Podpisem se rozumí i zaručený elektronický podpis. Dohodnou-li se na tom v konkrétním případě Smluvní strany, může být předávací protokol nahrazen oboustranně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací.
  5. Místem plnění dílčích veřejných zakázek je Středočeský kraj – oblast Mnichovo Hradiště (geografické určení místa plnění je vymezeno v mapě, která tvoří přílohu č. 4 této Rámcové dohody). Přesné místo realizace konkrétních prací Běžné údržby bude vždy stanoveno v Prováděcí smlouvě.

# CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

* 1. Cena za Běžnou údržbu bude vždy stanovena v Prováděcí smlouvě na základě jednotkových cen za jednotlivé práce, dodávky a služby vč. materiálu uvedené v Položkovém rozpočtu a/nebo Dílčím položkovém rozpočtu, přičemž cena za každý druh skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude určena jako součin množství a jednotkových cen.
  2. Pro případ, že Položkový rozpočet nebo Dílčí položkový rozpočet neobsahuje příslušnou položku a její jednotkovou cenu, bude použita jednotková cena za položku/y věcně nejbližší a pokud taková není, stanoví se cena plnění dle třídníku OTSKP (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací) v platném znění. Není-li takové plnění uvedeno ve třídníku OTSKP, stanoví se cena podle cenové soustavy ÚRS, tj. dle ceníku pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s., se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, IČO: 471 15 645. Není-li takové plnění uvedeno ani v cenové soustavě ÚRS, stanoví se cena v místě a čase obvyklá, a to na základě dohody Smluvních stran po zjištění cen zrealizováním průzkumu trhu.
  3. Jednotkové ceny jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady (jako např. náklady na materiál, energie, dopravu, odvoz a likvidace odpadu, zajištění bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí apod.).
  4. Poskytovatel není oprávněn účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek. Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů uvedených níže v tomto článku. Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy.
  5. Jednotkové ceny je možno zvýšit o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „ostatní zboží a služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2028, a to o míru inflace za období roku 2027. Pokud bude míra inflace záporná (deflace), budou jednotkové ceny příslušným způsobem sníženy.
  6. Objednatel si vyhrazuje právo změny celkové ceny uvedené v Prováděcí smlouvě v důsledku měření skutečně provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu nebo Dílčím položkovém rozpočtu, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. **výhrada měření**). Potřeba provedení většího či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému v Položkovém rozpočtu a/nebo Dílčím položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Pokud pro dokončení díla vznikne potřeba přidat novou položku nebo některou položku nebude nutné realizovat, dojde ke změně závazku z Prováděcí smlouvy v souladu s pravidly dle § 222 ZZVZ.
  7. Cenu Objednatel uhradí po splnění Prováděcí smlouvy, příp. jí bude hradit měsíčně zpětně, bude-li tak sjednáno v Prováděcí smlouvě, a to na základě faktur – daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že činnosti svou povahou jednorázové (např. oprava konkrétního objektu, sekání trávy apod.) budou hrazeny po splnění Prováděcí smlouvy a činnosti svou povahou trvající či průběžné (např. trvající údržba, osazení značek apod.) budou hrazeny měsíčně zpětně, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
  8. Hmotněprávním předpokladem a podmínkou pro úhradu konečných faktur je řádné zpracování **vizuálního záznamu o provedeném zásahu/provedených pracích** a vznikne-li Objednateli na základě realizovaných činností povinnost zapsat změnu příslušných údajů do digitální technické mapy ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo dohodnou-li se tak Smluvní strany v konkrétním případě, pak také **geodetické zaměření** Poskytovatelem a jeho předání Objednateli ve stanovené lhůtě, nejpozději však společně s předávacím protokolem potvrzujícím Poskytovateli dodání (poskytnutí) příslušného plnění dle Prováděcí smlouvy v souladu s čl. 5.4. Vizuálním záznamem se rozumí fotografie či videa pořízené výhradně s metadaty v rozsahu nejméně „datum“ a „GPS souřadnice“, a to alespoň před zahájením prací a po dokončení prací. Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktury za práce, které nebyly tímto způsobem zaznamenány, případně tyto záznamy nebyly předány Objednateli, nebudou uhrazeny. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že povinnost předkládaní vizuálního záznamu (tj. fotografií či videí) dle tohoto odstavce se nevztahuje na plnění dle listů (i) „BÚ\_1\_Zimní údržba“, (ii) „BÚ\_9\_Ostatní činnosti během LÚ“ a (iii) „BÚ\_Položky\_mechanizace“ přílohy č. 1 této Rámcové dohody.
  9. Uzavřením jednotlivých Prováděcích smluv Poskytovatel vyjadřuje a potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena správně a dostatečně a zahrnuje splnění veškerých povinností Poskytovatelem, jeho náklady a všechny činnosti nezbytné pro řádné poskytnutí příslušného plnění.
  10. Objednatel bude hradit cenu Dílčího plnění na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 Zákona o DPH a § 435 Občanského zákoníku. Každá faktura musí nad rámec zákonných požadavků obsahovat mj. následující údaje: (i) číslo této Rámcové dohody, (ii) číslo příslušné Prováděcí smlouvy a (iii) název příslušného cestmistrovství. Faktury budou Poskytovatelem vystavovány v elektronické podobě a zasílány Objednateli prostřednictvím (i) datové schránky: a6ejgmx, nebo (ii) e-mailu na adresu: [podatelna@ksus.cz](mailto:podatelna@ksus.cz).
  11. Splatnost Faktury vystavené na základě této Rámcové dohody je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
  12. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení chybné Faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné Faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury (daňového dokladu).
  13. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na Faktuře.
  14. Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností dohodly, že v případech, kdy by plnění poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nespadalo pod režim přenesené daňové povinnosti, v obecné rovině platí, že Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Poskytovatele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
      1. správce daně rozhodne, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, nebo
      2. Poskytovatel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Rámcové dohody na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území České republiky.
  15. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

* 1. Poskytovatel poskytne na dodávané plnění provedené dle Prováděcích smluv **záruku za jakost** ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku v následující délce:

1. třiceti šesti (36) kalendářních měsíců na stavební práce, včetně prací souvisejících s úpravou či údržbou silnic nebo strojní pokládkou asfaltového povrchu, s výjimkou prací údržbového charakteru (vysprávky výtluků studenou asfaltovou směsí, vysprávky výtluků s použitím turbomechanizmů, vysprávky asfaltových směsí za horka apod.), pro které je stanovena délka záruky za jakost dvanáct (12) kalendářních měsíců;
2. dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců na práce související s údržbou vodorovného dopravního značení barvou;
3. třiceti šesti (36) kalendářních měsíců na práce související s údržbou vodorovného dopravního značení plastem;
4. dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců na zbývající činnosti v rámci Běžné údržby. Záruka za jakost uvedeného plnění počíná běžet dnem převzetí plnění ze strany Objednatele.
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost, kterou Poskytovatel potřebuje k řádnému plnění povinností podle Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.
   2. Tam, kde to bude relevantní, bude Běžná údržba Silnic zpravidla prováděna na základě tzv. celoročního DIRu (tzv. Generální pardon), tj. na základě stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 Zákona o silničním provozu. Náklady na dopravní značení dle příslušného celoročního DIRu (Generálního pardonu) jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. Bude-li nezbytné pro provedení určité konkrétní činnosti zajistit tzv. DIR na konkrétní práce, tj. rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu § 24 či § 25 Zákona o pozemních komunikacích, zajistí DIR na konkrétní práce Poskytovatel, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za tímto účelem Objednatel zplnomocní Poskytovatele k jednání před příslušnými správními orgány. Náklady na dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce jsou zahrnuty v jednotkových cenách za příslušná plnění. Na základě rozhodnutí Objednatele může být dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce objednáno u odborné firmy a hrazeno Objednatelem zvlášť.
   3. Poskytovatel se zavazuje zajistit vždy dostatečný počet pracovníků a/nebo technického vybavení, které je nezbytné pro provedení Běžné údržby. Poskytovatel je povinen zajistit, že na plnění každé Prováděcí smlouvy se budou přímo podílet osoby, jejichž prostřednictvím Poskytovatel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval splnění kvalifikace. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoba disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé uzavřené Prováděcí smlouvy. Změna těchto osob je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a jen za předpokladu, že i nahrazující osoba bude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky na danou pozici.
   4. Objednatel je oprávněn písemně požadovat výměnu kterékoliv osoby podílející se na plnění každé Prováděcí smlouvy v případě, že tato osoba nevykonává plnění řádně a včas, neplní řádně a včas pokyny Objednatele, a to ve dvou (2) případech během každých dvanácti (12) měsíců trvání této Rámcové dohody, anebo se dopustí jiného zvlášť závažného pochybení vůči Objednateli. Poskytovatel je povinen do třiceti (30) kalendářních dnů takovou osobu nahradit jinou kvalifikovanou osobou a její identifikaci písemně sdělit Objednateli.
   5. Poskytovatel není oprávněn převádět práva (zejména případně vzniklé pohledávky) a povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
   6. Poskytovatel se zavazuje, že bude po dobu trvání této Rámcové dohody disponovat pro účely plnění této Veřejné zakázky vybavením, nástroji, pomůckami, provozními nebo technickými zařízeními splňujícími požadavky stanovené v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a to včetně kvalifikované obsluhy. Poskytovatel je povinen na výzvu Objednatele doložit doklady prokazující splnění požadovaných parametrů a podmínek stanovených v příloze č. 3, jakož i prokázat užívací právo k těmto věcem, a předložit seznam kvalifikovaného personálu obsluhujícího tyto věci, a to ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů.
   7. Poskytovatel musí po celou dobu trvání Rámcové dohody splňovat kvalifikační kritéria, jejichž splnění bylo požadováno v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (s výjimkou podmínky maximálního stáří dokladů a skutečností rozhodných pro splnění zejména technické kvalifikace). Objednatel je v souladu s § 136 odst. 1 ZZVZ oprávněn požadovat od Poskytovatele po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložení dokladů o kvalifikaci.
   8. Pokud je Smluvní stranou této Rámcové dohody společnost více Poskytovatelů, kteří podali společnou Nabídku, takoví Poskytovatelé se zavazují nést odpovědnost za řádné plnění Rámcové dohody a Prováděcích smluv společně a nerozdílně.
   9. Poskytovatel je povinen zajistit, aby plněním Rámcové dohody nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Poskytovatel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto čl. 7.10 této Rámcové dohody.
   10. Poskytovatel se zavazuje, že veškerá vozidla, která budou využívaná pro plnění Veřejné zakázky a u kterých je zároveň požadavek na minimální úroveň emisní normy EURO stanoven v příloze č. 3 této Rámcové dohody, budou po celou dobu plnění Rámcové dohody splňovat požadavky stanovené minimálně normou EURO V nebo vyšší. Za účelem kontroly plnění povinnosti dle tohoto článku se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele a ve stanovené lhůtě v délce alespoň deset (10) pracovních dnů, předložit Objednateli technické dokumenty k dotčeným vozidlům využívaným pro plnění Rámcové dohody, z nichž bude splnění požadavků stanovených tímto článkem jednoznačně plynout.
   11. Poskytovatel se ve vztahu k vozidlům anebo strojům, u nichž Objednatel v příloze č. 3 této Rámcové dohody stanovil požadavek na jejich maximální stáří, zavazuje, že stáří žádného z těchto technických zařízení (tj. vozidel a strojů) v průběhu plnění Rámcové dohody nepřesáhne patnáct (15) let. Za účelem kontroly plnění povinnosti dle druhé věty tohoto čl. 7.12 se Poskytovatel zavazuje na výzvu Objednatele a ve stanovené lhůtě v délce deset (10) pracovních dnů, předložit Objednateli soupis všech aktuálně využívaných technických zařízení (tj. vozidel a strojů) pro plnění Rámcové dohody, včetně podrobného uvedení označení a identifikace daného zařízení a roku jeho výroby.
   12. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději tři (3) měsíce před prvním zahájením poskytování zimní údržby dle této Rámcové dohody (ne však později než 1. 8. příslušného kalendářního roku), Objednateli prokáže splnění všech požadavků vymezených Objednatelem ve vztahu k vybavení pro technické zajištění zimní údržby silnic, stanovenému v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a to předložením následujících relevantních dokladů:
       1. výpis evidence majetku nebo doklad o smluvním zajištění požadovaného vybavení a současně doložení dokladů k vybavení, že je způsobilé pro práci na pozemních komunikacích:
          1. technickým osvědčením samostatného technického celku; nebo
          2. technickým osvědčením samojízdného pracovního stroje; nebo
          3. osvědčením o výměnné nástavbě.

Z předložených dokumentů musí nepochybně vyplynout identifikace konkrétního stroje (SPZ, výrobní číslo atd.), a dále skutečnost, že Poskytovatel je vlastníkem nebo má smluvně zajištěno užívání vybavení o požadovaném počtu, typologii a parametrech s možností využití pro služby, jež jsou předmětem této Rámcové dohody.

Pokud v průběhu trvání Rámcové dohody dojde na straně Poskytovatele k výměně některého vybavení pro technické zajištění zimní údržby silnic dle přílohy č. 3 této Rámcové dohody, je Poskytovatel povinen Objednateli tuto skutečnost oznámit a bez zbytečného odkladu mu předložit výše uvedené doklady k nově užívanému vybavení. Rovněž nově užívané vybavení přitom musí splňovat veškeré příslušné požadavky stanovené touto Rámcovou dohodou.

* 1. Poskytovatel je povinen na nákladní automobily vymezené v příloze č. 3 této Rámcové dohodě jako položky č. 1, 2 a 9-17 viditelným způsobem umístit označení (logo) Objednatele, a to nejpozději v den zahájení poskytování služeb dle této Rámcové dohody. Velikost, způsob uchycení a umístění označení (loga) Objednatele budou Smluvními stranami dohodnuty v dostatečném předstihu před zahájením poskytování služeb dle této Rámcové dohody. Poskytovatel se zavazuje, že logo bude na vozidlech udržováno v čistotě a dobře viditelné po celou dobu poskytování služeb dle této Rámcové dohody.
  2. Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání této Rámcové dohody disponovat (tj. mít skladem) veškerým dopravním značením a zařízením vymezeným Objednatelem v příloze č. 5 této Rámcové dohody, a to vždy alespoň v tam stanoveném minimálním počtu kusů. Poskytovatel se zavazuje, že oprava, výměna, umístění nebo relevantní náhrada příslušného dopravního značení anebo zařízení musí být provedena do tří (3) hodin od vydání pokynu Objednatele k neodkladnému provedení. Podrobnosti týkající se pokynu k neodkladnému provedení stanovuje přímo příloha č. 5 této Rámcové dohody, kterou je Poskytovatel vázán.
  3. Poskytovatel podpisem Rámcové dohody čestně prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění Rámcové dohody, tedy že zajistí po celou dobu plnění Rámcové dohody dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené zajistí i u svých poddodavatelů. Vůči svým poddodavatelům je Poskytovatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň Objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami Rámcové dohody (potažmo Prováděcí smlouvy) a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Poskytovatel dále prohlašuje, že bude-li to možné a vhodné, bude v rámci plnění Rámcové dohody usilovat o zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.
  4. Poskytovatel není oprávněn komentovat nebo jinak se vyjadřovat k činnosti, kterou vykonává nebo vykonal na základě této Rámcové dohody pro Objednatele, ve veřejných sdělovacích prostředcích (zejména v tisku, rozhlasu, televizi, na internetu či sociálních sítích) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Toto ustanovení se vztahuje i na jakékoli veřejné prezentace, tiskové zprávy či jiné formy veřejného sdělení informací o spolupráci s Objednatelem týkající se činností a služeb poskytovaných na základě této Rámcové dohody.
  5. Poskytovatel je povinen používat v souladu s pokyny Objednatele Geoportál a jiné IT systémy a softwary, které mu Objednatel určí a ke kterým mu zřídí přistup.

# Odstranění vad a Reklamace

* 1. Objednatel je oprávněn písemně (po vzájemné dohodě Smluvních stran, popř. i na e-mailovou adresu Poskytovatelem uvedenou) vytknout Poskytovateli vady poskytnutého plnění kdykoli v průběhu příslušných záručních dob uvedených v čl. 7.1 této Rámcové dohody, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. Vytknutí vady Objednatelem (dále jen „**reklamace**“) musí obsahovat mj. přesný popis vady, číslo této Rámcové dohody, číslo Objednávky, resp. Prováděcí smlouvy, a musí být podepsáno oprávněným zástupcem Objednatele. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že za včas uplatněnou se považuje rovněž vada jejíž reklamaci Objednatel odeslal Poskytovateli v poslední den záruční doby.
  2. Vadou se rozumí stav, kdy funkce, jakost, množství nebo provedení plnění není v souladu s podmínkami specifikovanými v ustanoveních této Rámcové dohody anebo v příslušné Prováděcí smlouvě, resp. obecně závazných právních předpisech či závazných technických normách nebo neodpovídá stavu při předání Objednateli, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a podmínkám, ve kterých je předmět plnění provozován.
  3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Prováděcí smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti ze záruky za jakost dle vlastní volby právo na:
     1. slevu z ceny,
     2. odstranění vady, nebo
     3. odstoupení od Prováděcí smlouvy.
  4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Prováděcí smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti ze záruky za jakost dle vlastní volby právo na:
     1. slevu z ceny, nebo
     2. odstranění vady.
  5. Volbu práva z vadného plnění dle čl. 8.3 nebo 8.4 je Objednatel povinen oznámit Poskytovateli v reklamaci vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím doručení Poskytovateli. Nezvolí-li Objednatel svůj nárok ve lhůtě dle předchozí věty, má práva jako při nepodstatném porušení Prováděcí smlouvy dle čl. 8.4, přičemž volbu konkrétního práva je oprávněn provést Poskytovatel ve svém vyjádření k reklamaci vady.
  6. Poskytovatel je povinen Objednateli ve vyjádření k reklamaci oznámit, zda reklamovanou vadu uznává či nikoli, a to neprodleně, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů od doručení reklamace, případně od doručení dodatečného oznámení Objednatele o volbě práva z vadného plnění. Pro posouzení splnění této povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace vady Poskytovateli (datum dodání zprávy prostřednictvím datové schránky, razítko dodací pošty či faxu, telefonická zpráva, datum e-mailu). Pokud Poskytovatel ve lhůtě dle věty první tohoto článku Objednateli své stanovisko k reklamované vadě písemně neoznámí, platí, že se reklamovaná vada považuje za oprávněnou a uznanou. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Prováděcí smlouvy dle čl. 8.3(c).
  7. Zvolí-li Objednatel právo na odstranění vady dle čl. 8.3(b) nebo 8.4(b), je Poskytovatel povinen zajistit její odstranění do tří (3) pracovních dnů od doručení reklamace vady, nedohodne-li se s Objednatelem jinak, a to i když vadu neuzná, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, pokud s ohledem na povahu vady nebude objektivně možné její odstranění v uvedené lhůtě, zavazuje se Poskytovatel zajistit zahájení odstranění takové vady (včetně případného zahájení projednání DIR)do tří (3) pracovních dnů od doručení reklamace vady a vadu odstranit ve lhůtě dohodnuté Smluvními stranami. Pokud vada oprávněně nebyla uznána, má Poskytovatel právo požadovat od Objednatele úhradu nákladů účelně vynaložených Poskytovatelem na odstranění této vady.
  8. Zvolí-li Objednatel právo na odstranění vady dle čl. 8.3(b) nebo 8.4(b) a je-li příslušná vada neodstranitelná, Poskytovatel o této skutečnosti vyrozumí Objednatele ve vyjádření k reklamované vadě. Objednatel má v takovém případě právo (i) odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy, nebo (ii) požadovat slevu z ceny. Objednatel je povinen volbu práva dle předchozí věty Poskytovateli oznámit ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení vyjádření Poskytovatele k reklamované vadě. Neoznámí-li Objednatel Poskytovateli volbu práva v této lhůtě, poskytne Poskytovatel Objednateli slevu z ceny.
  9. Je-li Poskytovatel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 8.7, nebo před uplynutím této lhůty oznámí Objednateli, že vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn (i) vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Poskytovatele, (ii) požadovat slevu z ceny, nebo (iii) odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy.
  10. Důvodnost reklamace v případě, kdy ji Poskytovatel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem uznána za důvodnou, je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli náklady účelně vynaložené na jeho vyhotovení.

# PODDODAVATELÉ

* 1. Poskytovatel je oprávněn plnit Prováděcí smlouvu nebo její část prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Poskytovatel k plnění Prováděcí smlouvy nebo její části poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by ji plnil sám.
  2. Pokud Poskytovatel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je Poskytovatel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele využívat pro realizaci Běžné údržby, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Poskytovatele.
  3. Změna poddodavatele Poskytovatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, je změna přípustná jen z vážných důvodů a za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

# POJIŠTENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELe

* 1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření Rámcové dohody sjednáno platné pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám či Objednateli při výkonu činností, které jsou předmětem plnění dle této Rámcové dohody ve výši **sto milionů (100.000.000) Kč** na jednu pojistnou událost.
  2. Poskytovatel se zavazuje udržovat sjednané pojištění odpovědnosti po celou dobu trvání Rámcové dohody v platnosti a minimální výši dle tohoto článku Rámcové dohody. Pokud účinnost některé Prováděcí smlouvy přesáhne dobu trvání Rámcové dohody, musí být pojištění udržováno až do řádného ukončení příslušné Prováděcí smlouvy.
  3. Poskytovatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojištění odpovědnosti bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  4. Poskytovatel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Rámcové dohody předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci jeho pojištění odpovědnosti.
  5. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.

# BANKOVNÍ ZÁRUKA

* 1. Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli do jednoho (1) měsíce od uzavření jeho první Prováděcí smlouvy záruční listinu, vystavenou ve prospěch Objednatele bankou se sídlem či pobočkou v Evropské unii, která bude zajišťovat řádné plnění povinností a závazků Poskytovatele vyplývajících z této Rámcové dohody a z jednotlivých Prováděcích smluv, zejména dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů, jakož i odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to do výše deseti milionů (10.000.000) Kč (dále jen „**Bankovní záruka**“).
  2. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s § 2029 a násl. Občanského zákoníku, a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka bude zavázána plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele.
  3. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z Bankovní záruky v případě, že Poskytovatel bude provádět Běžnou údržbu v rozporu s Rámcovou dohodou a/nebo Prováděcí smlouvou nebo neuhradí požadovanou náhradu způsobené škody nebo uplatněnou smluvní pokutu či jiný peněžitý závazek.
  4. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu trvání závazků z Prováděcích smluv do konce účinnosti poslední účinné Prováděcí smlouvy. Bankovní záruka může být sjednávána opakovaně, avšak vždy nejméně na dobu jednoho (1) roku.
  5. Vždy nejdéle tři (3) měsíce před vypršením platnosti Bankovní záruky je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli novou Bankovní záruku anebo dodatek ke stávající Bankovní záruce, kterým bude platnost a účinnost Bankovní záruky prodloužena nejméně o dalších dvanáct (12) měsíců; v případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a prostředky použít jako finanční jistotu.
  6. Poskytovatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním a vystavením Bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním či udržováním, tyto náklady jsou již zahrnuty v jednotkových cenách obsažených v Položkovém rozpočtu.

# SMLUVNÍ POKUTY

* 1. Pokud Poskytovatel nesplní svoji povinnost dle čl. 3 této Rámcové dohody a při zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové dohody
     1. nepotvrdí Objednávku, nebo
     2. zmaří uzavření kterékoliv Prováděcí smlouvy, tj. odmítne na výzvu k poskytnutí součinnosti a uzavření Prováděcí smlouvy uzavřít Prováděcí smlouvu, příp. neposkytne Objednateli potřebnou součinnost k uzavření Prováděcí smlouvy,

je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty, a to ve výši 5 % z odpovídající ceny Dílčího plnění bez DPH za každý jednotlivý případ porušení, nejméně však 50.000 Kč.

Povinnost k zaplacení smluvní pokuty dle tohoto čl. 12.1 Poskytovateli nevznikne, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti dle čl. 3 této Rámcové dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze Poskytovatelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl Poskytovatel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Poskytovatel povinen dle skutkových okolností daného konkrétního případu překonat, ho však povinnosti k zaplacení smluvní pokuty dle tohoto čl. 12.1 nezprostí.

* 1. V případě, že Poskytovatel poruší kteroukoli ze svých povinností dle čl. 7.7, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a vybavení, nástroj, pomůcku, provozní nebo technické zařízení uvedené v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a to včetně kvalifikované obsluhy.
  2. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost dle čl. 7.11, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den a každé vozidlo, které nesplňuje technické požadavky stanovené v čl. 7.11 Rámcové dohody až do doby sjednání nápravy.
  3. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost na zajištění maximálního stáří technických zařízení využívaných pro plnění Rámcové dohody dle věty druhé čl. 7.12, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den a každé vozidlo či stroj, které nesplňuje maximální výši jeho stáří stanovenou větou druhou čl. 7.12, až do doby sjednání nápravy.
  4. V případě, že Poskytovatel nepředloží soupis používaných technických zařízení (včetně dokladů k nim) využívaných pro plnění Rámcové dohody ve lhůtě stanovené ve větě třetí čl. 7.12, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
  5. Pro případ, že Poskytovatel poruší termín týkající se zahájení, provádění anebo dokončení Běžné údržby nebo jejich částí uvedených v Prováděcí smlouvě, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z odpovídající ceny Dílčího plnění bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
  6. Pro případ, že Poskytovatel poruší termín výjezdu v rámci plnění OPZÚ, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každou započatou půlhodinu prodlení a za každé vozidlo zajišťující toto plnění.
  7. Pro případ, že Poskytovatel poruší termín výjezdu v rámci BESIP, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč každou započatou půlhodinu a případ porušení termínu.
  8. Pro případ, že Poskytovatel neodstraní veškeré vady v příslušných lhůtách stanovených Poskytovateli v rámci reklamačního procesu ve smyslu čl. 8.1 až 8.10 této Rámcové dohody, zavazuje se Poskytovatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou neodstraněnou vadu.
  9. Pro případ, že Poskytovatel poruší jakoukoliv svou povinnost týkající se umístění loga Objednatele vyplývající z čl. 7.14 této Rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení, a to za každý případ takového porušení zvlášť.
  10. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 10 (Pojištění odpovědnosti Poskytovatele) a/nebo v čl. 11 (Bankovní záruka), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  11. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost dle čl. 7.17 této Rámcové dohody, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  12. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně doručené faktury Poskytovatele, zavazuje se Objednatel uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty příslušné faktury za každý den prodlení.
  13. Souhrnná maximální výše všech smluvních pokut, které mohou být oprávněnou Smluvní stranou požadovány a účinně uplatněny vůči povinné Smluvní straně za veškerá porušení povinností po celou dobu trvání této Rámcové dohody, nepřesáhne 30 % z celkové nabídkové ceny uvedené Poskytovatelem v Nabídce, která byla předmětem hodnocení v Zadávacím řízení. V případě, že souhrn splatných smluvních pokut dosáhne této maximální výše, zaniká oprávněné Smluvní straně právo na uplatnění další smluvní pokuty za porušení Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy.
  14. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu či uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením nezanikne povinnost Poskytovatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Poskytovatel bude i nadále povinen ke splnění takové povinnosti.
  15. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani právo Objednatele na odstoupení od Prováděcí smlouvy nebo Rámcové dohody. Odstoupením od Prováděcí smlouvy a/nebo Rámcové dohody nezaniká povinnost Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu, která Poskytovateli vznikla před odstoupením od Rámcové dohody.
  16. Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Poskytovateli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za Poskytovatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti pohledávce Poskytovatele na zaplacení ceny za Běžnou údržbu.

# Ukončení RÁMCOVÉ DOHODY

* 1. Smluvní vztah založený touto Rámcovou dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem může být ukončen pouze:
     1. písemnou dohodou uzavřenou mezi Smluvními stranami ke dni uvedenému v příslušné dohodě;
     2. písemnou výpovědí (bez uvedení důvodu) ze strany Objednatele s tím, že výpovědní doba činí šest (6) měsíců a začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď Poskytovateli. Výpověď dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn podat nejdříve po uplynutí jednoho (1) roku od zahájení plnění této Rámcové dohody;
     3. odstoupením od Rámcové dohody ze strany Objednatele v případě, že:
        1. vůči Poskytovateli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Poskytovatel vstoupí do likvidace;
        2. Poskytovatel nedodrží podmínky pro změnu poddodavatelů stanovené v čl. 9 této Rámcové dohody;
        3. alespoň ve třech (3) případech dojde ke skutečnosti, že Prováděcí smlouva uzavřená s Poskytovatelem či její část zanikne v důsledku odstoupení Objednatele z důvodu porušení povinností Poskytovatele, přičemž ke vzniku oprávnění Objednatele odstoupit od Rámcové dohody z důvodu daného tímto ustanovením dojde po zániku třetí Prováděcí smlouvy;
        4. Poskytovatel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Poskytovatel povinen dle Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy,
        5. Poskytovatel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky,
        6. Poskytovatel nepotvrdí Objednávku, odmítne Objednávku nebo zmaří uzavření kterékoliv Prováděcí smlouvy, tj. odmítne na výzvu k poskytnutí součinnosti a uzavření Prováděcí smlouvy uzavřít Prováděcí smlouvu, příp. neposkytne Objednateli potřebnou součinnost k uzavření Prováděcí smlouvy, a to ve třech (3) případech během každých dvanácti (12) měsíců trvání této Rámcové dohody,
        7. Poskytovatel ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 10;
        8. Poskytovatel ve lhůtě dle čl. 11.1 nedoručí Objednateli platnou a účinnou Bankovní záruku;
        9. Poskytovatel poruší tuto Rámcovou dohodu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Poskytovatel nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než deset (10) kalendářních dnů od výzvy ze strany Objednatele;
        10. Poskytovatel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo jiného smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím; nebo dojde k naplnění podmínek pro odstoupení případně výslovně stanovených v Prováděcí smlouvě;
        11. souhrn splatných smluvních pokut vůči Poskytovateli dosáhne maximální výše uvedené v čl. 12.14 Rámcové dohody.

Odstoupení od této Rámcové dohody musí být učiněno písemně a s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupením se Rámcová dohoda vůči Poskytovateli ruší, a to k datu uvedenému v odstoupení od této Rámcové dohody. Není-li datum v odstoupení uvedeno, pak je účinné okamžikem doručení Poskytovateli.

* + 1. Odstoupením od Rámcové dohody ze strany Poskytovatele v případě podstatného porušení této Rámcové dohody Objednatelem, které Objednatel nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě po doručení písemné výzvy ze strany Poskytovatele. Odstoupení od této Rámcové dohody musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení. Rámcová dohoda se mezi Objednatelem a Poskytovatelem v tomto případě ruší okamžikem doručení odstoupení Objednateli.
  1. Pro vyloučení pochybností platí, že ukončení Rámcové dohody nemá vliv na účinnost jakékoli do té doby uzavřené Prováděcí smlouvy. Zároveň platí, že zánik kterékoliv Prováděcí smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost Rámcové dohody.
  2. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na povinnosti Poskytovatele zaplatit případné smluvní pokuty nebo povinnosti nahradit Objednateli případně vzniklou újmu.
  3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy z důvodů, pro které je možné odstoupit od této Rámcové dohody a dále též z důvodů případně uvedených v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouvu je oprávněn písemně vypovědět pouze Objednatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí **jeden (1) týden**, přičemž počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli. Výpověď Prováděcí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení ani nároku na zaplacení již provedených činností z Prováděcí smlouvy.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

* 1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Rámcové dohody učiněn písemně, musí být, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak, doručen prostřednictvím datové schránky, osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být po vzájemné dohodě doručen e-mailem Smluvní straně, které má být doručen. Kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
  2. Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém článku, může kterákoli ze Smluvních stran, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany. Pro účely této Rámcové dohody se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.
  3. Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v příloze č. 2 této Rámcové dohody formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou v příloze č. 2 této Rámcové dohody (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Rámcové dohodě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro zasílání faktur.
  4. Smluvní strany prohlašují, že informace uvedené v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách (s výjimkou Položkových rozpočtů a Dílčích položkových rozpočtů) nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Poskytovatel bere na vědomí, že text Rámcové dohody/Prováděcí smlouvy (s výjimkou Položkových rozpočtů a Dílčích položkových rozpočtů) bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy (viz § 219 ZZVZ, resp. Zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy má Objednatel, a to nejpozději v zákonem stanovených lhůtách.
  5. Poskytovatel se zavazuje, že veškeré osoby oprávněné k podpisu dokumentů v souvislosti s touto Rámcovou dohodou za Poskytovatele budou disponovat elektronickým podpisem v úrovni nezbytné k jednání, ke kterému jsou oprávněny.

# Vyšší moc, prodlení Smluvních stran

* 1. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Rámcové dohody překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
  2. Vyšší mocí se pro účely této Rámcové dohody rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Rámcové dohody předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
     1. živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
     2. události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší moci dovolává;
     3. epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
     4. obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.
  3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Poskytovatele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Poskytovatele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
  4. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Rámcové dohody. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je Smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu o této skutečnosti.
  5. Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než tři (3) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od příslušné Prováděcí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Prováděcí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak tato Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Tato Rámcová dohoda, jakož i právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody, se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky, konkrétně Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Rámcovou dohodou se ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  2. Veškeré spory, které vzniknou z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy Objednatele v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva a závazky z této Rámcové dohody nebo postoupit či jinak převést veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody (tedy Rámcovou dohodu), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu závodu či části závodu, nebo obdobnou formou.
  4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran z této Rámcové dohody přecházejí na právní nástupce Smluvních stran a jsou pro ně závazná.
  5. Poskytovatel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Rámcové dohody na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
  6. Započtení Poskytovatele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Rámcovou dohodou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto Rámcovou dohodou proti případným pohledávkám Poskytovatele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Poskytovatele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Poskytovatele plnit. Ustanovení § 1982 odst. 1 Občanského zákoníku se neaplikuje.
  7. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Rámcové dohody a na základě této Rámcové dohody aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku.
  8. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 Občanského zákoníku a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od této Rámcové dohody v souladu s touto Rámcovou dohodou ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne vzniku práva od této Rámcové dohody odstoupit.
  9. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Poskytovatelem je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění.
  10. Poskytovatel přebírá podle § 1765 (a případně též podle § 2620 odst. 2) Občanského zákoníku riziko změny okolností. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že tato skutečnost nemá vliv na případnou využitelnost § 222 ZZVZ.
  11. Odlišně od zákona Smluvní strany ujednávají, že plnění Poskytovatele nemůže být odepřeno ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 Občanského zákoníku. To neplatí v případě úpadku Objednatele.
  12. Odpověď Smluvní strany této Rámcové dohody podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Rámcové dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
  13. Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Rámcovou dohodou.
  14. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Rámcové dohodě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Rámcové dohody a že je vyloučena předsmluvní odpovědnost dle Občanského zákoníku.
  15. Vzdání se práva na nápravu porušení kteréhokoliv ustanovení Rámcové dohody jakož i jiných souvisejících smluv nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na nápravu jakéhokoliv jiného porušení takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení, ani nezakládá, ani nepůsobí jako vzdání se práva na plnění výslovných rozvazovacích podmínek nebo lhůt nebo dob podstatného významu, a nevymáhání kteréhokoliv ustanovení této Rámcové dohody nepůsobí jako vzdání se práva na plnění takového ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení.
  16. Bude-li jakékoliv ustanovení této Rámcové dohody shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Rámcové dohody a ostatní ustanovení této Rámcové dohody budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Rámcovou dohodu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Rámcové dohodě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, tak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením. Analogicky bude postupováno, jestliže se ukáže, že Rámcová dohoda obsahuje mezery. Pokud takováto mezera nemůže být vyplněna výkladem, Smluvní strany jsou povinny spolupracovat na vytvoření odpovídajícího dodatku k Rámcové dohodě.
  17. Tato Rámcová dohoda včetně jejích příloh představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ve výše upravených záležitostech a nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody Smluvních stran.
  18. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami (tj. podpisem této Rámcové dohody její poslední Smluvní stranou) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru (dále též jen jako „**ZRS**“) smluv v platném znění. V souvislosti s aplikací ZRS se Smluvní strany dohodly na následujícím:
      1. Rámcová dohoda neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku ani důvěrné údaje ve smyslu ustanovení § 1730 Občanského zákoníku žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním Rámcové dohody, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny,
      2. Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Rámcové dohody a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Rámcové dohody vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu.
      3. Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS.
  19. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Rámcové dohody byly [s výjimkou uvedenou v článku 16.18(a)] poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
  20. Tuto Rámcovou dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré změny Rámcové dohody musí být provedeny v souladu se ZZVZ.
  21. Poskytovatel podpisem této Rámcové dohody prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
  22. Poskytovatel, pro případy, kdy bude dle této Rámcové dohody povinen zaplatit daň z přidané hodnoty, prohlašuje, že:
      1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této Rámcové dohody (dále jen „**daň**“);
      2. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Rámcové dohody v takovém postavení nenachází; a nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
  23. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
      1. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
      2. nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
      3. učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „**TZ**“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
      4. nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
  24. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že:
      1. se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen jako „**ZTOPO**“);
      2. zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
      3. učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
      4. z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat.

Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.

* 1. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení Rámcové dohody obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Poskytovatel. Dojde-li k uzavření Rámcové dohody elektronicky, bude Rámcová dohoda uzavřena v jednom (1) originále.
  2. Všechny přílohy této Rámcové dohody tvoří její nedílnou součást. Pokud se znění Rámcové dohody bude lišit od znění kterékoli z jejích příloh, rozhodné znění bude znění Rámcové dohody. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Rámcové dohody:
     1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
     2. Příloha č. 2 – Kontaktní údaje,
     3. Příloha č. 3 – Přehled nástrojů, pomůcek, provozních nebo technických zařízení,
     4. Příloha č. 4 – Geografické vymezení oblasti Mnichovo Hradiště,
     5. Příloha č. 5 – Dopravní značení a zařízení.

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za Objednatele:** |  | **Za Poskytovatele:** |
| V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] |  | V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpis: |  | Podpis: |
|  |  |  |
| Jméno: **Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**  Funkce: ředitel |  | Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]  Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Příloha č. 1 – Položkový rozpočet**

[bude doplněno před podpisem dle Nabídky Poskytovatele]

**Příloha č. 2 – Kontaktní údaje**

1. **Kontaktní osoby ve věci Dílčích plnění na straně Objednatele.**

[bude doplněno před podpisem]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [bude doplněno před podpisem] |
| e-mail: | [bude doplněno před podpisem] |
| korespondenční adresa: | [bude doplněno před podpisem] |

1. **Kontaktní osoby ve věci zadávání a vyřizování Dílčích smluv na straně Poskytovatele.**

[JMÉNO DOPLNÍ DODAVATEL]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| e-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| korespondenční adresa: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

1. **Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.**

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Rámcové dohody jsou:

[bude doplněno před podpisem]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [bude doplněno před podpisem] |
| e-mail: | [bude doplněno před podpisem] |
| korespondenční adresa: | [bude doplněno před podpisem] |

1. **Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Poskytovatele.**

Kontaktními osobami pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Rámcové dohody jsou:

[JMÉNO DOPLNÍ DODAVATEL]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| e-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| korespondenční adresa: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

1. **Kontaktní osoby ve věci technických otázek na straně Objednatele.**

[bude doplněno před podpisem]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [bude doplněno před podpisem] |
| e-mail: | [bude doplněno před podpisem] |
| korespondenční adresa: | [bude doplněno před podpisem] |

1. **Kontaktní osoby ve věci technických otázek na straně Poskytovatele.**

[JMÉNO DOPLNÍ DODAVATEL]

|  |  |
| --- | --- |
| telefon: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| e-mail: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| korespondenční adresa: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

**Příloha č. 3 – Přehled nástrojů, pomůcek, provozních nebo technických zařízení**

*Samostatný soubor – bude doplněno dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.*

**Příloha č. 4 – Geografické vymezení oblasti Mnichovo Hradiště**

*Samostatný soubor - bude doplněno dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.*

**Příloha č. 5 – Dopravní značení a zařízení**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dopravní značení a zařízení jehož oprava, výměna, umístění, nebo relevantní náhrada, musí být provedena do 3 hodin od vydání pokynu k neodkladnému provedení.** | | | | | |
| **Označení** | **Název** | | **Druh** | | **Minimální počet ks vždy skladem** |
| P 1 | Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací | | Značka upravující přednost | | 4 |
| P 2 | Hlavní pozemní komunikace | | Značka upravující přednost | | 4 |
| P 3 | Konec hlavní pozemní komunikace | | Značka upravující přednost | | 2 |
| P 4 | Dej přednost v jízdě | | Značka upravující přednost | | 10 |
| P 5 | Dej přednost v jízdě tramvaji | | Značka upravující přednost | | 1 |
| P 6 | Stůj, dej přednost v jízdě | | Značka upravující přednost | | 10 |
| P 7 | Přednost protijedoucích vozidel | | Značka upravující přednost | | 2 |
| P 8 | Přednost před protijedoucími vozidly | | Značka upravující přednost | | 2 |
| B 1 | Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech | | Zákazová značka | | 15 |
| B 2 | Zákaz vjezdu všech vozidel | | Zákazová značka | | 4 |
| A 7a | Nerovnost vozovky | | Výstražná dopravní značka | | 20 |
| A 8 | Nebezpečí smyku | | Výstražná dopravní značka | | 5 |
| A 22 | Jiné nebezpečí | | Výstražná dopravní značka | | 5 |
| C 2a | Přikázaný směr jízdy přímo | | Příkazová značka | | 2 |
| C 2b | Přikázaný směr jízdy vpravo | | Příkazová značka | | 2 |
| C 2c | Přikázaný směr jízdy vlevo | | Příkazová značka | | 2 |
| C 4a | Přikázaný směr objíždění vpravo | | Příkazová značka | | 2 |
| C 4b | Přikázaný směr objíždění vlevo | | Příkazová značka | | 2 |
| Z 4a | Směrovací deska | | Dopravní zařízení | | 60 |
| Z 4b | Směrovací deska | | Dopravní zařízení | | 10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **"Pokyn k neodkladnému provedení" bude vždy posuzován na základě všech podstatných okolností, zejména však s ohledem na dopravní význam a bezpečnostní rizika jednotlivého případu. Pokyn musí být vydán prokazatelně jako např. e-mailem, zápisem ve stavebním deníku apod., v případě nebezpečí prodlení telefonicky nebo ústně. Realizace (práce a dodávky) se řídí základním ceníkem, který je součástí této Rámcové dohody.** | | | | |  |
|  |

1. Směrnice vč. příloh je dostupná na webových stránkách Objednatele zde: <https://www.ksus.cz/o-nas/zverejnene-dokumenty>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Směrnice vč. příloh je dostupná na webových stránkách Objednatele zde: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html>, vč. přílohy Směrnice zde: <https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html>. [↑](#footnote-ref-3)