
Technická specifikace

**Název akce: III/3377 Malešov – Poličany**

**Místo realizace: silnice III/3377 Kutná Hora – Poličany**

**okres Kutná Hora**

**Staničení: od km 0,509 do km 2,837 plocha 13 968 m2**

****

**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu a extravilánu obcí Malešov – Poličany. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž převádí silnou zemědělskou, nákladní, osobní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, výtluky, příčné i podélné nerovnosti a propady, poškozené krajnice.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu komunikace III/3377.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno řezání asf. krytu, odstranění (frézování) krytu zpevněných ploch s asf. pojivem odvoz do 20 km bude provedena pro napojení stávající živičné vrstvy lokálně upřesnění při předání stavby, čištění příkopů s odvozem, lokální sanace místa budou upřesněna při předání stavby, čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACP 16+,16S tl. 50mm, pokládka ACO11+,11S tl.50mm, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu do tl.100mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení VDZ a symboly dále dle rozpočtu. Oprava dvou propustků. Provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Platební podmínky:**

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (zkoušky, atesty apod.)

**Termín realizace:** předpoklad 2026, 6 týdnů od předání staveniště

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace

Obsah obrázku venku, strom, obloha, rostlina

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. Obsah obrázku venku, rostlina, silnice, strom

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Obsah obrázku venku, území, stín, silnice

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Obsah obrázku venku, tráva, rostlina, území

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

**Kontakty:**

Vedoucí manažer oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl email: [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz), mob.: 725 561 303

Vedoucí manažer – zástupce vedoucího oblasti Kutná Hora: Petra Volštátová email: [petra.volstatova@ksus.cz](mailto:petra.volstatova@ksus.cz) mob.: +420 720 830 360

Provozní cestmistr: Tomáš Gajdoš, email: [tomas.gajdos@ksus.cz](mailto:tomas.gajdos@ksus.cz), mob: 778 528 535

Správní cestmistr: Jan Ryšánek, email: [jan.rysanek@ksus.cz](mailto:jan.rysanek@ksus.cz) mob. 602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Gajdoš Tomáš