Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Příbram IV, příspěvková organizace

Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

S M L O U V A   O   D Í L O

Evidenční číslo smlouvy: 431/00873489/2025

zavřená dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## na veřejnou zakázku:

„Výstavba parkovacích ploch II. etapa“

Smluvní strany

TORUS Pb s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd.C,vl.č.105492

se sídlem Husova 298,261 02 Příbram VI

zastoupená jednatelem Mgr. Janem Šprynglem

statutární zástupce : Mgr. Jan Špryngl

odpovědný pracovník ve věcech smluvních : Mgr. Jan Špryngl XXXX

odpovědný pracovník ve věcech technických : Jiří Špryngl XXXXX

telefon                                          : XXXX

e-mail                                           : XXXX

IČO 272 20 982

DIČ CZ27220982

Bankovní spojení :                             XXXXX

Číslo účtu :                                         XXXXX

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

a

Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Příbram IV, příspěvková organizace

se sídlem Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

zastoupené: Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA ředitelkou školy

IČO: 00873489

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Kateřina Havelková

Telefon: XXXXX, e-mail: XXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Webové stránky: www.ouupb.cz

(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

uzavírají ve znění, jak níže následuje.

I.

Předmět smlouvy a díla

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 1.4. této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

  - Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady objednatele, místem plnění a technickými podmínkami díla.

  - Předmětem díla je výstavba parkovacích ploch, včetně souvisejících zemních prací konstrukčních vrstev, povrchů, obrub, odvodnění, dopravního značení a souvisejících úprav, a to dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

  - Příloha č. 1 – položkový rozpočet je rozpočtem se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku.

1.6. Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami ČSN, touto smlouvou a pokyny objednatele.

II.

Místo plnění

2.1.Místem plnění díla je: areál OU, PrŠ a ZŠ Příbram, IV, p. o., Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV, pozemky č. parc. 2632/20 a 2632/31 v k. ú. Příbram, a parc. č. 590/1 v k. ú. Březové Hory.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že místo plnění zná a považuje jej za způsobilé k realizaci díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná:

- Cena bez DPH: 659 124,-Kč

- DPH 21 %: 138 416,- Kč

- Cena včetně DPH: 797 540,- Kč

3.2. Cena díla je konečná a nepřekročitelná.

3.3. Cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému provedení díla.

3.4. Konečné vyúčtování bude provedeno na základě faktury po protokolárním předání a převzetí díla.

3.6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. a číslo této smlouvy.

  - Konečné vyúčtování bude provedeno na základě faktury, daňového dokladu po předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného protokolu.

IV.

Doba plnění a provedení díla

4.1. Zahájení prací: do 180 dnů od podpisu smlouvy a protokolárního převzetí staveniště.

4.2. Dokončení díla: nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště.

## V.

## Kontrola provádění díla

5.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat postup prací, jejich kvalitu a dodržování smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a na požádání jej předložit objednateli.

5.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup na staveniště a předkládat doklady o kvalitě použitých materiálů.

5.4. Zjistí-li objednatel vady, je oprávněn požadovat jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

## VI.

## Staveniště a BOZP

6.1. Zhotovitel odpovídá za pořádek, bezpečnost práce, BOZP, PO a ochranu životního prostředí.

6.2. Zhotovitel zajistí likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.

## VI.

## Provádění díla

## 6.1. Po dobu provádění prací na díle je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost, apod.

## 6.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat v souladu s platnými předpisy a prokázat toto objednateli. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## 6.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

## 6.4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučí, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním díla.

## 6.5. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

## VII.

## Převzetí a převzetí díla

7.1. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného protokolu.

7.2. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami, které brání jeho užívání.

## VIII.

## Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců.

8.2. Zhotovitel zahájí odstraňování vad do 10 pracovních dnů od reklamace.

IX

Smluvní pokuty

9.1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla: 0,05 % z ceny díla denně, max. 10 % ceny díla.

9.3. Práce provedené bez souhlasu objednatele nebo mimo rozpočet nebudou uhrazeny.

9.4. Uplatněním pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem.

10.2. Odstoupením není dotčeno právo na smluvní pokuty a náhradu škody.

XI.

Vyšší moc

  - Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

  - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

  - Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

  - Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

  - . Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

XIII.

Doložka o registraci smlouvy

13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

XIV.

Doložka o účinnosti smlouvy

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Příbrami dne

Zhotovitel:                                                                            Objednatel:

Digitálně podepsal: 06.01.2026                               	           Digitálně podepsala: 15.01.2026

Mgr. Jan Špryngl

jednatel

......................................					          ..........................................

Mgr. Pavlína Caisová, MBA

ředitelka školy

Přílohy:

Příloha č.1) Položkový rozpočet, cenová nabídka