Rozpis úkonů v jednotlivých výkonových fází služeb

Fáze služby:

1. Projekt pro umístění stavby

Služby Zpracovatele

a) standardní (jsou součástí Díla)

- stanovení podmínek pro dodržení souladu s předchozími fázemi projektu

- kontrola projekčních podkladů

- upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze

- vypracování dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy) včetně koncepční koordinace všech profesí

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla)

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení

- zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta

- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)

- upřesnění návrhu interiéru

- rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby

- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí

- příprava údajů pro certifikaci stavby

- zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení

c) obstarávací (jsou součástí Díla)

- obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního řízení (DOSS)

- zajištění vyjádření účastníků řízení

- účast při jednáních v územním řízení

- obstarání územního rozhodnutí včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)

- účast a spolupráce při odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí

Součinnost Objednatele

Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

- zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby

- upřesnění cílových představ

- stanovení technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)

- konzultace konceptu a jeho odsouhlasení

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora

- upřesnění předpokládaných investičních nákladů

- účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací

- jednání s účastníky územního řízení

- úhrada správních poplatků

Fáze služby:

2. Projekt pro povolení stavby

Služby Zpracovatele

a) standardní (jsou součástí Díla)

- stanovení podmínek pro dodržení souladu s fází 3

- kontrola projekčních podkladů

- upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze

- zhodnocení územního rozhodnutí a jeho podmínek

- vypracování dokumentace pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy, terénní a vegetační úpravy) včetně koncepční koordinace všech profesí

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k dokumentaci pro stavební povolení

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla)

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení

- zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta

- zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení

- odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů)

- dopravně inženýrská opatření

- protokol o určení vnějších vlivů

- upřesnění návrhu interiéru

- projekt souborného řešení akustiky

- komplexní hodnocení budovy

- speciální koordinační výkresy profesí

- vypracování předběžných stavebně technických specifikací (tabulky)

- vypracování výkazů výměr

- podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby

- zpracování speciální dokumentace pro technologická zařízení

- doplňování dokumentace nad rámec vyhlášky podle výsledků případného odvolacího řízení

- příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí

- příprava údajů pro certifikaci stavby

- zapracování úprav dokumentace při případném odvolacím řízení

c) obstarávací (jsou součástí Díla)

- obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení (DOSS)

- zajištění vyjádření účastníků řízení

- jednání o podmínkách o vynětí ze zemědělského půdního fondu

- účast při jednáních ve stavebním řízení

- obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy)

- účast a spolupráce při odvolání proti vydanému stavebnímu povolení

Součinnost Objednatele

Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

  - zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby

  - upřesnění cílových představ

- upřesnění technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.)

- konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení

- předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora

- upřesnění předpokládaných investičních nákladů

- účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací

- jednání s účastníky stavebního řízení

- vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS

- úhrada správních poplatků

Fáze služby:

3. Projekt pro provedení stavby

Služby Zpracovatele

a) standardní (jsou součástí Díla)

- zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek

- vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí

- v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.)

- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky)

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace

- osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb)

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla)

- zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení

- zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta

- koordinační výkresy profesí

- provozní schémata

- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů

- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže

- vypracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb

- návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb

- zpracování alternativních srovnávacích cenových podkladů

- zpracování speciální dokumentace pro výběr zhotovitele

- dokumentace pro pomocné práce a konstrukce

- výrobní a dílenská dokumentace

- dokumentace výrobků dodaných na stavbu

- výkresy prefabrikátů

- podrobné výkresy výztuže a montážní dokumentace

- dokumentace zařízení staveniště

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- dodavatelská dokumentace stavby

- výrobní, dílenská a montážní dokumentace

- příprava údajů pro certifikaci stavby

- projekt technického řešení interiéru a komunikační grafiky vč. informačních znaků, log, světelných efektů a výtvarných děl

- projekt souborného řešení prostorové akustiky

- komplexní hodnocení budovy

- vizualizace a animace

- fyzické modely

- obchodní a marketingová dokumentace 
c) obstarávací (jsou součástí Díla)
-  kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace

Součinnost Objednatele

Ke zdárnému výkonu služby je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

- účast na koordinačních jednáních

- odsouhlasení navrženého technického řešení stavby

- odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení

- odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav

- odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků

Fáze služby:

4. Zadávací dokumentace a pomoc při výběru zhotovitele

Služby Zpracovatele

a) standardní (jsou součástí Díla)

- vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s dodavatelem stavby

- sestavení výkazů výměr

- pořadové nebo kódové číslo položky zvolené zpracovatelem SPD

- označení položky v projektové dokumentaci

- číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy

- popis jednotlivé nebo agregované položky vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla)

- spolupráce při získávání a vyhodnocování nabídek dodavatelů

- speciální dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

- dodavatelská dokumentace stavby

- výrobní a dílenská dokumentace

- ocenění stavebního díla na základě zpracovaného výkazu výměr

- posouzení úplnosti nabídky zhotovitele stavby

- posouzení nabídek zhotovitelů stavby z hlediska kvality, termínů, ceny a dalších smluvních podmínek výstavby

c) obstarávací (nejsou součástí Díla)

- vyhledání a oslovení potencionálních zhotovitelů a subdodavatelů stavby

- obstarání referencí zhotovitelů

Součinnost Objednatele

Ke zdárnému výkonu služby fáze 4. je nutná Součinnost Objednatele zejména v těchto oblastech:

- vedení koordinačních jednání

- rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby

- stanovení rozsahu agregace položek SPD

- vyloučení nebo schválení možnosti odkazů na cenovou soustavu

Fáze služby:

Autorský dozor

Služby Zpracovatele

a) standardní (jsou součástí Díla)

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi

- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace

- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení

- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fázemi 5 a 6

- kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek

- dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

b) nadstandardní (nejsou součástí Díla)

- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí

- účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby

- vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení)

- posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla

- vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

- posouzení plnění podmínek smlouvy při provádění prací dodavatelem stavby

- provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby

- odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce

- účast při reklamačním řízení

- spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby

Součinnost Objednatele

- zajištění přístupu na staveniště

- koordinace TDI

- sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, fakturační pořádek, postupy práce

- stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru + TDI

- určení postupu stavby v souladu s výsledkem ZOV

Použité zkratky:

AD - autorský dozor

DOSS - dotčené orgány státní správy

EIA - posuzování vlivu stavby na životní prostředí

KN - katastr nemovitostí

TDI - technický dozor investora

TZB - technická zařízení budov

ZOV - zásady organizace výstavby