Středočeský kraj

●     ●     ●

[●]

SMLOUVA O DÍLO

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo:			       Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21

zastoupený:	Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní pro oblast

investic a veřejných zakázek

IČ:	70891095

bankovní spojení:	PPF banka a.s.

číslo účtu:	4440009090/6000

zástupce pro věcná jednání:	[●]

DÁLE JEN „Objednatel“

NA STRANĚ JEDNÉ,

A

VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA

název:	[●]

sídlo:	[●]

zastoupená:	[●]

IČ:	[●]

DIČ:	[●]

bankovní spojení:	[●]

číslo účtu:	[●]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●]

zástupce pro věcná jednání:

DÁLE JEN „Zhotovitel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

VAR2: FYZICKÁ OSOBA

jméno:	[●]

sídlo:	[●]

IČ:	[●]

DIČ:	[●]

bankovní spojení:	[●]

číslo účtu:	[●]

zapsaná/zapsaný v [údaj o zápisu do veřejného rejstříku nebo jiné evidence]

DÁLE JEN „Zhotovitel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

- ÚČEL SMLOUVY

  - Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce sálu zastupitelstva, evidenční číslo: [●] (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v rekonstrukci technologií v sále Zastupitelstva Středočeského kraje dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku (dále jen „Dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Dílo bude provedeno v následujících etapách:

- Etapa 1 - Diskusní a hlasovací systém (dále jen „Etapa 1“);

- Etapa 2 – LCD Zobrazovače (dále jen „Etapa 2“);

- Etapa 3 – Řídící systém, Kamery, Interface a Audio (dále jen „Etapa 3“).

Podrobná specifikace Díla, včetně rozlišení jeho jednotlivých etap, je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen zahájit provádění jednotlivých etap Díla do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k započetí provádění příslušné etapy Díla, v každém případě však vždy nejpozději dne [objednatel doplní před podpisem smlouvy]. Zhotovitel je povinen každou etapu Díla dokončit a předat v souladu s čl. 5 této Smlouvy do 30 dnů od posledního dne lhůty pro započetí provádění příslušné etapy Díla.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel není oprávněn měnit místo plnění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena za realizaci jednotlivých etap Díla dle čl. 21 této Smlouvy byla stanovena na základě závazného a úplného výkazu výměr, který byl předložen v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v následující výši:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 | [●] | [●] | [●] |
| Etapa 2 | [●] | [●] | [●] |
| Etapa 3 | [●] | [●] | [●] |

[do jednotlivých kolonek doplňte součet všech jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr vztahujících se k příslušné etapě Díla (položky označené číslem této etapy v kolonce „ETAPA“); upravte odpovídajícím způsobem, pokud Zhotovitel není plátcem DPH]

  - Cena je konečná, pevná a nepřekročitelná. V ceně za etapu Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci příslušné etapy Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění této etapy Díla.

  - Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena za provedení příslušné etapy Díla bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě jediné celkové faktury po řádném provedení příslušné etapy Díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci příslušné etapy Díla Objednatelem v souladu s čl. 5 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání příslušné etapy Díla a zároveň její vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 5 této Smlouvy.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy z evidence smluv Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy).

  - Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením ceny.

  - Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

  - Cena etapy Díla může být překročena pouze v případě, že se objeví při realizaci této etapy Díla potřeba prací, činností či dodávek (dále také „Vícepráce“) do předmětu Smlouvy nezahrnutých, které Smluvním stranám při podpisu této Smlouvy nemohly být známy, jsou objektivně doložené, nezbytné k řádné realizaci Díla a oboustranně odsouhlasené. Změny budou popsány formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací. Potřebu provádění Víceprací a jejich vyčíslení ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu.

  - Případné Vícepráce budou řešeny formou dodatku k této Smlouvě.

Povinnost realizovat tyto Vícepráce a právo na jejich úhradu má Zhotovitel až po jejich odsouhlasení oběma Smluvními stranami a uzavření dodatku k této Smlouvě.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Jednotlivé etapy Díla budou Objednateli předávány samostatně po jejich dokončení. Příslušná etapa Díla bude předána jako jeden celek v termínu oznámeném Objednateli nejméně 2 dny dopředu.

  - Etapa Díla je provedena jejím řádným a včasným dokončením a předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (etapy Díla), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo Smlouvy přidělené z evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že etapu Díla přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

  - Objednatel má právo etapu Díla nepřevzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky bránící jejímu řádnému užívání. V případě, že Objednatel odmítne etapu Díla převzít, dohodnou Smluvní strany náhradní termín předání. Tímto není dotčeno případné prodlení Zhotovitele.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Způsob plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu s platnými právními. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých organizací.

  - Odpovědnost za škodu, pojištění. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.

  - Překážky na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

  - Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit.

  - Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

  - Ochrana práv třetích osob. Zhotovitel se při plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.

  - Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) a zavazuje se k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

  - Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.

  - Kontrola plnění. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

  - Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.

- PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

  - Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

  - Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, aby Objednatel po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Objednateli ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou. [vyjměte / doplňte pouze v případě, kdy je Smlouva uzavírána s FO]

- PODDODAVATELÉ

  - Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá nic jiného. Zhotovitel písemně sdělí nejpozději do 2 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy Objednateli všechny případné části plnění, které budou vykonávat poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů. Objednatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit poddodavatele a poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že následující části Díla nesmí provádět pomocí svého poddodavatele:

Pol.č. 14-19 - Dodávka a instalace LCD zobrazovačů

Pol.č. 22-39 - Dodávka a implementace signálového managementu AV techniky

Pol.č. 40-47 - Dodávka a instalace audio systému

Pol.č. 48-54 - Dodávka a instalace řídicího systému vč. Programování

- PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli (resp. v době předání příslušné etapy Díla) a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba počíná běžet ode dne předání příslušné etapy Díla a končí uplynutím 24 měsíců ode dne převzetí příslušné etapy Díla objednatelem..

  - Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

  - Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:

a)	prodlení Zhotovitele s provedením etapy Díla o více než 10 kalendářních dní;

b)	jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.

  - Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí etapy Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 10 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

  - Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

- zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

  - V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

  - V případě prodlení Zhotovitele s předáním etapy Díla v dohodnutém termínu či v případě prodlení s plněním oproti termínům dle čl. 3, popř. v případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy Díla za každý i započatý den prodlení a za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

  - V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 6, čl. 7, čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

  - V případě porušení jakékoliv další povinnosti Zhotovitele nespadající pod případy dle čl. 9.8 a 9.9 je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takovéto povinnosti.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

  - Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

- TRVÁNÍ SMLOUVY

  - Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, nebo odstoupením od Smlouvy v případech upravených touto Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

  - Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

  - Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Smluvní strany nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 Zákona o veřejných zakázkách.

  - V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

  - Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Tato Smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.

  - Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Středočeského kraje

č. ………………………. ze dne ………………………. a splňuje podmínky § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr;

- Volná samostatná příloha č. 2 na CD  - Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

- Volná samostatná příloha č. 3 na CD - Nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku

V ………………… dne ……………………….		V Praze dne ………………………

Zhotovitel					objednatel

___________________________________		___________________________________

[jméno/název]	Středočeský kraj

[jméno a funkce oprávněné osoby]		Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně pro oblast investic a  veřejných zakázek