SMLOUVA O DÍLO

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČ: 70891095

Zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním Středočeského kraje pro oblast majetku a ICT na základě pověření ze dne 12. 7. 2018

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 4440009090/6000

(dále jen též jen „Objednatel“)

a

…………………………

Se sídlem: …………………..
…………………..
IČ: ………………………
DIČ: ………………………….
Zastoupen: …………………………………
Číslo účtu: ……………………………

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

Oprava střechy objektu v k.ú. Perštejnec

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava střechy objektu v k.ú. Perštejnec“

  - Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas dále specifikované dílo spočívající v provedení prací na opravě střechy u objektu bez č.p./č.e., jiná stavba, nacházejícího                      se  na pozemku p.č. 111/13 o výměře 554 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez č.p./č.e. v obci Kutná Hora a k.ú. Perštejnec, zaps. v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu                             pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV 10279 pro obec Kutná Hora a katastrální území Perštejnec, dále jen „Dílo“.

Objednatel se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

Specifikace díla:

- zabezpečení staveniště proti nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob a možnému pádu nečistot a břemen

- bude nutné v případě potřeby zajistit povolení vstupu na sousední pozemek s majitelem tohoto pozemku p.č. 111/101 (PERSONNEL WELFARE, s.r.o., nám. Pod Branou 455/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec)

- při rekonstrukci doje k očištění stávající střešní asfaltové krytiny od popínavých rostlin a hrubých načistot a to mechanicky a následně tlakovou vodou,

- provede se přizvednutí stávajícího vedení hromosvodu, v případě potřeby bude vedení rozpojeno                          a opětovně spojeno, následně bude provedena revize hromosvodné soustavy,

- dojde k demontáži klempířských prvků střechy (závětrné lišty, okapové plechy, žlaby a svody)

- dojde k revizi střešní krytiny, v místech praskin a boulí dojde k opravě živičné krytiny, opravena budou také místa po demontáži okapových plechů a závětrných lišt,

- bude provedena nová krytina v celoplošném natavení s dostatečným překrytím, vzhledem k tomu, že jde                 o střešní konstrukci ve spádu pouze okolo pěti procent musí být nová krytina  pečlivě navařena na obvodové klempířské prvky,

- dále dojde k montáži nových žlabů a svodů,

- před rekonstrukci  je třeba odstranit náletové dřeviny a trávy okolo budovy, odborným způsobem prořezat stromy po obvodu celého objektu, a také popínavé keře na fasádě,

- provede se očištění od rzi a následně nátěr výlezového žebříku na střechu,

- veškerý odpad ze své činnosti bude odborně zlikvidován, plechy budou odvezeny do Sběrných surovin,

- pro výškové práce je počítáno se zvedací pojízdnou plošinou, věží.

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Objednatel umožní do tří dnů od podpisu smlouvy vstup do objektů a na pozemky tak, aby Zhotovitel mohl řádně provést Dílo.

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo do 45 kalendářních dní od podpisu smlouvy.

  - Místem plnění je objekt bez č.p./č.e., nacházející se na pozemku p.č. 111/13 v k.ú. Perštejnec (dále jen „Místo plnění“).

  - Zhotovitel předá Dílo Objednateli fyzicky v Místě plnění a současně mu předá v elektronické podobě fotodokumentaci ve dvojím vyhotovení na CD. O předání bude vyhotoven závěrečný předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Celková cena za realizaci Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí …………….,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Subjekt je plátcem DPH. Celková cena včetně DPH 21% tedy činí ………………….,- Kč /slovy: ………………………………………. korun českých/ (dále jen „Cena“).

  - Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

  - Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 10 dnů po převzetí a akceptaci Díla bez vad Objednatelem v souladu s čl. III této Smlouvy.

  - Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Díla dle čl. III. Smlouvy.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČ Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).

  - Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele:

Středočeský kraj, Zborovská 11,150 21 Praha 5, Odbor majetku.

  - Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

  - Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

V.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, jak ukládá tato Smlouva a v dohodnuté době.

  - V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky uvedené v této Smlouvě řádně a včas, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny Díla/den. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

  - Smluvní pokuta nemá vliv na případnou náhradu škody, která by v souvislosti s použitím Díla mohla vzniknout.

  - V případě hrubého porušení této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VI.

ZÁRUKA

- Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného Díla dle této smlouvy po dobu 2 let od data předání bezvadného Díla Objednateli (datum podpisu závěrečného předávacího protokolu), včetně zjevných vad. Po dobu,                       po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady jím uznané, ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace Objednatelem.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel                       a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

  - Veškeré dodatky této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Prodávající  do 30 dnů od jejího podpisu.

7.5.	Nedílnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 – Pověření pro MVDr. Josefa Řiháka

| V ……….., dne ………………….. ZA ZhotovitelE ___________________________________ | V Praze, dne ………………………. Za objednatele ___________________________________ |
| --- | --- |