SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Číslo smlouvy Zhotovitele: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00509965, DIČ: CZ00509965

zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy

bankovní spojení: číslo účtu 8039161/0100 vedený Komerční banka Kutná Hora

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel”)

a

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

společnost zapsaná [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupená [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, následující smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva”):

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení díla „Oprava střehy objektu OV – přístavba“, jehož bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v termínu do 30.9.2019.

  - Místem provádění díla je: Kutná Hora, lokalita Čáslavská 202.

  - Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému provádění Díla Zhotovitelem a zavazuje se mimo jiné umožnit Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla, provedené Dílo převzít a zaplatit cenu Díla podle ustanovení odst. 2.1. této Smlouvy.

- Cena Díla a platební podmínky

  - Cena Díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč (dále jen „Cena“). DPH bude fakturováno v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

  - Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

  - Zhotovitel vystaví při uzavření smlouvy o dílo Objednateli zálohovou fakturu ve výši 60 % z celkové ceny díla.

  - Zálohová faktura je splatná do 14 dnů od jejího vystavení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet Zhotovitele.

  - Záloha bude hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury.

  - Po ukončení prací a řádném předání díla (předávací protokol podepsaný Smluvními stranami bude přílohou konečné faktury – daňového dokladu) vystaví Zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad.

  - Objednatel má právo vystavenou fakturu nepřevzít do odstranění všech nedostatků.

  - Konečná faktura – daňový doklad je splatná do 14dnů od jejího vystavení. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na bankovní účet Zhotovitele.

  - Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele v okamžiku plného zaplacení ceny Díla.

  - Promlčecí lhůta pro uplatnění pohledávek na peněžité plnění činí dle dohody Smluvních stran 5 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

- Prodlení a sankce

  - V případě prodlení s provedením Díla způsobeného okolnostmi na straně Objednatele platí, že veškeré termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně Objednatele a o přiměřenou dobu nutnou k tomu, aby mohla být poskytovaná plnění znovu vhodně zkoordinována.

  - Při nezaplacení faktury nebo její části Objednatelem do data splatnosti je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Žádná ze Smluvních stran nebude zodpovědná za zpoždění způsobené neovlivnitelnými okolnostmi. Za neovlivnitelné okolnosti jsou považovány takové překážky, které vznikly nezávisle na vůli dané Smluvní strany, a které této Smluvní straně brání konat svou povinnost nebo pokud se nedá předpokládat, že daná Smluvní strana mohla této překážce předejít. Odpovědnost nezaniká překážkou, která vznikla v okamžiku, kdy daná Smluvní strana měla v plnění svých povinností zpoždění nebo překážkou, která vyplynula z její ekonomické situace. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Komunikace mezi smluvními stranami

  - Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v úvodu této Smlouvy nebo faxem, e-mailem a / nebo prostřednictvím vedoucích projektu stanovených Smluvními stranami.

  - I v případě, že plnění bude poskytováno v sídle Objednatele, platí, že Smluvní strany spolu komunikují v souladu s ustanovením odst. IV.11. této Smlouvy a pouze Zhotovitel je oprávněn dávat instrukce a příkazy svým pracovníkům. Pracovníci Zhotovitele nebudou začleněni do provozu Objednatele.

- Trvání smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do předání Díla Objednateli, s výjimkou ustanovení, která mají přetrvat i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.

- Odstoupení od smlouvy

  - Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případě, že na druhou Smluvní stranu bude prohlášen konkurs nebo vstoupí do likvidace.

  - Odstoupení od této Smlouvy oznámí jedna Smluvní strana druhé Smluvní straně zasláním písemného odstoupení. Po doručení odstoupení zastaví Zhotovitel buď okamžitě, nebo ke dni specifikovaném v odstoupení všechny další práce na Díle, s výjimkou takových prací, které jsou nutné k ochránění části Díla již provedeného. Zhotovitel předá Objednateli i části Díla, které dosud nepředal, avšak k datu odstoupení již provedl. Zhotovitel má nárok na zaplacení té části ceny Díla, která odpovídá rozsahu předaných a Objednatelem převzatých částí Díla a na úhradu již vynaložených nákladů.

  - Odstoupením zaniká tato Smlouva ke dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně, tedy s účinky ex nunc.

- Ostatní ujednání

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu Smluvních stran.

  - Tato Smlouva a právní vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších změn.

  - Všechny změny, doplňky a dodatky této Smlouvy je možné provést jen formou písemných číslovaných dodatků a stávají se nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi účastníky ve stejné věci, a to ústní i písemná.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

  - Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

| V Kutné Hoře dne ___________ _______________ za objednatele Ing. Josef Vavřinec | V ________________ dne ___________ _______________ za Zhotovitele [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Rekonstrukce zastřešení tělocvičny sestávající se z demontáže stávajících poškozených vlnových polykarbonátových desek a stávající parotěsné folie včetně likvidace demontovaného materiálu a dodávka a montáž nových obloukových vlnových polykarbonátových desek o rozměru vlny 177/51 mm v tl.6 mm ve 3-stěnném provedení včetně nové parotěsné folie. Barva desek opálová (světlík) a plnobarvená neprůsvitná (hnědá, či šedá) na zbytek střechy. Pro kotvení PC vlnových desek použít nový spojovací materiál s hříbkovým těsněním a nerezovými krytkami. Dodržet překrytí desek.

| VÝKAZ VÝMĚR VEŘENÉ ZAKÁZKY "Oprava střechy tělocvičny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Demontáž stávající krytiny a folie a její naformátování pro možnost uložení do kontejneru včetně likvidace a uložení na skládku | m2 | 940,00 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Dodávka vlnových polykarbonátových desek o tl. 6 mm ve 3-stěnném provedení, rozměr vlny 177/51 mm o šířce 1097 mm v 6-ti vlnném provedení s UV ochranou včetně vlnových profilových PE vložek v barvě opálové v kombinaci s neprůsvitnou šedou včetně montážního materiálu dle technické specifikace a montáže | m2 | 940,00 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Dodávka parotěsné fólie včetně montážního materiálu a montáže | m2 | 940,00 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Doprava | ks | 1,00 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Celkem |  |  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |