Technická specifikace

pro vypracování technické studie stavby

Popis akce:

1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu (stavby):  II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou,  akt. TES

Charakteristika:

- délka úseku cca 1,750 km, kategorie silnice S 7,5/60

Předmětem záměru je vybudování přeložky silnice II/240, tj. vymístění tranzitní dopravy mimo zastavěné území dotčených obcí.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Vedení trasy je uvažováno přes stávající obdělávaná pole. Trasa kříží několik polních cest, které bude nutné řešit v souvislosti s napojením na navrhovanou komunikaci. Územně plánovací dokumentace v současné době neobsahuje vyčleněný prostor pro tuto komunikaci.

Předmětná studie bude sloužit jako podklad pro zapracování vedení trasy novostavby silnice II/240 do ÚP dotčených obcí/měst, ZÚR.

3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:

Technická studie bude zpracována na podkladě dříve zpracované technické studie (VPU DECO Praha) – předá objednatel k datu zahájení projektových prací, a to se zohledněním:

- výsledků procesu EIA, tj. stanoviskem EIA

- doplnění obchvatu Velkých Přílep – zpracovatel VPU DECO Praha, objednatel obec Velké Přílepy

- vodohospodářské řešení bude odpovídat návrhům uvedeným v dokumentaci EIA

- protihluková opatření budou odpovídat návrhům uvedeným v dokumentaci EIA

Součástí studie bude také propočet stavby, který stanoví náklady stavby jako takové a to včetně potřebných výkupů jednotlivých pozemků.

Pro stanovení stavebních nákladů stavby bude použita metodika SFDI, tj. normativy - https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/

Technická studie bude zpracována v rozsahu Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (viz www.pjpk.cz)

Návrh technického řešení bude koordinován s připravovanou stavbou zkapacitnění dálnice D7 – investor ŘSD ČR, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s., dále bude zkoordinován se stavbou II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou, zpracovatel VPU DECO Praha

Součástí technické studie bude prověření aktuálního stavu zpracování ÚP dotčených obcí a měst na trase, tj. prověření, zda trasa přeložky je zohledněna v ÚP, popř. zda probíhá změnu ÚP dotčených obcí a měst se zapracovanou přeložkou.

Studie bude sloužit jako podklad pro zpracování navazujícího projektového stupně - DÚR

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel technické studie a to převážně pro potřeby přehledného zjištění nákladů stavby.

5. Územně – technické podmínky:

Stavba se bude navržena na pozemcích nezbytně nutných pro realizaci stavby

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje.

Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví.

Obsah zakázky:

Průzkumy a rozbory (výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy, průběh inženýrských sítí apod.)

Technická studie stavby (STS)

Záborový elaborát s výpisem dotčených pozemků

Odhad stavebních nákladů bude stanoven dle metodiky SFDI (tj. prostřednictvím normativů https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/) včetně odhadů nákladů na předpokládaný odkupu pozemků a projektovou přípravu včetně výkonu stavebního dozoru.

Studie bude projednána pouze se zástupci objednatele.

Termíny plnění:

Technické studie stavby - koncept

- Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy, přičemž zaměření bude vyhotoveno nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy.

Technická studie stavby - čistopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

Kontakty:

Ing. Lukáš Svoboda tel. 739 327 213, e-mail : lukas.svoboda@ksus.cz

Situace: