# Technická specifikace

Název akce:  III/12537 Červený Hrádek, most ev.č. 12537-1

Staničení provozní v km : 0,344  sil. III/12537, Středočeský kraj, oblast Kutná Hora

Předpokládaný termín realizace: 07-10/2019

Výčet  požadovaných oprav:

Předmětem veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 12537-1 u obce Červený Hrádek. Účelem opravy je především zajištění bezpečnosti na mostě (osazení zábradelního svodidla), zlepšení stavebního stavu a zvýšení zatížitelnosti (v současné době zatížitelnost normální 6t). Jedná se o sanaci mostu, provedení roznášecí desky, říms, izolace proti vodě, zádržného systému, vozovkových souvrství a ostatní práce dle přiloženého soupisu. Zhotovitel zajistí stanovení a provedení DIO. Po opravě bude provedena první hlavní prohlídka a přepočet zatížitelnosti.

Předpoklad provádění je za úplné uzavírky sil. III/12537, pokud nebude v TePř odsouhlaseno Objednatelem jinak

Zpracoval:   Miroslav  Dostál ,  vedoucí MT                            Datum :   25.06. 2019

Přílohy :  HPM, ML