PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.

NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

- Příkazce:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

se sídlem ulice Masarykova 197 v Kutné Hoře

IČO: 619 24 059

DIČ: CZ61924059

zastoupen: Ing. Josef Treml – ředitelem školy

mail: info@vos-kh.cz

bankovní spojení: 9332840277/0100

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

- Příkazník:

Název:

se sídlem:

zastoupen:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

mail:

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

II.

Předmět plnění

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

-	technický dozor stavebníka (dále jen TDS) v rozsahu dle článku II. odstavce 2 této smlouvy při realizaci akce „Oprava fasády a odstranění komínu u objektu č. p. 67, Komenského náměstí Kutná Hora“.

  - V rámci výkonu TDS příkazník zajistí či bude provádět:

      - TDS bude přítomen předání a převzetí staveniště a předávání díla, bude se účastnit také ukončení dílčích etap provádění, případně zkoušek a revizí, bude kontrolovat dokumentaci příslušnou k průběžnému plnění a následně k předání díla,

      - TDS bude také vykonáván dle potřeby, resp. podle případných požadavků investora či zhotovitele a zahrne čas na řešení aktuální problematiky při realizaci,

      - zabezpečení zápisů do stavebního deníku, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

      - vytváření zápisů z kontrolních dnů v elektronické podobě,

      - dodržení podmínek ohlášení stavby a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace výstavby,

- projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby,

      - průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech,

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci

      - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

      - spolupráce se zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace,

      - sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),

      - sledování vedení stavebních a montážních deníků,

      - hlášení archeologických nálezů,

      - spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí,

      - kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem,

      - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách,

      - kontrola odstraňování vad a nedodělků,

      - součinnost po telefonu s dodavatelem i investorem,

      - dodržení všech podmínek a termínu dle SoD,

      - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

  - účast na kontrolních dnech v návaznosti na harmonogram prací s předpokladem minimálně 14-denní frekvence,

  - Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4.	Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění TDS sjednanou úplatu.

III.

Doba a místo plnění

- Příkazník se zavazuje uskutečnit provádění TDS po celou dobu realizace stavby, která se předpokládá v termínu 07-10/2019. Datum předpokládaného zahájení stavby: 15. července 2019. Přesná doba a zahájení výkonu TDS bude oznámena příkazcem příkazníkovi s předstihem minimálně 5 dní před zahájením realizace stavby.

IV.

Úplata

  - Úplata za výkon technického dozoru investora dle čl. II. odst. 1 písm. je stanovena dohodou smluvních stran na částku ……… Kč bez DPH (slovy: ………….. korun českých).

Platná DPH bude připočtena k ceně v případě, že příkazník je plátcem DPH.

  - V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy.

  - Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

V.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení.

- Úplata bude příkazníkovi uhrazena po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a dokončení kolaudace stavby, a to na základě konečné faktury vystavené příkazníkem a odsouhlasené oprávněným zástupcem příkazce.

- Podkladem pro úhradu úplaty bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle příkazce,

- předmět a název smlouvy, tj. text „Zajištění TDS při realizaci akce „Oprava fasády a odstranění komínu u objektu č. p. 67, Komenského náměstí Kutná Hora“

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

- lhůtu splatnosti faktury,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

- Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.

VI.

Práva a povinnosti příkazce

            - Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu písemně dojednaném oběma stranami.

            - Příkazce předá všechny potřebné dokumenty a podklady, o které si příkazník požádá (tj. zejména kompletního výtisku PD, SoD se zhotovitelem včetně rozpočtu, harmonogram prací a případné další požadavky a podmínky pro provádění) a to písemně, emailem nebo faxem.

            - Příkazce pro TDS zajistí trvalý přístup na staveniště v době trvání stavby, optimálně i místo pro krátkodobou administrativní a kontrolní práci související s vykonáváním TDS.

VII.

Práva a povinnosti příkazníka

  - Příkazník je povinen:

- upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

- řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

- dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

- bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce,

- poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

  - Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

  - Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

  - Příkazník souhlasí s použitím svých osobních údajů, které v souvislosti s touto smlouvou poskytne, zhotovitelem, resp. jeho zaměstnanci, členy orgánů, poradci, smluvními partnery a dalšími subjekty spolupracujícími se zhotovitelem na realizaci stavby v rozsahu nezbytném k plnění této smlouvy, a to po dobu její platnosti, záruční doby, případně po dobu archivace dokladů dané zákonnými předpisy.

  - Příkazník je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou Smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody z odpovědnosti podnikatele.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

IX.

Sankční ujednání

- Pro případ prodlení se zaplacením úplaty je příkazník povinen uhradit zákonný úrok z prodlení.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X.

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

- opakovaná absence příkazníka na kontrolních dnech

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností ujednaných v této smlouvě.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Kutné Hoře dne:    			V Kutné Hoře dne:

..........................................................			..........................................................

za příkazce					      za příkazníka