Technická specifikace

Název akce: „III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu“ - PD

Místo realizace akce: silnice III/00412 v km cca 0,000 - 3,217 v délce cca 3,217 km, silnice III/11816 v km cca 7,410 – 10,642 v délce cca 3,232 km, celková délka 6,449 km, Středočeský kraj, okres Příbram

Úsek opravy silnice III/11816

Úsek opravy silnice III/00412

Obořiště

Višňová

II/00412 a III/11816 MÚK Dobříš – Višňová, oprava povrchu

Dobříš

Popis předpokládané opravy:

Obnova krytu silnice III/00412 v úseku km cca 0,000 - 3,217 a silnice III/11816 v úseku km cca 7,410 – 10,642.

Technologie opravy:

Provedení diagnostiky a zpracování projektové dokumentace (DSP, PDPS) na opravu silnice III/00412 v  délce 3,217 km a silnice III/11816 v  délce 3,232 km včetně inženýrské činnosti (průzkum inženýrských sítí, oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č.183/2006 Sb.) dle platných ČSN, TKP, TP a autorského dozoru.

Základní popis akce:

Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS), bude-li to stavebním úřadem akceptovatelné, pak jednostupňové dokumentace, na opravu silnice III/00412 v délce 3,217 km v úseku km 0,000 - 3,217 a III/11816 v délce 3,232 km v úseku km 7,410 – 10,642. Celková délka opravy je 6,449 km. Akce zahrnuje diagnostiku vozovky, geodetické zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí a zajištění oznámení o provedení údržby dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska).

Akce řeší obnovu krytu silnice III/00412 v úseku km cca 0,000 - 3,217. Začátek řešeného úseku silnice III/00412 je v křižovatce se silnicí III/10226 v MÚK Dobříš - jih a konec úseku silnice III/00412 je v křižovatce se silnicí III/11816 v obci Obořiště. Oprava krytu silnice III/11816 se řeší v úseku km cca 7,410 – 10,642. Začátek řešeného úseku silnice III/11816 je na pracovní spáře na konci obce Višňová a konec úseku je v křižovatce se silnicí III/00412 v obci Obořiště. Součástí akce je i oprava propustků, vyčištění příkopů a obnova dopravního značení.

Vozovka v celém úseku vykazuje poruchy – podélné a mozaikové trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti. Předpokládá se výměna min. krytových vrstev vozovky. Cílem je odstranit příčiny stávajících poruch a vlivem zlepšení kvality povrchu vozovky zvýšit bezpečnost silničního provozu a dopravní komfort uživatelů komunikace.

Předpokládaná technologie rekonstrukce:

Na základě závěrů provedené diagnostiky bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev vozovky, případně rozebrání nestmelených podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v místech deformací konstrukčních vrstev, očištění, spojovací postřiky mezi vrstvami, po odfrézování zalití příčných a podélných trhlin, příp. položení geomříží v místech plošného rozpadu asfaltové vrstvy, položení nového asfaltového souvrství, vyčištění příkopů, obnova vodorovného dopravního značení plastem včetně předznačení barvou, výměna případně doplnění bezpečnostních prvků a svislého dopravního značení.

Veškeré provedené práce budou dle platných ČSN, TP.

Předpokládané investiční náklady:

70 000 000,- Kč bez DPH

Náklady na PD včetně IČ:

1 950 000,- Kč bez DPH

Termín realizace:

Zpracování DSP, PDPS + rozpočet, v pěti vyhotoveních a elektronicky, zajištění dokladové části a stavebního povolení/ ohlášení stavby / oznámení o údržbových pracích:

- Koncept DSP/PDPS – nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

- Čistopis DSP/PDPS – do 2 týdnů od schválení konceptu DSP objednatelem

- Výkon IČ – do 2 měsíců od schválení konceptu DSP objednatelem. Zhotovitel s ohledem na technické řešení prověří možnost využití oznámení o provedení údržby popř. ohlášení stavby.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby do dvou týdnů od vydání souhlasu s udržovacími pracemi popř. ohlášením stavby

- předpoklad realizace stavby a výkon AD je v létech 2020-21

Fotodokumentace

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Benešov

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov, mobil: 725 144 165, e-mail: ludek.benes@ksus.cz

Miloslav Pohunek, silniční technik, oblast Benešov, mobil: 725 880 215, e-mail: miloslav.pohunek@ksus.cz

Jan Langhans, provozní cestmistr obl. Dobříš, mobil: 723 673 073, e-mail: jan.langhans@ksus.cz