Příloha č. 3

Dodatek č. 22/47019719/2019/1/2019

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/47019719/2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany:

1. Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222

| Se sídlem: | Pražská 1222, 269 20 Rakovník |
| --- | --- |
| Zastoupená | Mgr. Emanuelem Vamberou, ředitelem školy |
| IČ | 47019719 |
| DIČ | CZ47019719 |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |

(dále jen „objednatel“)

a

2. Dominik Žďánský

| Se sídlem: | Kotkova 493, 269 01 Rakovník |
| --- | --- |
| Zastoupena | Dominik Žďánský |
| Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u | není |
| IČ | 05690013 |
| DIČ | Neplátce DPH |
| Bankovní spojení |  |
| Číslo účtu |  |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

  - Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 22/47019719/2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

  - Předmět tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na práce s názvem „Oprava havarijního stavu podlahových krytin“ – viz. Odsouhlasené vícepráce vzniklé při rekonstrukci PVC – příloha č. 1.

3. Termín realizace

  - Smluvní strany sjednávají termín realizace díla do 20. 8. 2019.

3.2	O předání díla zhotovitel pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4. Cena a platební podmínky

  - Původní cena díla činí:

Cena bez DPH:	        196 217,- Kč

Výše DPH 21 % :                                                                        Kč

Celková cena včetně DPH:                                         196 217,- Kč

Nová cena díla navýšeného o vícepráce dle přílohy č.1 činí:

Cena bez DPH:	        255 077,- Kč

Výše DPH 21 % :                                                                        Kč

Celková cena včetně DPH:                                         255 077,- Kč

  - Cena je splatná takto:

Cena dle přílohy č. 1 je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

  - Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní od doručení objednateli. Vznikne-li pochybnost o doručení při doručování poštou, považuje se faktura za doručenou třetím dnem od jejího podání na poštu.

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 47019719/2019 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 22/47019719/2019/1/2019 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rakovníku, dne 2. 8. 2019	V Rakovníku, dne 2. 8. 2019

………………………………………	………………………………………

Mgr. Emanuel Vambera	Petr Žďánský

ředitel školy	na základě plné moci