Technická specifikace

pro vypracování technické studie stavby

Popis akce:

1. Identifikační údaje stavby:

Název projektu (stavby):  „Sojovice, obchvat“

Charakteristika:

- délka úseku cca 1,600 km, kategorie silnice S 7,5/60

Předmětem záměru je zhotovení technické studie proveditelnosti vybudování přeložky  silnice II/331. Silnice II/331 je v současné době vedena přes centrum obce, zatížené transitní osobní i nákladní dopravou, jenž má negativní vliv na obyvatelstvo obce, zejména z hlediska hlukové zátěže, kvality ovzduší a bezpečnosti.

Další konkrétní požadavky na zpracovatele studie vyplynou až během dílčích projednávání s obcí, dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a jiných dotčených subjektů.

2. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby:

Studie prověří možnost návrhu novostavby. Možné vedení trasy je uvažováno přes stávající obdělávaná pole, kde trasa bude křížit několik polních cest, které bude nutné řešit v souvislosti s napojením na navrhovanou komunikaci. Územně plánovací dokumentace v současné době neobsahuje vyčleněný prostor pro tuto komunikaci.

Předmětná studie bude sloužit jako podklad pro zapracování vedení trasy novostavby silnice II/331 do ÚP dotčené obce Sojovice, v jejímž katastru bude trasa vedena.

3. Požadavky na stavebně – technické řešení stavby:

Technická studie stavby prověří možnost realizaci tohoto záměru z technického hlediska,  s ohledem na hlukovou zátěž v území, potřebných nákladů stavby a to včetně případných funkčních melioračních zařízení v záboru stavby a vyhotovení hodnocení vlivu na životní prostředí. Následně studie prověří zábor potřebných pozemků, jehož výsledkem bude záborový elaborát. Zpracovatel studie prověří možnosti návrhu trasy v rámci územního plánu a případný požadavek dotčených orgánů zapracuje do technické studie stavby. Součástí studie bude také propočet stavby, který stanoví náklady stavby jako takové a to včetně potřebných výkupů jednotlivých pozemků.

Pro stanovení stavebních nákladů stavby bude použita metodika SFDI, tj. normativy - https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

S ohledem na rozsah stavby a její charakter stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty zpracovatel technické studie a to převážně pro potřeby přehledného zjištění nákladů stavby.

5. Územně – technické podmínky:

Stavba bude navržena na pozemcích ve vlastnictví převážně soukromých subjektů s maximálním využitím pozemků ve vlastnictví obce Sojovice, popř. Středočeského kraje.

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve vlastnictví Středočeského kraje.

Stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí ve správě a vlastnictví dosavadních správců nebo vlastníků zůstanou převážně v jejich vlastnictví.

Obsah zakázky:

Průzkumy a rozbory (výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy, průběh inženýrských sítí apod.)

Technická studie stavby (STS)

Záborový elaborát s výpisem dotčených pozemků

Odhad stavebních nákladů bude stanoven dle metodiky SFDI (tj. prostřednictvím normativů https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/) včetně odhadů nákladů na předpokládaný odkupu pozemků a projektovou přípravu včetně výkonu stavebního dozoru.

Projednání studie stavby u dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury, tj.:

- obcí Sojovice

- DI Policie ČR

- KSÚS Mnichovo Hradiště

- Další dotčené orgány státní správy a jiné subjekty

Technická studie bude předložena k odsouhlasení obcí Sojovice a bude sloužit jako podklad pro zapracování vedení komunikace do územního plánu obce.

Podklady pro odeslání žádosti na místně příslušný odbor životního prostředí, z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na životní prostředí a komunikace s nimi.

Termíny plnění:

Technické studie stavby – koncept předjednaný s dotčenými subjekty státní i soukromé sféry

- Nejpozději do 2 měsíců od podpisu Smlouvy, přičemž zaměření a průzkumy budou vyhotoveny nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy včetně předběžných závěrů. Koncept bude objednateli předložen až po vypořádání připomínek dotčených subjektů.

Technická studie stavby - čistopis

- Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele

Finální projednání dokumentace u dotčených orgánů státní správy a dopravní a technické infrastruktury a odeslání žádosti na místně příslušný OŽP z důvodu potvrzení, že záměr nepodléhá hodnocení vlivu stavby na ŽP.

- Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu TES

Technická pomoc objednateli

- dle potřeb objednatele v průběhu jednání s OŽP.

Studie bude odevzdána ve třech výtiscích s elektronickou formou na datovém nosiči.

Kontakty:

Jakub Sládek, tel. 702 237 327, e-mail : jakub.sladek@ksus.cz