
Technická specifikace

**Název akce: II/244 Čečelice**

**Místo realizace:** sil. II/244 Čečelice - od začátku obce od Všetat ve směru staničení na konec obce směr Byšice

**Staničení:** od km 16,720 do 17,400 km celková délka 0,680 km, prům. šíře 6,8 m, celková plocha 4624 m2



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci II. třídy, v intravilánu obce Čečelice. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, částečně po výstavbě obecní kanalizace přičemž je po ní vedena veškerá automobilová doprava s velkým podílem nákladní autodopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/244.

Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této přílohy.

Náklady na opravu jsou rozděleny mezi KSÚS SK a Obec Čečelice, které zajistí část opravy komunikace v rámci výstavby splaškové kanalizace v tělese silnice II/244.

**Technologie opravy:**

Frézování poškozených vrstev – strojní čištění vozovky – výšková úprava kanalizačních vpustí a vodovodních přípojek - spojovací postřik - vyrovnávací vrstva ACL – spojovací postřik - obrusná vrstva ACO 11 – zálivka spár - VDZ. Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Předpokládaná lhůta plnění:** předpoklad3 týdny

**Zdroj financování:** vlastní zdroje – Optimalizace 2019 + spolufinancování Obce Čečelice

(akce bude realizována za předpokladu přidělení finančních prostředků)

**Platební podmínky (fakturace):** po dokončení a předání díla

Finanční náklady na tuto akci budou rozděleny mezi KSÚS Středočeského kraje a Obec Čečelice (50 % nákladů hradí KSÚS, 50 % nákladů hradí Obec Čečelice)

Faktury budou vystaveny jednotlivým zadavatelům po kompletním dokončení stavebních prací a předání dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.

**Přílohy:** Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace







¨



**Kontakty KSÚS:**

Vladimír Krejča, vedoucí provozu oblasti Mnichovo Hradiště, tel: 602 489 625

email: [vladimir.krejca@ksus.cz](mailto:vladimir.krejca@ksus.cz)

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Zuzana Pospíšilová, správní cestmistr, tel: 778 769 400, email: [zuzana.pospisilova@ksus.cz](mailto:zuzana.pospisilova@ksus.cz)

Karel Sulek, silniční technik, tel.: 602 739 774, email: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: [tomas.pecka@ksus.cz](mailto:tomas.pecka@ksus.cz)

**Kontakty Obec Čečelice:**

Josef Zeman, starosta obce, tel: 724 158 797 [starosta@cecelice.cz](mailto:starosta@cecelice.cz)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Petr Rohal, Zuzana Pospíšilová