Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11

Zadávací dokumentace

pro otevřené řízení

veřejná zakázka na stavební práce

„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“

Číslo veřejné zakázky: „Z2017-004653“

02/2017

##### OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

##### DÍL 0		ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

##### DÍL 1		Pokyny pro ÚČASTNÍKY

- Část 1		Pokyny pro účastníky

- Část 2		Formulář dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce

- Část 3		Formulář bankovní záruky za nabídku

- Část 4	Formuláře k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínek a dalších skutečností

##### DÍL 2		Podmínky RÁMCOVÉ dohody A prováděcí smlouvy

Část 1		Vzor Rámcové dohody – Souhrnu smluvních dohod

Část 2		Vzor Prováděcí smlouvy

Část 3	Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací

Část 4		Zvláštní obchodní podmínky

Příloha A	Rozsah stavebních prací

Příloha B	Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem

Příloha C	Platby	a platební podmínky

###### DÍL 3 		Technické podmínky

Část 1		Technický předpis TP 82

Část 2	Technický předpis TP 87

Část 3	Technický předpis TP 170

Část 4	Technický předpis TP 62

Část 5	Technický předpis TP 92

Část 6	Technický předpis TP 233

DÍL 4 		Soupis prací

## Část 1 		Soupis prací (výkaz výměr) v tištěné formě

Část 2 		Soupis prací (výkaz výměr) v elektronické formě (formát *.xlsx)

Část 3		Typový příklad

V souladu s § 96 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je textová část zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html .

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11

## DÍL 0,

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:	„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“

Číslo veřejné zakázky: 	„Z2017-004653“

01/2017

1.	Předmět plnění a zadavatel

1.1	Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji (dále jen „diagnostické průzkumy vozovek“ a „Rámcová dohoda“), a to s 5 účastníky na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel účastníkům Rámcové dohody zadávat jednotlivé dílčí zakázky na stavební práce spočívající ve vyhotovení diagnostických průzkumů vozovek staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele (dále též jen „stavební práce“).

Stavební práce, které zadavatel bude, resp. může poptávat na základě Rámcové dohody, jsou uvedeny v soupise prací (výkazu výměr), který tvoří součást obchodních podmínek obsažených v dílu 3 zadávací dokumentace. Soupis prací (výkaz výměr) bude vyplněn v souladu s čl. 15. dílu 2, části 1 zadávací dokumentace. Výsledný součet cen všech položek bude předmětem hodnocení pro účely uzavření Rámcové dohody.

Zadavatel bude poptávat stavební práce na základě Rámcové dohody průběžně po celou dobu jejího trvání, a to na základě dílčích smluv uzavíraných s jednotlivými účastníky Rámcové dohody (dále též jen „Prováděcí smlouvy“). Jednotlivé dílčí veřejné zakázky budou po dobu trvání Rámcové dohody vybraným dodavatelům (účastníkům Rámcové dohody) zadávány (Prováděcí smlouvy budou uzavírány) postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody, upraveným v § 135 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), tedy v tzv. minitendrech na základě písemné výzvy zadavatele k podání nabídek, a to dle základního hodnotícího kritéria „nejnižší nabídková cena“.

Při uzavírání Prováděcích smluv nebudou účastníci Rámcové dohody oprávněni nabídnout zadavateli vyšší jednotkové ceny (za 1 MJ), než jaké uvedli v soupisu prací (výkazu výměr) předloženém ve své nabídce, budou však oprávněni nabídnout zadavateli jednotkové ceny nižší. Zadavatel může případně jako prostředek pro hodnocení nabídek využít též elektronickou aukci. Bližší postup uzavírání Prováděcích smluv je obsažen v návrhu Rámcové dohody – Souhrnu smluvních dohod v dílu 3 zadávací dokumentace.

Účastníci Rámcové dohody budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných stavebních prací, včetně prostředků a vybavení potřebných k jejich poskytnutí.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na rozsah připravovaných a realizovaných staveb, jejich náročnost a systém financování, přebírá v rámci investorské přípravy staveb většinu vnitrorezortních předpisů Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), které jsou k dispozici na www.rsd.cz, www.pjpk.cz, www.mdcr.cz. Konkrétní vnitrorezortní předpisy, které budou pro plnění veřejné zakázky závazné, budou uvedeny v zadávací dokumentaci a/nebo v Prováděcí smlouvě – Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Zadavatel k tomuto kroku přistupuje z důvodu absence jiných odpovídajících prováděcích předpisů a norem, s ohledem na náročnou investorskou přípravu budoucích akcí a  za účelem urychlení jejich přípravy a následné realizace.

Pro všechny činnosti je základním dokumentem, kterým se řídí plnění veřejné zakázky:

- Technický předpis TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek ze dne 25. 2. 2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č. j. 165/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010;

- Technický předpis TP  82 Katalog poruch netuhých vozovek ze dne 25. 2. 2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č. j. 164/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010 a

- Technický předpis TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací ze dne 12. 8. 2010, schválený MD – OSI, č.j. 682/10-910-IPK/1, s účinností od 1. září 2010.

- Technický předpis TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem ze dne 12.7.2010, schválený MD - odbor silniční infrastruktury čj. 579/10-910-IPK/1, s účinností od 1. srpna 2010

- Technický předpis TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem ze dne 16. 12. 2010, schválený MD - odbor silniční infrastruktury č.j. 1128/10-910-IPK/1, s účinností od 1. 1. 2011

- Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011

Rámcovou dohodu bude tvořit zejména podepsaný formulář Rámcové dohody - Souhrnu smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídek (Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek/dodavatelů), Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce, obchodní podmínky, vzor Prováděcí smlouvy, a další dokumenty specifikované v obchodních podmínkách nebo v Rámcové dohodě - Souhrnu smluvních dohod.

1.2	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 40.000.000,- Kč bez DPH.

1.3	Zadavatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (dále jen „zadavatel“ či „objednatel“).

2.	Doba plnění

2.1	Rámcová dohoda bude s vybranými dodavateli uzavřena na dobu 4 let. Během této doby bude zadavatel oprávněn průběžně, podle svých potřeb poptávat stavební práce a vybraní dodavatelé budou povinni tyto stavební práce na základě Prováděcích smluv zadavateli průběžně realizovat. Stavební práce budou realizovány v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách uzavřených na základě Rámcové dohody, resp. stanovených pokynem zadavatele.

2.2	K zahájení plnění předmětu každé Dílčí veřejné zakázky na základě příslušné Prováděcí smlouvy bude příslušný účastník Rámcové dohody vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Další podmínky plnění předmětu Dílčí veřejné zakázky upravuje příslušná Prováděcí smlouva a Rámcová dohoda.

3.	Místo plnění

3.1	Plnění veřejné zakázky bude probíhat na území Středočeského kraje, v místě dle konkrétní Dílčí veřejné zakázky.

4.	Hodnotící kritéria

4.1	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

5.	Platební podmínky

5.1	Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) 	skutečně provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech 	stanovených v zadávací dokumentaci. Splatnost platebních dokladů je stanovena 	v  příloze C Zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

6.	Lhůta a místo pro doručení nabídek, počet nabídek

6.1	Nabídky lze podat nejpozději do 29.3.2017, do 10:00 hodin. Nabídky musí být podány v listinné podobě.

6.2	Nabídky lze doručit nebo zaslat zadavateli na adresu: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov v pracovních dnech Po, St od 08:30 hod. do 16:00 hod. a Út, Čt, Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. a v poslední den lhůty do 10:00

6.3	Nabídky budou předloženy v 1 (slovy: jednom) originále v českém jazyce; tím není dotčena možnost, aby dokumenty, jimiž je prokazována kvalifikace účastníka, byly za podmínek uvedených v části Pokyny pro účastníky předloženy v prosté kopii. Zadavatel uvítá předložení 1 (slovy: jedné) prosté kopie nabídky v listinné podobě a 1 (slovy: jedné) prosté kopie nabídky v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD ve formátu pdf. V případě Rámcové dohody bude CD/DVD obsahovat jak scan účastníkem podepsaného návrhu Rámcové dohody, tak nabídku ve strojově čitelném formátu (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.) Dokumenty v jiném než českém jazyce budou akceptovány jen s překladem do českého jazyka; tím není dotčena možnost, aby dokumenty ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce byly za podmínek uvedených v části Pokyny pro účastníky předloženy bez překladu do českého jazyka.

7.	Místo a čas otevírání obálek s nabídkami

7.1	Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29.3.2017, do 10:00 hodin. na adrese Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 11, 150 21  Praha 5.

7.2	Účastníci, jejichž nabídky byly podány ve lhůtě pro podání nabídek, jsou oprávněni účastnit se otevírání obálek s nabídkami (max. 1 zástupce za každého účastníka). Zadavatel požaduje, aby zástupce účastníka přítomný na otevírání obálek prokázal svou totožnost a oprávnění jednat jménem/za účastníka při otevírání obálek s nabídkami a aby svou účast stvrdil podpisem v listině přítomných účastníků.

8.	Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 zákona. Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.

9.	Zastoupení zadavatele:

Nepoužije se.

10.	Kontaktní údaje

10.1	Kontaktní údaje zadavatele a to včetně kontaktních údajů pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou:

název:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlo:			Zborovská 11, 150 21 Praha 5

datová schránka:        ID a6ejgmx

IČ:			00066001

DIČ: 			CZ 00066001

osoba jednající jménem zadavatele:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Kontaktní osobou zadavatele ve věci veřejné zakázky je:

Mgr. Sabina Kolocová

telefon:		+420 773 785 922

e-mail:		sabina.kolocova@ksus.cz

11.	Úhrada nákladů

Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

12.	Použité zkratky a výklad pojmů

- „stavba“ nebo „dopravní stavba“ se rozumí pozemní komunikace dvoupruhová nebo čtyřpruhová, popř. vícepruhová,

- „zhotovitelem stavby“ se rozumí stavební společnost (sdružení stavebních společností), která/é realizuje/í dopravní stavbu,

- „dvoupruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý směr jízdy jeden, s výjimkou místních a účelových komunikací,

- účelovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v §6 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

- „místní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v §7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

- „čtyřpruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy dva a více jízdních pruhů;

- TP  82 se rozumí technický předpis „Katalog poruch netuhých vozovek“ ze dne 25.2.2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č.j. 164/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010;

- TP 87 se rozumí technický předpis „Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek“  ze dne 25.2.2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010;¨

- TP 170 se rozumí technický předpis „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ ze dne 12.8.2010, schválený MD – OSI, č.j. 682/10-910-IPK/1, s účinností od 1. září 2010;

- TP 62 se rozumí technický předpis „Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem“ ze dne 12.7.2010, schválený MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 579/10-910-IPK/1, s účinností od 1. srpna 2010;

- TP 92 se rozumí technický předpis „Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem“ ze dne 16. 12. 2010, schválený MD - odbor silniční infrastruktury č.j. 1128/10-910-IPK/1, s účinností od 1. 1. 2011;

- TP 233 se rozumí technický předpis „Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací“ ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011

- Diagnostickým průzkumem vozovky se rozumí realizace kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací v rozsahu stanoveném technickými předpisy TP 82 a/nebo TP 87 a/nebo TP 170 a/nebo TP 62 a/nebo TP 92;

- Průzkumnými a diagnostickými pracemi se rozumí veškeré činnosti uvedené v Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), uveřejněném ve věstníku dopravy číslo 05/2013 z 27. února 2013.

V této zadávací dokumentaci se dále používají zkratky a pojmy definované v technických předpisech TP 82 a/nebo v TP 87 a/nebo v TP 170, a/nebo TP 62 a/nebo TP 92, a/nebo TP 233, které jsou u dostupné na webových stránkách www.pjpk.cz.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21  PRAHA 5, Zborovská 11

## DÍL 1 - POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

## DÍL 1, ČÁST 1

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Název veřejné zakázky:	„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“

Číslo veřejné zakázky:	„Z2017-004653“

02/2017

OBSAH:

### ÚVOD

0.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ

### OBECNÉ INFORMACE

1.	VŠEOBECNÉ POKYNY

2.	ZDROJE FINANCOVÁNÍ

3.	POUZE JEDNA NABÍDKA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

4.	NÁKLADY ÚČASTI

5.	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ

### KVALIFIKACE A DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

6.	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

7.	DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

### ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.	OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

9.	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10.	ZMĚNY NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11.	PRACOVNÍ SÍLY

12.	PRÁVO

### ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

13.	JAZYK NABÍDEK

14.	OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK

15.	STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

16.	VARIANTY NABÍDKY

17.	ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ NABÍDEK

18.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

19.	DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

20.	OBJASNĚNÍ NABÍDEK

21.	POSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

22.	HODNOCENÍ NABÍDEK

UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

23.	PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

24.	ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY A JEHO OZNÁMENÍ

25.	UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

26.	ZAHÁJENÍ PRACÍ

27.	OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

28.	NÁMITKY A NÁVRHY NA PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮZADAVATELE

#### ÚVOD

0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

0.1 	Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména, nikoliv však výlučně, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění („zákon“), a předpisy souvisejícími. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto otevřeného řízení a dále Všeobecné obchodní podmínky staveb pozemních komunikací a Zvláštní obchodní podmínky, Technický předpis TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek ze dne 25.2.2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č.j. 165/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010, Technický předpis TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek ze dne 25.2.2010, schválený MD – odbor silniční infrastruktury č.j. 164/10-910-IPK/1, s účinností od 1. března 2010, Technický předpis TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací ze dne 12.8.2010, schválený MD – OSI, č.j. 682/10-910-IPK/1, s účinností od 1.září 2010, Technický předpis TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem ze dne 12.7.2010, schválený MD - Odbor silniční infrastruktury čj. 579/10-910-IPK/1, s účinností od 1. srpna 2010 a Technický předpis TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem ze dne 16. 12. 2010, schválený MD - odbor silniční infrastruktury č.j. 1128/10-910-IPK/1, s účinností od 1. 1. 2011, kterými se bude řídit Rámcová dohoda a rovněž konkrétní Prováděcí smlouvy, a které jsou součástí zadávací dokumentace.

0.2 	Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu zadávací dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

0.3 	Článek 13 této části zadávací dokumentace stanoví jazyk podávaných nabídek. Soubor dokumentů tvořících zadávací dokumentaci je psán pouze v českém jazyce.

OBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

1.1	Dodavatelé podají svoji nabídku na celý předmět veřejné zakázky, jak je požadováno v zadávací dokumentaci. Nabídky na plnění pouze části předmětu veřejné zakázky nebudou přijaty. Veřejná zakázka tedy není dělena na části ve smyslu § 101 zákona.

2. ZDROJE FINANCOVÁNÍ

2.1	Zakázka je financována z prostředků Středočeského kraje.

2.2	Prostředky ze zdroje uvedeného v článku 2.1 této části zadávací dokumentace uhradí zadavatel v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a podepsané Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy.

3.	POUZE JEDNA NABÍDKA V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

3.1	Každý dodavatel může v souladu s § 107 odst. 3 zákona předložit v tomto zadávacím řízení pouze jednu nabídku, a to individuálně nebo společně s dalšími dodavateli.	Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

4.	NÁKLADY ÚČASTI

4.1	Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani podle § 40 odst. 4 zákona (zadavatel pro toto zadávací řízení nestanovuje zadávací lhůtu).

4.2	Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.

5.	PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ

5.1	Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu § 97 zákona.

KVALIFIKACE A DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

6. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

6.1	Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle §§ 73 až 80 zákona.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s § 73 zákona dodavatel, který:

- splní základní způsobilost podle § 74 zákona,

- splní profesní způsobilost podle § 77 zákona,

- splní kritéria ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona,

- splní kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona.

Zadavatel neumožňuje ve smyslu § 86 odst. 2 zákona nahrazení požadovaných dokladů jiným, než v zadávací dokumentaci výslovně připuštěným čestným prohlášením dodavatele (tím není dotčeno právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky). Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky (přiloženo k formuláři 4.3.3 dle dílu 1, část 4 zadávací dokumentace). Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou.

Dokumenty předkládané v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel si nicméně vyhrazuje právo požadovat postupem podle § 46 odst. 1 zákona předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu. V souladu s § 86 odst. 3 zákona si zadavatel před uzavřením Rámcové dohody od vybraných dodavatelů (účastníků Rámcové dohody) vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a na doklady o vzdělání v latinském jazyce. Odkazuje-li se v této části zadávací dokumentace na konkrétní formuláře, rozumí se tím vzory příslušných formulářů uvedené v díle 1, části 4 této zadávací dokumentace, případně formuláře obsahově rovnocenné těmto vzorům.

6.2	Základní způsobilost dle § 74 zákona a dokumenty, které jsou dodavatelé povinni předložit k jejímu prokázání, jsou uvedeny v následující tabulce:

| Způsobilý je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- | --- |
| 1) | (§74/1/a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle zákona a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz § 81 zákona. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |
| 2) | (§74/1/b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení na formuláři č. 4.1.1 Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |
| 3) | (§74/1/c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění | Čestné prohlášení na formuláři č. 4.1.1 Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |
| 4) | (§74/1/d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |
| 5) | (§74/1/e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení na formuláři č. 4.1.1., není-li dodavatel v obchodním rejstříku zapsán. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |

6.3	Splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona prokazují dodavatelé dokumenty uvedenými v následující tabulce:

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- | --- |
| 1) | ve vztahu k České republice předložení výpisu z obchodního rejstříku dodavatele či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; dodavatel nemusí shora uvedený doklad předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují | Kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. K zahraničním osobám viz § 81 zákona. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. |
| 2) | předložení dokladu o tom, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují | Platné oprávnění k podnikání Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v těchto oborech: (i)Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Testování, měření, analýzy a kontroly nebo zkoušení vlastností výrobků a ověřování jejich kvality pro oblast stavebnictví Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). |
| 3) | předložení dokladu o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje | Kopie dále uvedených platných dokladů: osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru diagnostický průzkum vozovek, předloží: - oprávnění Ministerstva dopravy ČR k měření průhybů vozovek pozemních komunikací zařízením typu FWD – rázové zatěžovací zařízení, viz www.pjpk -oprávnění Ministerstva dopravy ČR k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací v rozsahu platném pro netuhé vozovky. |

6.4	Požadovaná čestná prohlášení pro prokázání základní způsobilosti předloží dodavatelé prostřednictvím vyplněného formuláře č. 4.1.1. K tomuto formuláři dodavatelé současně doloží veškeré přílohy požadované zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti dle čl. 6.2 a 6.3 této části zadávací dokumentace.

Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje podle § 81 zákona. Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

6.5	Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle §§  226 až 232 zákona prokazuje v souladu s § 228 zákona splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. V případě předložení výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak není účastník povinen předkládat formulář 4.1.1, výpisy z evidence Rejstříku trestů příslušných osob ani jiné doklady uvedené v § 75 odst. 1 zákona, výpis z obchodního rejstříku ani další doklady o těch skutečnostech, které prokazuje samotný výpis. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, starší než tři měsíce.

6.6	Zadavatel stanoví požadovaný rozsah kritérií technické kvalifikace ve smyslu § 79  zákona v následující skladbě: (i) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací dle čl. 6.6.1, (ii) nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici dle čl. 6.6.2, (iii) seznam stavebních pra cí poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací dle čl. 6.6.3 a (iv) popis opatření dodavatele k zajištění jakosti dle čl. 6.6.4.

6.6.1 	Níže uvedená tabulka obsahuje požadavky zadavatele na osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací:

| Zadavatel ve smyslu § 79 odst. 2 písm. d) zákona požaduje: |  | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- | --- |
| 1) | u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostický průzkum vozovek – odpovědný řešitel úkolu (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební, (ii) minimálně 10 let praxe v oboru, (iii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v pozici odpovědného řešitele diagnostického průzkumu vozovky, z toho minimálně jedné významné zakázky spočívající v realizaci diagnostického průzkumu vozovky stavby čtyřpruhové a/nebo dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru této osoby k dodavateli, (v) oprávnění Ministerstva dopravy ČR k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací v rozsahu platném pro netuhé vozovky. | 1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 4.2.1 a 4.2.2) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru příslušné osoby u dodavatele nebo smluvního vztahu mezi dodavatelem a fyzickou osobou podnikající (formulář 4.2.3) |

Všechny osoby uvedené v bezprostředně předcházející tabulce (tzv. klíčoví experti) jsou povinny doplnit do formulářů č. 4.2.1 a 4.2.2 bezpodmínečně veškeré údaje nezbytné pro posouzení, zda účastník zadávacího řízení splňuje požadovaný kvalifikační předpoklad v celém rozsahu.

Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje podle § 81 zákona.

Požaduje-li zadavatel u dokládané osoby praxi při realizaci určité činnosti, musí se jednat o činnost ke dni podání nabídky dokončenou a řádně převzatou objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že je referovaná činnost  součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele, je zapotřebí, aby ke dni podání nabídky byl výkon referované činnosti v rámci referované zakázky ukončen v plném rozsahu.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba OSVČ a zároveň není vůči dodavateli nebo členu sdružení dodavatelů v pracovním či obdobném poměru, bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 zákona se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

6.6.2	V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Požadovaná čestná prohlášení budou předložena ve formě vyplněného a podepsaného formuláře č. 4.2.4. Dodavatel ve formuláři č. 4.2.4. uvede požadované údaje o svém technickém vybavení, splnění zde uvedeného kvalifikačního předpokladu však bude posuzováno pouze ve vztahu k zařízením uvedeným v následující tabulce:

| K zajištění dostatečného technického zázemí pro realizaci stavby ve smyslu § 79 odst. 2 písm. j) zákona: |  | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- | --- |
| 1) | je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním množstvím jiných zařízení o následující typové specifikaci a parametrech: - akreditovaná laboratoř v rozsahu provádění zkoušek zemin, stabilizovaných podkladních vrstev, kameniv, asfaltových směsí a měření únosnosti vozovek | Čestné prohlášení o technickém vybavení (formulář 4.2.4) K prokázání splnění tohoto požadavku se dále požaduje předložení platného Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře v rozsahu udělené akreditace: zkoušení asfaltových směsí, asfaltových pojiv, zemin a kameniva. |

6.6.3	Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přehled realizovaných stavebních prací včetně čestného prohlášení o provedení staveb zpracuje dodavatel podle formuláře č. 4.2.5. Přílohou přehledu realizovaných staveb budou osvědčení objednatelů nejvýznamnějších staveb. Zadavatel dodavatele důrazně upozorňuje, že pokud z předložených dokladů nebudou ve vztahu k některé z uváděných významných stavebních prací patrné veškeré údaje potřebné pro posouzení splnění všech požadavků stanovených zadavatelem, vyhrazuje si zadavatel právo takovouto významnou stavební práci neuznat a při posuzování kvalifikace dodavatele k ní nepřihlížet.

Pro účely tohoto čl. 6.6.3. a formuláře č. 4.2.5 se „stavbou“ rozumí souhrn stavebních objektů nebo jejich částírealizovaných:

- dodavatelem jako přímým účastníkem smluvního vztahu s objednatelem, nebo

- sdružením, jehož byl dodavatel společně a nerozdílně zavázaným členem.

Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro sdružení či jiné seskupení dodavatelů, kteří plnili zakázku společně, a dodavatel (účastník zadávacího řízení) byl členem tohoto sdružení či seskupení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že ta část, kterou v rámci sdružení či seskupení dodavatelů plnil, splňuje požadavky zadavatele na minimální úroveň druhu, rozsahu a složitosti požadovaných nejvýznamnějších stavebních prací.

Byl-li dodavatel členem sdružení či seskupení dodavatelů, avšak osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce je vydáno pouze pro tohoto dodavatele, jako člena sdružení či seskupení dodavatelů, včetně uvedení ceny pouze jím provedených stavebních prací, není již dodavatel povinen předkládat další doklady uvedené v předchozí větě.

Pokud sdružení či seskupení dodavatelů, které získalo osvědčení o řádném plnění uvedené stavební práce, podává nabídku v tomto zadávacím řízení ve stejném složení konkrétních členů, pak takové osvědčení postačuje bez dalšího.

Zadavatel bude posuzovat splnění kvalifikace pouze ve vztahu k významným stavbám (stavebním pracím) provedeným dodavatelem v posledních 5 letech.

Zadavatel neuzná prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím realizovaných staveb, jejichž předmět se týkal jiných než uvedených staveb pozemních komunikací, zejména průmyslových staveb, obchodních center, rezidenčních a administrativních objektů, železničních staveb apod.

Referovaná významná stavba musí být ke dni podání nabídky řádně dokončena a řádně převzata objednatelem bez vad a nedodělků, pokud není v této zadávací dokumentaci výslovně připuštěno jinak. V případě, že je referovaná významná stavba součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele, je zapotřebí, aby ke dni podání nabídky byl v rámci referované zakázky ukončen v plném rozsahu výkon těch činností (poskytnutí těch stavebních prací), které jsou relevantní z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v níže uvedené tabulce.

Technické parametry více stavebních objektů typově odpovídajících požadavkům zadavatele dle následující tabulky nelze za účelem dosažení v ní uvedených kvalifikačních předpokladů sčítat. Např., pokud dodavatel v rámci provedení jednoho nebo více stavebních děl prováděl diagnostický průzkum vozovek o délce 1,5 km každá, není možné je uvádět jako způsobilou zakázku ve smyslu bodu 1) níže (1 (jedna) zakázka týkající se vozovky o délce minimálně 3 km).

| Zadavatel ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci: |  | Způsob prokázání |
| --- | --- | --- |
| 1) | 4 (čtyř) významných dokončených zakázek týkajících se realizace diagnostického průzkumu vozovky, včetně odběru a posouzení materiálů z kopaných sond a jádrových vývrtů, stavby čtyřpruhové nebo dvoupruhové pozemní komunikace délky minimálně 3 km | - Přehled realizovaných staveb (formulář 4.2.5) 2. Osvědčení objednatelů Kopie osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění staveb a údaj o tom, zda tyto stavby byly provedeny a dokončeny řádně a odborně. Osvědčení nelze nahradit čestným prohlášením. Za prokázání se považuje předložení referenčních listů z provedených akcí potvrzených objednatelem prací. Objednatel prací v referenčním listě provede hodnocení zhotovitelem realizované zakázky ve škále výborný, dobrý, nedostatečný. Při hodnocení bude přihlížet na dodržení požadovaných technických parametrů zakázky, doby plnění, komunikace při řešení, úplnost a věcnost odevzdaného materiálu, zkušenosti při zapracování závěrů a jejich využitelnosti, schopnosti interpretace výsledků a naplňování záručních dob zhotovitele. |

6.6.4. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na opatření přijatá dodavatelem k zajištění kvality prováděných stavebních prací, resp. požadavky na splnění norem pro zajištění kvality. Dodavatel předloží seznam dle formuláře 4.2.6. a platné certifikáty systému řízení jakosti specifikované níže. Doklady je třeba předkládat úplné, včetně všech příloh.

| Zadavatel ve smyslu § 79 odst. 2 písm. e) a § 80 odst. 1 zákona požaduje předložení: |  | Způsob prokázání splnění: |
| --- | --- | --- |
| 1) | dokladů o certifikaci systému zajišťování jakosti při provádění silničních a stavebních prací v rozsahu technologií popsaných ve formuláři 4.2.6., založených na normách ČSN EN ISO 9001 | Seznam dle formuláře 4.2.6. K prokázání splnění tohoto požadavku se dále požaduje předložení platného certifikátu Systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001, nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje podle § 81 zákona. |
| 2) | dokladů o certifikaci systému enviromentálního managementu při provádění silničních a stavebních prací v rozsahu technologií popsaných ve formuláři 4.2.6., založených na normách ČSN EN ISO 14001 | Seznam dle formuláře 4.2.6. K prokázání splnění tohoto požadavku se dále požaduje předložení platného certifikátu Systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001, nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje podle § 81 zákona. |
| 3) | dokladů o certifikaci systému managementu BOZP při provádění silničních a stavebních prací v rozsahu technologií popsaných ve formuláři 4.2.6., založených na normách ČSN OHSAS 18001 | Seznam dle formuláře 4.2.6. K prokázání splnění tohoto požadavku se dále požaduje předložení platného certifikátu Systémy managementu BOZP dle normy ČSN OHSAS 18001, nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Při prokazování kvalifikace získané v zahraničí se postupuje podle § 81 zákona. |

Pozn. Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), na který je odkazováno ve shora uvedené tabulce je dostupný on-line zde: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_1_1_METODICKY_POKYN/MP_SJPK_revize_012013.pdf

6.8	Dodavatel může určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona, prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle § 83 odst. 1 zákona předložit (i) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, (ii) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, (iii) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a (iv) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. V případě, že dodavatel prokazuje prostřednictvím jiné osoby ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, pak zadavatel požaduje, aby dodavatel a tato jiná osoba nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje na ustanovení čl. 7.4. této části zadávací dokumentace, v němž je uveden zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky zadavatel nepřipouští prokazování kvalifikace podle tohoto článku zadávací dokumentace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).

6.9	V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

Shora uvedené ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob platí obdobně i pro případ společné účasti více dodavatelů, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele).

Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

6.9.1	Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.

6.9.2	Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů. Vedoucí účastník bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, přičemž současně příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky bude odpovědností vedoucího účastníka.

6.9.3	Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

6.10	Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil ve vztahu ke všem zamýšleným poddodavatelům doklady prokazující

- základní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu podle § 74 zákona,

- profesní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu podle § 77 odst. 1 zákona.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti dle požadavků shora stanovených, nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele a zadávací řízení není do té doby ukončeno, může zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučit.

6.11 Prokazování kvalifikace předložením platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí § 233 a násl. zákona. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Kvalifikace, kterou nelze prokázat tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v zákoně a/nebo této zadávací dokumentaci, přičemž ze souhrnu předložené kombinace certifikátu a příslušných dokladů musí jednoznačně vyplynout splnění všech kvalifikačních předpokladů dodavatelem.

6.12	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí se řídí § 81 zákona.

6.13	Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a zákonem a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Stejně tak může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen dodavatel, který ve své nabídce uvedl nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, které se vztahují ke splnění kvalifikace. Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 oprávněn považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

7. DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

7.1	Níže uvedená tabulka obsahuje vymezení dalších podmínek účasti v zadávacím řízení, zahrnující požadavky zadavatele na předložení určitých dokumentů v nabídce. Všechny předkládané dokumenty budou řádně podepsané dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou; příslušné zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky dodavatele (přiložena k formuláři 4.3.3 dle dílu 1, část 4 zadávací dokumentace).

Dokumenty předkládané v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel si nicméně vyhrazuje právo požadovat postupem podle § 46 odst. 1 zákona předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Odkazuje-li se v této části zadávací dokumentace na konkrétní formuláře, rozumí se tím vzory příslušných formulářů uvedené v díle 1, části 4 této zadávací dokumentace, případně formuláře obsahově rovnocenné těmto vzorům.

| Zadavatel požaduje předložení: |  | Doklad: |
| --- | --- | --- |
| 1) | všeobecných informací o dodavateli včetně jeho zaměstnanecké struktury | - Řádně vyplněný formulář č. 4.3.1 - Schéma organizační struktury |
| 2) | prohlášení účastníka o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, a závazek účastníka k respektování pravidel a zásad ochrany hospodářské soutěže (závazek integrity) | Řádně vyplněný formulář č. 4.3.2 |
| 3) | informaci o případném zmocnění uděleném dodavatelem v souvislosti se zadávacím řízením | Řádně vyplněný formulář č. 4.3.3 s přílohami |
| 4) | zadání části prací poddodavatelům | Řádně vyplněný formulář č. 4.3.4 |
| 5) | údajů o seskupení osob podávajících nabídku společně | Řádně vyplněný formulář č. 4.3.5 |

7.2	Nabídky podané společně více dodavateli musí obsahovat údaje vyžadované odstavcem 7.1 body 1) – 3) této části zadávací dokumentace o každé osobě dodavatele; splnění zbývajících podmínek prokazují dodavatelé společně. Součástí nabídky podané společně více dodavateli bude řádně vyplněný formulář č. 4.3.5.

7.3	Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo rovněž prohlášení dodavatele (každého z dodavatelů podávajících společnou nabídku), kterým se dodavatel zaváže, že v případě, že s ním bude uzavřena konkrétní Prováděcí smlouva, nebude on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy, současně zhotovitelem stavby pozemní komunikace, ke které se vztahují stavební práce realizované na základě této Prováděcí smlouvy. Totožný závazek bude rovněž součástí Rámcové dohody. Uzavření Prováděcí smlouvy, tj. smlouvy na diagnostický průzkum vozovky, s dodavatelem, je důvodem pro vyloučení tohoto dodavatele ze zadávacího řízení na zhotovitele stavby této pozemní komunikace. Uzavření smlouvy na zhotovení (realizace) stavby této pozemní komunikace s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení dodavatele z tzv. minitendru na uzavření Prováděcí smlouvy a v případě, že již došlo k uzavření Prováděcí smlouvy, je důvodem pro odstoupení od této Prováděcí smlouvy.

7.4	Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali společnou nabídku) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:

- Vizuální prohlídka

- Stanovení únosnosti a zbytkové životnosti konstrukce;

- Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní návrh způsobu a technologie opravy;

- Technická pomoc objednateli v rozsahu zajištění vstupů na pozemky, spolupráce při zajištění DIO, účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostických prací dle potřeb projektanta a odborných konsultací,

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném v technických předpisech TP 82 a/nebo v TP 87 a/nebo v TP 170 a/nebo TP 62 a/nebo TP 92, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. Zadavatel požaduje realizaci shora uvedeného plnění vlastními kapacitami z toho důvodu, že toto plnění má zásadní vliv na kvalitu a rozsah zadavatelem požadovaných prací, tj. zadavatel je považuje za zásadní z pohledu realizace veřejné zakázky. Tomuto požadavku jsou dodavatelé povinni přizpůsobit i prokazování kvalifikace, tj. účastník zadávacího řízení je povinen prokazovat profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v rozsahu shora uvedených činností sám, nikoliv prostřednictvím jiných osob.

Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost dále zohlednit v rámci doložení vyplněného formuláře č. 4.3.4 a Zvláštní přílohy k nabídce (srov. díl 1, část 2 zadávací dokumentace).

7.5. 	Další podmínky účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 zákona, zejména technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky mohou být vymezeny též v dalších dílech této zadávací dokumentace, resp. v dalších dokumentech tvořících součást zadávací dokumentace této veřejné zakázky.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1 	Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 zákona.

V souladu s § 96 odst. 1 a 2 zákona je zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Části zadávací dokumentace, které nelze dle § 96 odst. 1 zákona zpřístupnit na profilu zadavatele z důvodů uvedených v § 211 odst. 3 písm. a), b) nebo d) zákona nebo z důvodů uvedených v § 36 odst. 8 zákona, zadavatel odešle nebo předá dodavatelům nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o poskytnutí části zadávací dokumentace.

8.2	Zadávací dokumentace musí být chápána a vykládána s ohledem na jakékoli případné dodatky vydané v souladu s článkem 10 této části zadávací dokumentace.

8.3	Dodavatelé jsou plně odpovědni za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace, a to všech jejích dílů a částí včetně dokumentace stavby, a veškerých vysvětlení zadávací dokumentace, včetně změn nebo doplnění k zadávací dokumentaci vydaných během lhůty pro podání nabídky. Dodavatelé jsou rovněž plně odpovědni za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo provedení stavby. Bude-li dodavatel v tomto zadávacím řízení úspěšný, žádný nárok na změnu nabídkové ceny nebude vznášen na základě chyb nebo opomenutí výše popsaných povinností dodavatele.

8.4	Dodavatel je povinen předložit zadavateli všechny dokumenty požadované v příslušných ustanoveních zadávací dokumentace. Veškeré požadované dokumenty budou plně v souladu s podmínkami a ustanoveními obsaženými v zadávací dokumentaci, a to bez jakýchkoliv úprav provedených dodavatelem (s výjimkou úprav, jejichž provedení zadávací dokumentace výslovně připouští). Nedodržení požadavků stanovených v zadávací dokumentaci může vést k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

9.	 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

9.1	Zadavatel může za podmínek stanovených v § 98 zákona poskytnout vysvětlení k zadávací dokumentaci. V souladu s § 98 odst. 3 zákona mohou též dodavatelé požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 zákona.

9.2	Vysvětlení zadávací dokumentace (včetně přesného znění žádosti) zadavatel uveřejní na profilu zadavatele (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html). Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se podle § 96 odst. 2 zákona neuveřejňují, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali žádost o příslušné části zadávací dokumentace.

9.3	Dodatečné informace se nepovažují za změny/doplnění zadávací dokumentace ve smyslu článku 10 této části zadávací dokumentace, nejsou-li takto výslovně označeny.

10.	ZMĚNY NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

10.1	Zadavatel je oprávněn doplnit nebo změnit zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

10.2	Každá změna bude tvořit součást zadávací dokumentace a bude uveřejněna na profilu zadavatele, resp. oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, které se změna nebo doplnění týká. Každý dodavatel si ověří, zda obdržel všechny změny nebo doplnění zadávací dokumentace vydané před podáním své nabídky, a to též kontrolou změn a doplnění zadávací dokumentace uveřejněných na profilu zadavatele.

10.3	Dodavatel není povinen v průběhu lhůty pro podání nabídek potvrzovat průběžně přijetí změn nebo doplnění zadávací dokumentace. Dodavatel (účastník podávající nabídku) potvrdí přijetí změn a doplnění zadávací dokumentace souhrnně v předložené nabídce v Dopise nabídky (viz díl 2, část 2 zadávací dokumentace).

10.4	Pro případ, že zadavatel změní nebo doplní zadávací podmínky po podání nabídky některými dodavateli, vrátí těmto dodavatelům jejich nabídku, aniž by ji otevíral. Dodavatel je následně oprávněn podat novou nabídku.

11.	PRACOVNÍ SÍLY

11.1 	Nabídka dodavatele musí vyhovovat všem předpisům, pravidlům a pokynům týkajícím se podmínek zaměstnávání jakékoliv kategorie zaměstnanců v České republice.

12.	PRÁVO

12.1 	Podáním nabídky dodavatelé potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a Rámcové dohody. Rámcová dohoda se řídí právem České republiky.

# ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

13.	JAZYK NABÍDEK

13.1	Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměňované 	mezi dodavatelem, resp. účastníkem a zadavatelem budou	 psány v českém jazyce.

13.2	Dokumenty předkládané v rámci nabídky budou předloženy jako prosté kopie originálů. Zadavatel si nicméně vyhrazuje právo požadovat postupem podle § 46 odst. 1 zákona předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání vyhotovené v latinském jazyce.

13.3	Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla podána nabídka (tj. např. pokud byla nabídka podána v listopadu, pak je rozhodující oficiální kurz vyhlášený Českou národní bankou k 1. říjnu daného roku).

14.	OBSAH A PODÁVÁNÍ NABÍDEK

14.1	Všechny nabídky musí být podány ve lhůtě stanovené v Základních podmínkách zadávacího řízení a způsobem podle § 107 zákona v listinné formě. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a zřetelným nápisem „Neotvírat před otevíráním obálek s nabídkami“. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné dle § 110 odst. 2 zákona vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.

14.2	Nabídka předkládaná dodavatelem bude obsahovat následující řádně vyplněné dokumenty (zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující doporučené struktuře):

14.2.1	Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce na formuláři poskytnutém v dílu 1, část 2 zadávací dokumentace;

14.2.2	Obsah nabídky s uvedením stran jednotlivých dokumentů;

14.2.3		Dokumentace vyžadovaná pro prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dle čl. 6 a 7 této části zadávací dokumentace (včetně příslušných formulářů a dokladů);

14.2.4	Oceněný soupis prací - výkaz výměr – v tištěné podobě. Zadavatel si dále dovoluje požádat o předložení oceněného soupisu prací – výkaz výměr rovněž i v elektronické podobě (v  datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl poskytnut výkaz výměr jako součást zadávací dokumentace) na datovém nosiči CD/DVD s exportem nabídky (elektronická podoba oceněného rozpisu služeb může být předložena i jako součást CD/DVD obsahujícího elektronickou kopii kompletní nabídky dle čl. 14.2.7. této části zadávací dokumentace). V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná;

14.2.5	Přílohy - případné další dokumenty dodavatele;

14.2.6	Rámcová dohoda na formuláři poskytnutém v dílu 2, část 1 zadávací dokumentace;

14.2.7	CD/DVD obsahující elektronickou kopii kompletní nabídky (elektronická verze nabídky bude zpracována ve formátu PDF, a to jako jeden celistvý soubor). V případě Rámcové dohody bude CD/DVD obsahovat jak scan účastníkem podepsaného návrhu Rámcové dohody, tak nabídku ve strojově čitelném formátu (doc., docx., rtf, odt, txt. xls.)

14.3	Návrh Rámcové dohody podepsaný dodavatelem musí přesně odpovídat formuláři obsaženému v dílu 2, část 1 této zadávací dokumentace. Dodavatel je oprávněn provádět změny a/nebo doplnění proti formuláři obsaženému v dílu 2, část 1 této zadávací dokumentace pouze v případech, kdy to instrukce zadavatele výslovně povolují, zejména je povinen doplnit nabídkovou cenu. V opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel je povinen doložit k návrhu Rámcové dohody všechny požadované přílohy.

14.4  	Doplněný a podepsaný návrh Rámcové dohody včetně příloh je pro účastníka závazný. Návrh Rámcové dohody musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou; příslušné zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.

14.5	Předložení neúplně doplněného a/nebo nepodepsaného textu Rámcové dohody není předložením návrhu Rámcové dohody ve shora uvedeném smyslu. Zadavatel tuto skutečnost vyhodnotí jako nesplnění zadávacích podmínek/podmínek účasti v zadávacím řízení a zadavatel vyloučí takového účastníka ze zadávacího řízení.

14.6  Všechny dokumenty uvedené v čl. 14.2 této části zadávací dokumentace musí být podepsány na příslušných stránkách těchto dokumentů účastníkem či statutárním orgánem účastníka nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou; příslušné zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky účastníka.

14.7	Podané nabídky nemohou být po uplynutí lhůty pro podání nabídek změněny. Tím není dotčen čl. 10.4 této části zadávací dokumentace.

14.8	Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel v těchto případech výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

15. 	STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

15.1	Nabídková cena zahrnuje provedení všech prací, jak jsou popsány v zadávací dokumentaci a Rámcové dohodě.

15.2		Celková nabídková cena se určí následujícím způsobem:

15.2.1	Dodavatelé budou při stanovení nabídkové ceny vycházet z předpokládaného rozsahu plnění, stanoveného v této zadávací dokumentaci a zejména v Soupisu prací (výkazu výměr) poskytnutém v dílu 4 zadávací dokumentace.

    - Soupis prací se skládá ze dvou částí, a to (i) Soupis prací (výkaz výměr) vztahující se k typovému příkladu (typový příklad viz díl 4 zadávací dokumentace) a (ii) Soupis prací (výkaz výměr) vztahující se k předpokládanému celkovému objemu stavebních prací, poptávaných v rámci Rámcové dohody.

    - Dodavatelé ocení všechny položky Soupisu prací (výkazu výměr) uvedené v záložce III. B „Typový příklad“ jejich dílčími cenami bez DPH. Na základě takto vyplněné záložky III. B „Typový příklad“ bude automaticky provedeno doplnění cen položek v části Soupisu prací vztahujícímu se k celkovému objemu Rámcové dohody. Soupis prací (výkaz výměr) bude vyplněn tak, že ceny jednotlivých konkrétních položek (Kč bez DPH za 1 MJ) budou v obou částech Soupisu prací (výkazu výměr) totožné (pakliže se daná položka nachází v obou těchto částech).

    - Celková nabídková cena uvedená na listu I. Celkový součet, jež bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, se určí součtem všech položek uvedených na listu II. a Soupisu prací vztahujícímu se k předpokládanému celkovému objemu stavebních prací, poptávaných v rámci Rámcové dohody.

15.3	Jednotkové ceny položek se uvedou v soupisu prací (výkazu výměr) bez DPH. Tyto jednotkové ceny (za 1 MJ) jsou pro účastníka závazné po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny stavební práce realizované na základě Prováděcích smluv. Při uzavírání Prováděcích smluv nebudou účastníci oprávněni nabídnout zadavateli vyšší jednotkové ceny, než jaké uvedli v soupisu prací (výkazu výměr) předloženém ve své nabídce, budou však oprávněni nabídnout zadavateli jednotkové ceny nižší. Ceny jednotlivých položek uvedené v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci stavebních prací podle Rámcové dohody.

15.4	V Dopise nabídky bude nabídková cena uvedena následujícím způsobem:

|  | Celková nabídková cena stavebních prací v Kč bez DPH * | DPH v Kč | Celková nabídková cena stavebních prací v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

15.5	Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).

15.6		Nabídkové ceny bude možné po dobu trvání Rámcové dohody změnit pouze v následujícím případě:

(i)	Nabídkové ceny se mohou v průběhu trvání Rámcové dohody zvýšit v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši dílčích (jednotkových) cen, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby DPH, budou nabídkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele.

16.	VARIANTY NABÍDKY

16.1	Varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona se nepřipouští.

17.	ZPRACOVÁNÍ A PODPIS NABÍDEK

17.1	Nabídky budou obsahovat dokumenty uvedené v článku 14 této části zadávací dokumentace. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto otevřeného řízení a dále smluvní podmínky, kterými se bude řídit Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouvy uzavřené na jejím základě, které jsou součástí zadávací dokumentace.

17.2	Nabídka bude vytištěna technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byť i částečné nečitelnosti, nebo napsána na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a podepsána osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na základě plné moci, předložené dodavatelem v souladu s formulářem 4.3.3 dílu 1, část 4 zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky, včetně prázdných, byly po řadě očíslovány rukou, strojem nebo jiným čitelným způsobem a aby listy nabídky byly spojeny takovým způsobem, aby s nimi nemohlo být manipulováno - aby byla znemožněna jakákoliv jejich následná výměna (např. propojení zapečetěným provázkem apod.).

17.3	Nabídka nebude obsahovat žádné změny ani doplňky s výjimkou těch, které byly provedeny v souladu s pokyny vydanými zadavatelem, a nezbytných oprav provedených dodavatelem u jím provedených chyb. Všechny stránky, na kterých byly provedeny vpisy nebo změny, budou parafovány vedle vpisů a změn osobou nebo osobami podepisujícími nabídku.

17.4	Účastník může být vyloučen ze zadávacího řízení, bude-li provedena jakákoli změna, doplnění nebo vypuštění oproti smluvním podmínkám, resp. zadávací dokumentaci, které nebyly zadavatelem výslovně povoleny. Účastník může být dále vyloučen ze zadávacího řízení, budou-li dokumenty nabídky neúplné nebo nesprávně vyplněné.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ NABÍDEK

18.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

18.1	Přijímání nabídek a otevírání nabídek upravuje § 107 a násl. zákona. Otevírání nabídek jsou oprávněni účastnit se všichni účastníci (max. 1 zástupce každého účastníka). Zadavatel požaduje, aby zástupce účastníka přítomný na otevírání nabídek doložil svou totožnost a oprávnění jednat jménem/za účastníka při otevírání nabídek a aby svou účast stvrdil podpisem v listině přítomných účastníků.

19.	DŮVĚRNOST ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

19.1	Informace týkající se posuzování, vysvětlování, názorů a srovnávání nabídek a návrhů na výběr dodavatele nebudou sdělovány ani účastníkům, ani žádné jiné osobě, která není oficiálně zapojena do tohoto procesu.

20. 	OBJASNĚNÍ NABÍDEK

20.1	Účastníci, jejichž nabídky jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné nebo jinak nesprávné mohou být podle okolností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

20.2	Při posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně posouzení kvalifikace, je zadavatel, resp. jím pověřená komise oprávněna po účastníkovi požadovat písemné objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, případně doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

Zadavatel však dodavatele současně důrazně upozorňuje, že zadavatel, resp. jím pověřená komise není povinna využít tohoto svého práva a vznést požadavek na písemné objasnění/doplnění předložených údajů a dokladů. Dodavatelé jsou v plném rozsahu odpovědní za zpracování své nabídky a předložení požadovaných dokladů, a nesou veškeré důsledky spojené s poskytnutím neúplných či nejasných dokladů či informací. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje, aby důsledně kontrolovali, zda jimi předkládané doklady obsahují veškeré informace nezbytné pro posouzení naplnění všech požadavků uplatněných zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to zcela jednoznačně a určitě. Zadavatel, resp. komise si vyhrazuje právo nepřihlédnout při posuzování údajů a dokladů (zejména týkajících se kvalifikace) bez dalšího k takovému dokladu, který nebude obsahovat údaje zpracované v rozsahu, resp. způsobem umožňujícím učinit zcela jednoznačný závěr o naplnění všech požadavků stanovených zadavatelem.

20.3	Zadavatel si zároveň vyhrazuje v celém procesu posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení provádět taková ověřování informací předložených dodavatelem, která může zadavatel či jím pověřená komise považovat za potřebná, včetně ověřování věrohodnosti čestných prohlášení a ověřování informací u třetích stran.

20.4	V případě, že zadavatel, resp. jím pověřená komise budou mít na základě dodavatelem předložených dokumentů pochybnost o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (zejména pokud jde o kritéria kvalifikace), či dokonce o relevanci/hodnověrnosti uváděných údajů či předkládaných dokladů, vyhrazuje si rovněž právo vyžadovat předložení dalších relevantních dokladů prokazujících dodavatelem tvrzené skutečnosti (např. stavební deníky, smlouvy, předávací protokoly, průvodky apod.). Nebudou-li předmětné údaje požadovaným způsobem hodnověrně doloženy, zadavatel splnění podmínek účasti v zadávacím řízení neuzná.

V případě údajů o zkušenostech členů realizačního týmu zadavatel, resp. komise upustí od požadavku na předložení dalších relevantních dokladů na základě hodnověrného prohlášení dodavatele, resp. příslušného člena realizačního týmu o objektivní nemožnosti předložit takovéto jiné doklady (např. v případě, kdy doba či místo realizace příslušné zakázky objektivně znemožňují opatřit jakékoliv doklady o takovéto zakázce).

20.5	V rámci objasnění nabídky nesmí být dotčena celková nabídková cena (tím není dotčeno ustanovení § 46 odst. 3 zákona).

21. 	POSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

21.1	Zadavatel stanoví, že posouzení splnění podmínek účasti v tomto řízení, včetně naplnění kritérií kvalifikace, posoudí komise ustanovená zadavatelem podle § 42 zákona.

21.2	Postup při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení upravuje § 39 zákona. Posouzení splnění podmínek účasti bude provedeno na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z těchto zkoušek.

21.3	Předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení je splnění zadavatelem stanovených požadavků, požadavků stanovených zákonem, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a posouzení nabídky v podrobnostech soupisu prací.

21.4	Zadavatel dodavatele upozorňuje, že jím pověřená komise bude důsledně zkoumat případné otázky mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise, resp. zadavatel může považovat cenu za mimořádně nízkou i v případě, že účastník nebude schopen v souladu se zákonem uspokojivě doložit racionální cenotvorbu byť i jediné položky tvořící jeho nabídkovou cenu. Zadavatel upozorňuje, že si komise může vyžádat podrobné cenové kalkulace, a to ve vztahu k jakékoliv položce tvořící nabídkovou cenu. Účastník je povinen na základě požadavku komise podle § 113 zákona předložit písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

21.5	Vyhovující je ta nabídka, která dokládá splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v souladu s § 37, § 73 až 88, § 89 až 92 zákona, a která současně vyhovuje všem dalším požadavkům stanoveným zákonem a zadávacími podmínkami. Účastník, jehož nabídka nevyhoví těmto požadavkům, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

22. 	HODNOCENÍ NABÍDEK

22.1	Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Ke stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení viz čl. 15 tohoto dílu zadávací dokumentace.

22.2	Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší.

22.3	Zadavatel vyzve k uzavření Rámcové dohody účastníky zadávacího řízení, kteří se podle provedeného hodnocení umístili na 1. až 5. místě, resp. všechny účastníky zadávacího řízení, kteří splnili požadavky stanovené zákonem a zadavatelem, bude-li podáno méně než 5 nabídek.

# UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

23.	PRÁVO ZRUŠIT ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

23.1	Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V případě, že zadavateli nebude umožněno financování příslušné veřejné zakázky v rámci rozpočtu SFDI nebo dojde ke změně investiční politiky kraje v rámci investorské přípravy silnic  II. a III. tříd, nebo ke změně strategie přípravy vybraných silnic  II. a III. tříd Středočeským krajem nebo zadavatelem, může zadavatel tuto skutečnost považovat za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pro který po zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

23.2. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že hodlá uzavřít Rámcovou dohodu s obnovením soutěže, a tedy podle § 133 odst. 3 zákona není oprávněn uzavřít Rámcovou dohodu pouze s jedním dodavatelem. Nebude-li z jakéhokoliv důvodu možné uzavřít Rámcovou dohodu alespoň se dvěma účastníky, zadavatel nepřistoupí k uzavření Rámcové dohody a zadávací řízení zruší.

24.	ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ RÁMCOVÉ DOHODY A JEHO OZNÁMENÍ

24.1	Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, resp. účastníků Rámcové dohody na základě posouzení splnění podmínek účasti a provedeného hodnocení nabídek, jakož i způsob jeho oznámení účastníkům je upraven v § 122 a násl. zákona.

24.2	Pouze uzavřená Rámcová dohoda, resp. Prováděcí smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a žádné činnosti nemohou být zahájeny před jejich uzavřením.

25.	UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ DOHODY

25.1	Uzavření Rámcové dohody upravuje §  133, resp. § 124 a násl. zákona. Rámcová dohoda bude uzavřena jejím podpisem oprávněnými zástupci stran ve formě uvedené v dílu 2, část 1 zadávací dokumentace.

25.2	V souladu s § 122 odst. 3 písm. b) a § 104 odst. 1 písm. a) zákona a závazným vzorem Rámcové dohody, který tvoří součást zadávací dokumentace, bude zadavatel po účastnících vybraných pro uzavření Rámcové dohody a po každém účastníkovi vybraném pro uzavření Prováděcí smlouvy požadovat nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně každé Prováděcí smlouvy předložení:

- dokladů o certifikaci systému environmentálního managementu, certifikaci systému managementu kvality a certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

- pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky, příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Rámcové dohody,

to vše v rozsahu odpovídajícím závaznému vzoru Rámcové dohody. Předložení těchto dokladů (pod písm. a) a b) shora) je podmínkou pro uzavření Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy.

25.3	V souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona bude zadavatel po vybraných dodavatelích (účastnících vybraných pro uzavření Rámcové dohody) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly předloženy v nabídce příslušného vybraného dodavatele.

25.4	V souladu s § 122 odst. 3 písm. c) zákona bude zadavatel po vybraných dodavatelích, kteří jsou právnickou osobou, požadovat předložení informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona, tj.

- identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k vybranému dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

25.5	Vybraný dodavatel, který zadavateli nepředloží doklady nebo informace podle čl. 25.2 až 25.4. tohoto dílu zadávací dokumentace, bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Postup po vyloučení vybraného dodavatele je upraven v § 125 zákona.

25.6	V souladu s § 136 zákona bude zadavatel ověřovat kvalifikaci účastníků Rámcové dohody v průběhu jejího trvání, tj. bude po účastnících Rámcové dohody požadovat, aby po uplynutí každého roku trvání Rámcové dohody předložili zadavateli doklady prokazující splnění jejich kvalifikace, a to vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž uplynul každý rok trvání Rámcové smlouvy. Dodavatele, který zadavateli nedoloží aktuální doklady o kvalifikaci, zadavatel nebude vyzývat k podání nabídky na plnění Dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody. Pokud dodavatel doloží doklady o kvalifikaci později než v zadavatelem stanovené lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět bude vyzývat k podání nabídky na plnění Dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody.

25.7	Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) zákona povinen zaslat zadavateli po uplynutí lhůty pro podání námitek návrh Rámcové dohody včetně všech příloh elektronicky ve formátu MS WORD s anonymizovanými informacemi, které ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nebudou uveřejněny. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s § 124 odst. 2 zákona vyloučit.

26.	ZAHÁJENÍ PRACÍ

26.1	Po podpisu Rámcové dohody všemi stranami zadavatel může začít poptávat konkrétní práce (uzavírat Prováděcí smlouvy) postupem popsaným v dílu 0 této zadávací dokumentace. Datum zahájení prací na základě příslušné Prováděcí smlouvy oznámí zadavatel dodavateli písemně.

27.	OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

27.1	Postup účastníků musí být v souladu s příslušnými zásadami ochrany hospodářské soutěže, zejména zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění.

28. 	NÁMITKY A NÁVRHY NA PŘEZKOUMÁNÍ ÚKONŮ ZADAVATELE

28.1	Námitky proti úkonům zadavatele, jejich podávání, přípustnost, náležitosti a přezkoumávání upravují § 241 až § 247 zákona.

28.2	Přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu a pravomoc k výkonu dohledu a zásady činnosti orgánu dohledu, kterým je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, upravují §  248 až § 272 zákona.

_________________________________________

# Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

# Bc. Zdeněk Dvořák

# ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

## DÍL 1, ČÁST 2

formulář dopisu nabídkya zvláštní přílohy k nabídce

DOPIS NABÍDKY

[Pozn. pro účastníky: modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny účastníkem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn]

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 	„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“

PRO: 	Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené účastníkem před uzavřením Rámcové dohody.

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili vysvětlení zadávací dokumentace č. [bude doplněno] až [bude doplněno], vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž vysvětlení zadávací dokumentace č. [bude doplněn výčet všech vysvětlení zadávací dokumentace majících změnový charakter ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace] mají charakter změny nebo doplnění zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme realizaci stanovených stavebních prací v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

| Název zakázky | Celková nabídková cena stavebních prací v Kč bez DPH * | DPH v Kč | Celková nabídková cena stavebních prací v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek | [bude doplněno] | [bude doplněno] | [bude doplněno] |

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné jako maximální po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny stavební práce realizované na základě Prováděcích smluv. Změny jednotkových cen jsou možné pouze za podmínek výslovně stanovených v Rámcové dohodě.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:

- Rámcová dohoda – Souhrn smluvních dohod

- Dopis o přijetí nabídek (výběru dodavatele)

- Dopisy nabídky a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

- Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci stavby pozemní komunikace, včetně:

Přílohy A – Rozsah stavebních prací, včetně oceněného soupisu prací (výkazu výměr) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C – Platby a platební podmínky

- Vzor Prováděcí smlouvy

- Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Zadání části prací (vyplněný formulář 4.3.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.3.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody

- Technické podmínky, jmenovitě: Technický předpis TP 82, TP 87 TP 170, TP 62 a TP 92.

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Bude-li naše nabídka přijata, budeme jako účastník Rámcové dohody se zadavatelem průběžně uzavírat Prováděcí smlouvy a začneme s realizací stavebních prací vždy v termínu sjednaném pro jejich zahájení příslušnou Prováděcí smlouvou a dokončíme je v souladu s Prováděcí smlouvou ve lhůtě pro dokončení příslušných stavebních prací.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _________________________________ funkce ______________________________

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení ____________________________

___________________________________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum ________________________________________

ZVLÁŠTNÍ Příloha k nabídce

Název zakázky: „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě účastníka, nebo osoby účastníkem ovládané nebo osoby účastníka ovládající nebo osoby ovládané společně s účastníkem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby účastníka nebo osob účastníkem ovládaných nebo osob účastníka ovládajících nebo osob ovládaných společně s účastníkem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

- Vizuální prohlídka

- Stanovení únosnosti a zbytkové životnosti konstrukce;

- Definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní návrh způsobu a technologie opravy;

- Technická pomoc objednateli v rozsahu zajištění vstupů na pozemky, spolupráce při zajištění DIO, účast na kontrolních dnech stavby, doplnění diagnostických prací dle potřeb projektanta a odborných konsultací,

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném v technických předpisech TP 82 a/nebo v TP 87 a/nebo v TP 170 a/nebo TP 62 a/nebo TP 92, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

- Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit Dílčí zakázku zadanou na základě Rámcové dohody vlastními kapacitami ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu konkrétní Dílčí zakázky v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.3.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

- Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

- Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv, a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum:[bude doplněno]____________________

____________________________				[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

## DÍL 1, ČÁST 4

formuláře k prokázání kvalifikace a dalších podmínek účasti v zadávAcím řízení

Pokyny k vyplnění formulářů:

#### Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích.

#### Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy.

#### V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje, musí u něj dodavatel uvést „Netýká se“, se stručným vysvětlením důvodu.

#### Tam, kde ponechává formulář dodavateli na volbě mezi několika možnými alternativami, zvolí dodavatel vždy pouze jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní.

#### Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.

#### Osoba podepisující každý formulář zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm uvedených údajů.

#### Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně kvalifikace. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.

#### Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

#### OBSAH

#### Formuláře 	4.1	Základní a profesní způsobilost

4.1.1	Konsolidované čestné prohlášení

Formuláře 	4.2	Technické kvalifikační předpoklady

4.2.1	Čestné prohlášení odborného personálu

4.2.2	Profesní životopis odborného personálu

4.2.3	Potvrzení účastníka o existenci pracovního nebo obdobného poměru nebo smluvního vztahu mezi účastníkem a fyzickou osobou podnikající

4.2.4	Čestné prohlášení o technickém vybavení

4.2.5	Seznam významných zakázek

4.2.6.	Systém zajišťování jakosti

Formuláře 	4.3	Další podmínky účasti v zadávacím řízení

4.3.1	Všeobecné informace o účastníkovi

4.3.2 	Závazek integrity

4.3.3	Přehled plných mocí

4.3.4	Zadání části prací

4.3.5	Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.1.1

# KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“) níže uvedeným způsobem.

Účastník

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) zákona

dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou zákonem a zadávací dokumentací požadovány.

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) zákona

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) a c) zákona

tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:

(b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,

(c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) zákona

dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) zákona

alternativa 1

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

alternativa 2

čestně prohlašuje, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

- v souladu s požadavky § 77 odst. 1 zákona

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

a dále přikládá doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

- v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. a)

dokládá v příloze doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací.

- v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) zákona

dokládá v příloze následující doklady osvědčující odbornou způsobilost osob, jejichž prostřednictvím účastník v souladu s požadavky zadávací dokumentace odbornou způsobilost zabezpečuje:

- Kopie dokladu o odborné způsobilosti osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru diagnostický průzkum vozovek, tj. (i) oprávnění Ministerstva dopravy ČR k měření průhybů vozovek pozemních komunikací a (ii) oprávnění Ministerstva dopravy ČR k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací v rozsahu platném pro tuhé a/nebo netuhé vozovky.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Přílohy:

[bude doplněno]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.1

čestné prohlášení odborného personálu

Já, níže podepsaný [bude doplněno], narozen [bude doplněno], bytem v [bude doplněno], vykonávající funkci [bude doplněno] u společnosti [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], která je [účastníkem / jedním z účastníků] v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“),

tímto čestně prohlašuji, že:

[(i) varianta pro osobu zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostický průzkum vozovek – odpovědný řešitel úkolu]

- jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební,

- jsem dosáhl [bude doplněno] let praxe v oboru,

- jsem dosáhl [bude doplněno] let v pozici odpovědného řešitele diagnostického průzkumu vozovky, z toho minimálně jedné významné zakázky spočívající v realizaci diagnostického průzkumu vozovky stavby čtyřpruhové a/nebo dvoupruhové pozemní komunikace délky alespoň 3 km,

- jsem v pracovním nebo obdobném poměru u účastníka,

- jsem držitelem oprávnění Ministerstva dopravy ČR k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací v rozsahu platném pro tuhé a/nebo netuhé vozovky.

Bude-li účastník vybrán zadavatelem pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky, prohlašuji, že jsem připraven se na realizaci této zakázky jakožto [bude doplněno] účastníka podílet, a že mi nejsou známy žádné překážky tohoto mého závazku budoucí spolupráce.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

___________________________________

[podpis, jméno a příjmení čitelně]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.2

PROFESNÍ Životopis ODBORNÉHO PERSONÁLU

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem ve formuláři 4.2.1]

1.	Příjmení:

2.	Jméno:

3.	Státní příslušnost:

4.	Adresa (tel/fax/e-mail):

5. 	Nejvyšší dosažené vzdělání:

| Instituce: |  |
| --- | --- |
| Datum: Od (měsíc/rok) Do (měsíc/rok) |  |
| Stupeň (hodnost): |  |

6. 	Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší):

| Jazyk | Úroveň | Pasivně | Slovem | Písmem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Mateřský jazyk |  |  |  |

7.	Členství v profesních organizacích:

8.	Jiné znalosti (např. počítačová gramotnost, apod.):

9.	Současný:	(i) zaměstnavatel (případně uvést OSVČ):

(ii) druh pracovního poměru

10.	Roky odborné praxe:

11.	Hlavní kvalifikace:

12.	Speciální zkušenosti v cizích zemích:

| Země | Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) | Jméno a stručný popis stavby |
| --- | --- | --- |

13.	Odborná praxe:

| Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) |  |
| --- | --- |
| Místo |  |
| Společnost / Organizace |  |
| Funkce |  |
| Popis práce |  |

14.	Zkušenosti osoby s ohledem na požadavky podle čl. 6.6.1 dílu 2, části 1 zadávací dokumentace:

| Název realizované zakázky, tj. název uvedený ve smlouvě s objednatelem |  |
| --- | --- |
| Délka v km/m | pozemní komunikace: mostu: tunelu: |
| Specifikace/charakter pozemní komunikace, které se týkalo poskytované plnění |  |
| Investor, tj. konečný objednatel uváděné zkušenosti (zakázky) |  |
| Objednatel plnění poskytovaného v rámci uváděné zkušenosti/zakázky (pakliže je odlišný od investora) Zhotovitelem |  |
| Zhotovitel, tj. subjekt, který realizoval uváděnou zkušenost (zakázku) |  |
| Druh diagnostického průzkumu (předběžný/podrobný), popř. realizovaná činnost Zhotovitelem |  |
| Stručný popis prací realizovaných Zhotovitelem |  |
| Doba plnění realizované zakázky Zhotovitelem (od – do) |  |
| Realizovaná činnost níže podepsanou osobou (členem realizačního týmu Zhotovitele) |  |
| Stručný popis prací realizovaných níže podepsanou osobou (členem realizačního týmu Zhotovitele) |  |
| Doba, po kterou níže podepsaná osoba (člen realizačního týmu Zhotovitele) realizovala práce v rámci realizované zakázky (od – do) |  |
| Byly práce, které jsou předmětem zakázky, dokončeny / předány objednateli Ano / Ještě ne – práce jsou ještě realizovány (specifikace obsahu a rozsahu již předaných prací) / Ne |  |

15.	Jiné

15a.	Publikace a školení:

15b.	Reference:

15c. 	Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů:

(doložit kopie příslušných dokladů, pokud nebyly doloženy jako 	příloha formuláře č. 4.1.1)

Souhlasím se zpřístupněním shora uvedených údajů třetím osobám v rozsahu zákonných povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

___________________________________

[podpis, jméno a příjmení čitelně]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.3

Potvrzení účastníka o existenci pracovního nebo obdobného poměru NEBO SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI účastníkem A FYZICKOU OSOBOU PODNIKAJÍCÍ

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“),

tímto potvrzuje a prohlašuje, že

pan / paní [doplnit jméno a příjmení osoby],

narozen(a) [doplnit datum narození osoby],

bytem v [doplnit bydliště osoby],

vykonávající u/pro účastníka funkci [bude doplněno],

je u účastníka v pracovním nebo obdobném poměru.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.4

Čestné prohlášení o technickém vybavení

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky):

|  |  | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | ZAŘÍZENÍ - laboratoř |  |  |  |  |  |

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]																									____________________________			[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.5

SEZNAM VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že řádně realizoval dále uvedené významné zakázky ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle čl. 6.6.3. dílu 1, části 1 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky:

| Název zakázky / Druh stavebních prací (vypovídající stručný popis prací) | Celková cena stavebních prací, za něž byl účastník odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč | Lhůta plnění dle smlouvy | Datum zahájení prací | Datum dokončení či uvedení do provozu | Objednatel a místo stavby | Dodavatel (D) nebo subdodavatel (S) | Potvrzení o provedení díla (před. protokol) vydáno? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá) / Ne | Pokud odpověď na otázku v sousedícím levém sloupci nebyla ANO, specifikujte jednotlivé stavební práce, které byly dokončeny / předány objednateli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAGNOSTICKÝ průzkum – ČTYŘPRUHOVÁ VOZOVKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAGNOSTICKÝ průzkum – DVOUPRUHOVÁ VOZOVKA |  |  |  |  |  |  |  |  |

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a zadávací dokumentace přikládá účastník k uvedenému přehledu nejvýznamnějších staveb Osvědčení objednatelů dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________															 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.2.6

sYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že je držitelem následujících dokladů systému řízení jakosti:

|  | přehled dokladů o certifikaci systému ŘÍZENÍ jakosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel / Subdodavatel |  | Přehled technologií, u kterých se prokazuje odborná způsobilost k zajištění jakosti |  | Doklad o certifikaci systému řízení jakosti |  |
|  |  | CZ-NACE | Technologický postup / předpis | vydán kým | platnost do |
|  |  | 43.13 | Průzkumné vrtné práce |  |  |

V souladu s požadavky zadavatele stanovenými v zadávací dokumentaci přikládá účastník k tomuto dokumentu kopie všech uváděných (požadovaných) certifikátů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.3.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI

1.	Obecné údaje

Obchodní firma: [bude doplněno],

Sídlo: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

DIČ: [bude doplněno],

Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno]

Telefon / Fax: [bude doplněno] / [bude doplněno]

Email pro komunikaci se zadavatelem: [bude doplněno]

Kontaktní adresa pro komunikaci se zadavatelem: [bude doplněno]

Právní forma účastníka je: [bude doplněno]

Hlavní předmět činnosti účastníka (související s veřejnou zakázkou): [bude doplněno]

Země registrace účastníka (vyplní zahraniční účastníci): [bude doplněno]

Účastník spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: 	[bude doplněno ANO/NE]

2.	Vedení

Management účastníka je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (účastník uvádí jména a

státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich zástupců):

[bude doplněno]

3.	Informace týkající se činnosti účastníka a vlastní zakázky

Účastník působí jako dodavatel: [bude doplněno] let, z toho

- v České republice: [bude doplněno] let

- v zemi registrace: [bude doplněno] let

- v zahraničí: [bude doplněno] let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): [bude doplněno]

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (účastník uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / jiné společnosti): [bude doplněno]

Mateřská společnost účastníka se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.3.2

# ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Od: [obchodní firma, IČO a sídlo účastníka]

Tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Rámcové dohody určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti s Rámcovou dohodou a/nebo rovněž s konkrétní Prováděcí smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi účastníky nebo mezi účastníkem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

- Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.

- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Díl 1, část 4

FORMULÁŘ 4.3.3

# PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno](dále jen „účastník“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

[bude doplněno]

[doplnit výčet úkonů, k nimž bylo uděleno zmocnění]

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

## Díl 1, část 4

## FORMULÁŘ 4.3.4

zadání části prací

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), tímto v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

- níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů

[bude doplněno]

- předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi (vč. tzv. jiných osob, jejichž prostřednictvím účastník prokazuje splnění části kvalifikace ve smyslu § 83 zákona), včetně údaje o části veřejné zakázky, kterou bude příslušný poddodavatel plnit

| Identifikační údaje poddodavatele | Část veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel | Hodnota poddodávky (vyjádřená v %) |
| --- | --- | --- |

Shora uvedení poddodavatelé se účastníkovi zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Účastník bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení poddodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost účastníka pro každý konkrétní případ takovéto změny. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.3.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB

PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: [bude doplněno]

Sídlo vedoucího účastníka: [bude doplněno] IČO [bude doplněno] DIČ [bude doplněno] Zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno] Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky): [bude doplněno] Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno] Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních dodavatelů podávajících společnou nabídku i) [bude doplněno] ii) [bude doplněno] iii) [bude doplněno] atd.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: [bude doplněno]

Smlouva či jiný obdobný doklad dokládající, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně i) Označení dokladu: [bude doplněno] ii) Datum vyhotovení/uzavření: [bude doplněno] ii) Místo: [bude doplněno] iii) Příloha – Smlouva či jiný obdobný doklad

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich [bude doplněno]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________								 [obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Pro vyloučení pochybností platí, že z hlediska prokázání splnění kvalifikačního předpokladu uvedeného v tomto čl. 6.6.3 stavbou nemusí být pouze souhrn všech stavebních objektů realizovaných dodavatelem (sdružením) na základě jedné smlouvy (stavební zakázky), ale mohou jí být i jen některé stavební objekty či jejich části (splňující podmínky stanovené zadavatelem v tomto čl. 6.6.3) realizované v rámci takové větší stavební zakázky.

Coby „objednatele“ je třeba ve smyslu § 79 odst. 2 písm. a) zákona rozumět nikoliv pouze „zadavatele“ ve smyslu § 4 zákona, ale jakéhokoliv objednatele, s nímž byl dodavatel ve smluvním vztahu na plnění splňující podmínky stanovené v tomto čl. 6.6.3 (tj. objednatelem může být např. též generální dodavatel v rámci zakázky realizované pro třetí osobu apod.).

Účastník ponechá pouze jednu variantu prohlášení pro odpovídající osobu

Uvést některou z následujících alternativ: pracovní poměr na plný úvazek, pracovní poměr na částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, člen statutárního orgánu. V případě OSVČ uvést některou z následujících alternativ: výkon činnosti výhradně pro [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele], nebo činnost pro různé subjekty.

Bude vyplněno, pokud je relevantní pro prokázání kvalifikace.

Bude vyplněno, pokud je relevantní pro prokázání kvalifikace, např. dvoupruhová/čtyřpruhová (dálnice, rychlostní silnice)

Jedná-li se o pozici odpovědného řešitele úkolu, bude doplněno „Odpovědný řešitel úkolu“

8 Pro uznání dosud nedokončené referované zakázky platí podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

U osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostický průzkum vozovky budou doplněny reference na nejvýznamnější zakázky, jejichž realizace se tyto osoby účastnily v pozici odpovědného řešitele úkolu, s uvedením zakázek dle bodu (i) čestného prohlášení dle dílu 1, části 4, formuláře 4.3.1.

Dle definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV%3An26026) je:

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,

- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,

- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

Při dodržení limitů vyplývajících z čl. 7.4. dílu 1 části 1 zadávací dokumentace.